RAPORT Z REALIZACJI

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Na Lata 2004 – 2012”

przyjętego uchwałą Rady Gminy Załuski

nr 118/XVII/2004

za okres: od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008

#### 1.WPROWADZENIE

##### 1.1.	Cel opracowania

Celem raportu jest przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w Programie Ochrony Środowiska wraz z oceną stanu środowiska.

Zakres objęty raportem dotyczy przedsięwzięć realizowanych począwszy od 01.01.2007r. roku do dnia 31.12.2008 r.

##### 1.2.	Podstawa prawna przygotowania raportu z Programu Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski powstał jako realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), która w tytule I w dziale 3, art. 17 wprowadziła obowiązek opracowania programów ochrony środowiska na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W myśl tej ustawy   (art. 14.1 POŚ) Program określa w szczególności (na podstawie aktualnego stanu środowiska):

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań ekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy  prawno - ekonomiczne i środki finansowe.

Program ochrony środowiska przyjmuje się na cztery lata, z tym,  że przewidziane w nim działania obejmują perspektywę czterech następnych lat. Z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy.

Kolejnym dokumentem, który ma wpływ na zawartość programów ochrony środowiska jest Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010. Określa ona cele średniookresowe na najbliższe 8 lat, przedsięwzięcia do realizacji w najbliższych 4 latach, nakłady finansowe na wdrożenie oraz monitoring realizacji Programu.

Przy tworzeniu Programu zostały uwzględnione wskazania programów regionalnych:

- Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego

- Programu ochrony środowiska w powiecie płońskim

- Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

- Strategii rozwoju powiatu płońskiego

- Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

- Krajowego planu zwiększania lesistości

Chcąc uzyskać jak najszersze zrozumienie i poparcie dla zapisów, które znalazły się w projekcie Programu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnej, radnych, urzędów. Projekt „Programu ochrony środowiska dla gminy Załuski na lata 2004 - 2012” został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.

##### 1.3.	Organy, którym zostanie przedłożony raport

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przedstawia się Radzie Gminy.

##### 1.4.	Założenia Program Ochrony Środowiska dla gminy Załuski

,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Załuski na lata 2004 - 2012 ’’ przyjęty został jako Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Załuski Nr 118/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. Wersja elektroniczna Programu dostępna jest na stronach internetowych pod adresem: www.ugzaluski.bip.org.pl.

Jako założenia wyjściowe do Programu Ochrony Środowiska dla gminy Załuski przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska.

###### Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla gminy Załuski

Nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla gminy Załuski sformułowano następująco: osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gminy Załuski i zwiększenie atrakcyjności gminy poprzez rozwój infrastruktury, nowoczesnego rolnictwa oraz poprawę jakości środowiska przyrodniczego.

###### Priorytety ekologiczne

Analizując stan środowiska oraz potrzeby poprawy jego stanu wynikające  z obowiązujących aktów prawnych sformułowano następujące priorytety dla gminy Załuski:

- porządkowanie gospodarki ściekowej tj. skanalizowanie gminy (przynajmniej obszarów o zwartej zabudowie oraz wzmożenie kontroli nad użytkownikami zbiorników bezodpływowych w zakresie częstotliwości  ich  opróżniania,  aby  wyeliminować  zbiorniki nieszczelne)

- uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez kompleksowe ich zagospodarowanie wspólnie z innymi gminami powiatu płońskiego w ramach Ekologicznego Związku Gmin

- efektywna ochrona przyrody

- zwiększenie lesistości gminy oraz właściwe gospodarowanie lasami

- oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi

- rozwój edukacji ekologicznej

- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu awarii.

Główne problemy środowiska w gminie Załuski

Z przeprowadzonej analizy stanu środowiska i jego głównych zagrożeń wynika, że podstawowe problemy i konflikty na tle ochrony środowiska w gminie Załuski skupiają się wokół następujących zagadnień:

- niska emisja z sektora gospodarki komunalnej

- niedostateczny stopień sanitacji gminy (mieszkańcy gminy odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych często nieszczelnych)

- prowadzenie działalności rolniczej bez zachowania wymagań ochrony środowiska,

- niedostateczny stopień świadomości i wiedzy ekologicznej

- brak środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska

W niniejszym dokumencie sprecyzowano organizację zarządzania realizacją Programu i ochroną środowiska, wskaźniki umożliwiające monitoring efektywności realizacji Programu oraz oszacowano koszty jego wdrażania.

##### 1.5.	Okres obejmujący raport

Raport obejmuje lata 2007 – 2008.

#### 2.	REALIZACJA ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZAŁUSKI NA LATA 2004 – 2012

##### 2.1.	Ochrona wód i gospodarka  wodno – ściekowa

Cele z zakresu gospodarki wodno – ściekowej zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Załuski:

- rozwój infrastruktury kanalizacyjnej

- ochrona wód gruntowych, realizowana przede wszystkim poprzez budowę płyt gnojowych oraz zbiorników na gnojowicę, likwidację nieszczelnych szamb, kontrolę zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nie skanalizowanych

- ochrona zasobów wód podziemnych

- uporządkowanie systemu odwodnień i melioracji

- zachowanie retencji naturalnej poprzez ochronę terenów podmokłych: bagien, torfowisk oraz kompleksów leśnych

- ochrona ujęć wody pitnej na terenie gminy

- optymalizacja zużycia wody do celów socjalno – bytowych (instalacja liczników)

- edukacja mieszkańców gminy w zakresie możliwości oszczędzania wody w gospodarstwach domowych

- edukacja rolników dotycząca właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i naturalnych

- wprowadzanie programów rolnośrodowiskowych, popularyzacja ekorolnictwa, upraw alternatywnych w celu przekwalifikowania tradycyjnych gospodarstw rolnych

- wspieranie działań prowadzących do powstawania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze zabudowy rozproszonej, wsparcie merytoryczne takich projektów.

Tabela 1. Zadania zrealizowane na terenie gminy Załuski z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w latach 2007-2008

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Opis podjętych działań | Wysokość poniesionych nakładów [zł] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa wodociągu w miejscowościach: Naborowo, Naborowo – Parcele | 2006 - 2007 | Długość sieci: 6,6 km Ilość przyłączy: 57 szt. | 462 130,00 zł | - budżet gminy - wpłaty rolników - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 150 000,00 zł - pożyczka na kwotę 200 000 zł |
| 2. | Budowa wodociągu w miejscowościach: Kamienica, Kamienica Wygoda | 2007 | Długość sieci: 18,5 km Ilość przyłączy: 126 szt. | 855 891,00 zł | - budżet gminy - wpłaty rolników - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 50 000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 600 000,00 zł |
| 3. | Budowa wodociągu w miejscowości Załuski | 2008 | Długość sieci: 257 mb Ilość przyłączy: 4 szt. | 137 580 zł | - budżet gminy - wpłaty rolników |
| 4. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej | 2008 | 4 szt. | 180 000,00 zł | - budżet gminy - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł |
| 5. | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski – I etap” | 2008 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla 207 gospodarstw. | 63 556,00 zł | - budżet gminy - wpłaty mieszkańców |

Razem: 1 879 157,00 zł

###### Tabela 2. Wodociągi na terenie gminy Załuski (stan na koniec 2008 roku)

| L.p. | Wieś | Ujęcie | Długość [km] |  | Przyłącza [szt.] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wykonano | do wyk. | wykonane | do wyk. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Kroczewo Złotopolice Szczytno Słotwin Wrońska Nowe Karolinowo Olszyny Stare Olszyny Nowe Sadówiec Przyborowice Dolne Smólska Michałówek Zdunowo Koryciska Załuski Wrońska Stare Naborowo Parcele Szczytniki Przyborowice Górne Wilamy Stróżewo Naborowo Naborówiec Kamienica Kamienica Wygoda Falbogi Wielkie Wojny Niepiekła Sobole Gostolin | Kroczewo Kroczewo Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno/ 3 odb. Kroczewo Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Kroczewo Szczytno Szczytno Szczytno Szczytno Kroczewo Kroczewo Kroczewo Kroczewo Szczytno Szczytno Kroczewo Kroczewo/5 odb. Szczytno Kroczewo | 13,3 9,5 7,0 8,4 7,1 4,4 5,0 6,5 4,0 3,3 6,0 5,3 5,9 5,4 9,0 6,6 3,3 3,2 5,0 4,0 8,6 3,3 4,0 13,0 6,5 3,5 2,5 4,6 3,8 5,0 | - - - - - - 1,0 1,5 - 1,0 0,5 0,5 - - - - - 1,5 - - 1,0 - - - - - - 0,5 - - | 166 59 56 57 50 45 30 30 14 26 32 43 53 36 82 35 17 32 25 40 42 40 48 86 35 20 20 37 32 22 | - - - - - - 2 3 - 2 2 2 - - - - - 5 - - 5 - - - - - - 2 - - |
| Razem: |  |  | 177 | 7,5 | 1310 | 23 |
|  |  |  | 95,93% | 4,07% | 98,27% | 1,73% |

Na terenie gminy Załuski brak oczyszczalni ścieków komunalnych. Ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (szamb).

W 2007 roku przystąpiono do opracowywania Programu Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Załuski, który został przyjęty Uchwałą Nr 86/XIII/2008 Rady Gminy Załuski z dnia             20 marca 2008r.

W opracowaniu przeanalizowano cztery warianty skanalizowania Gminy.

Zestawienie kosztów realizacji zadania całkowitej sanitacji gminy Załuski wg w/w wariantów:

| Wariant | Wartość |
| --- | --- |
| #### I – kanalizacja zwartej części terenu Gminy uzupełniona oczyszczalniami indywidualnymi (ścieki odprowadzane oczyszczalni ścieków w Płoński) | 36 879 400 zł |
| II – budowa pięciu lokalnych oczyszczalni ścieków, uzupełniona oczyszczalniami indywidualnymi | 20 304 200,00 |
| III - budowa dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków, brak oczyszczalni indywidualnych | 66 030 000,00 |
| IV – Kanalizacja indywidualna | 18 409 200 zł |

Po przeanalizowaniu ww. wariantów rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Załuski za najbardziej celowe i uzasadnione ekonomicznie uznano zastosowanie wariantu IV lub też rozpoczęcie kanalizacji terenów rozproszonych poprzez budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków i późniejszą kanalizację terenów zwartych poprzez budowę oczyszczalni lokalnych (sołeckich).

W dniu 10 października 2007 roku Rada Gminy Załuski przyjęła Uchwałę Nr 49/X/2007       w sprawie określenia zasad realizacji wieloletniej inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2008 roku przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej dla 207 gospodarstw domowych.

###### Tabela 3. Ilość zbiorników bezodpływowych w poszczególnych miejscowościach

| Lp. | Miejscowość | Zbiorniki bezodpływowe [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Falbogi Wielkie | 4 |
| 2. | Gostolin | 5 |
| 3. | Kamienica | 44 |
| 4. | Kamienica Wygoda | 16 |
| 5. | Karolinowo | brak danych |
| 6. | Koryciska | brak danych |
| 7. | Kroczewo | 115 |
| 8. | Michałówek | 16 |
| 9. | Naborowo | 20 |
| 10. | Naborowo Parcele | brak danych |
| 11. | Naborówiec | brak danych |
| 12. | Niepiekła | brak danych |
| 13. | Olszyny Nowe | 19 |
| 14. | Wrońska Stare | 13 |
| 15 | Wrońska Nowe | 27 |
| 16. | Przyborowice Dolne | 15 |
| 17. | Przyborowice Górne | 11 |
| 18. | Sadówiec | 8 |
| 19. | Słotwin | 23 |
| 20. | Sobole | 16 |
| 21. | Smulska | brak danych |
| 22. | Stare Olszyny | brak danych |
| 23. | Stróżewo | 36 |
| 24. | Szczytniki | 18 |
| 25. | Szczytno | 52 |
| 26. | Wilamy | brak danych |
| 27. | Wojny | brak danych |
| 28. | Załuski | 16 |
| 29. | Zdunowo | 29 |
| 30. | Złotopolice | 28 |
| Razem: |  |  |

##### 2.2.	Gospodarka odpadami

Cele z zakresu gospodarki odpadami zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Załuski:

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Dalanówku

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców gminy

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

- organizacja systemu odbierania odpadów wielkogabarytowych

- objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania

- sprawowanie kontroli nad utylizacją odczynników chemicznych z laboratoriów szkół podległych gminie

- współtworzenie punktu gromadzenia odpadów problematycznych i niebezpiecznych przy RZGO

Zadania zrealizowane w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2006 zostały szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Załuski na lata 2004 – 2012”.

##### 2.3.	Ochrona powietrza

Cele z zakresu gospodarki poprawy powietrza atmosferycznego zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Załuski:

- spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa

- przechodzenie na paliwo olejowe lub gazowe

- dążenie do ograniczenia energii wytworzonej, poprzez uszczelnianie i usprawnianie sieci przesyłowych, poprawę parametrów energetycznych budynków w szczególności mieszkalnych (termoizolacja)

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii  (np. wykorzystanie biomasy roślinnej)

- termoizolacja elewacji budynków i elementów stolarki okiennej i drzwiowej

- stosowanie w budownictwie materiałów o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, korzystania z proekologicznych nośników energii, jak również możliwość korzystnego finansowania (dofinansowanie lub preferencyjne kredytowanie termomodernizacji budynków i modernizacji kotłów i palenisk)

- promocja stosowania nowoczesnych rozwiązań w komunikacji i pojazdach

- stosowanie w pojazdach benzyny bezołowiowej, biopaliw i gazu

##### 2.4.	Ograniczenie hałasu

Cele z zakresu gospodarki poprawy klimatu akustycznego zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Załuski:

- inwentaryzacja miejsc, gdzie występują przekroczenia hałasu

- trzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna

- koordynowanie działań  (z udziałem policji) w celu badania pojazdów powodujących szczególny hałas

- przy lokalizacji nowych inwestycji oraz planowaniu przestrzennym należy brać jako jedne  z kryteriów emisję hałasu

- przy modernizacji dróg należy dobrać nawierzchnię do rzeczywistej prędkości pojazdów (asfalty porowate dla prędkości powyżej 70km/h, a tzw. ciche asfalty dla prędkości poniżej 70 km/h

- stosowanie okien dźwiękoszczelnych prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem

Tabela 5. Zadania zrealizowane na terenie gminy Załuski z zakresu ograniczenia hałasu w latach 2004-2006

| Razem: 2 403 102,00 zł Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Opis podjętych działań | Wysokość poniesionych nakładów [zł] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi w miejscowości Naborówiec | 2007 | Długość: 1,7 km | 374 161,00 zł | - budżet gminy - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 180 000 zł |
| 2. | Przebudowa drogi Złotopolice – Gostolin | 2007 | Długość: 2,5 km | 432 814,00 zł | - budżet gminy - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 324 610 zł |
| 3. | Przebudowa drogi Załuski – Falbogi Wielkie | 2008 | Długość: 1,7 km | 300 250,00 zł | - budżet gminy - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł 215 876 |
| 4. | Przebudowa drogi w miejscowości Sadówiec | 2008 | Długość: 0,3 km | 115 770,00 zł | - budżet gminy |
| 5. | Przebudowa drogi w miejscowości Szczytno | 2008 | Długość: 1,0 km | 100 000,00 zł | budżet gminy - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł |
| 6. | Przebudowa drogi Kroczewo – Gostolin | 2008 | Długość: 2,6 km | 1 080 107,00 zł | budżet gminy - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 750 000 zł |

##### 2.5.	Promieniowanie elektromagnetyczne

Cele do realizacji w zakresie ograniczenia wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ludzi:

- monitoring promieniowania niejonizującego,

- utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla mieszkańców  i  środowiska  ze  strony  promieniowania elektromagnetycznego tj. utrzymanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego  niejonizującego  poniżej   poziomów dopuszczalnych,

- w przypadku stwierdzenia w przyszłości przekroczeń wartości dopuszczalnych  należy   dokonać   separacji   przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości granicznej,

- zapobieganie powstawaniu nowych źródeł promieniowania niejonizującego na terenach mieszkalnych.

Stacje bazowe telefonii komórkowej są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych.

##### 2.6.	Edukacja ekologiczna

Cel: wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie

Rozwój edukacji ekologicznej, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Załuski jest jednym z działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska dla gminy Załuski na lata 2004 – 2012. Kształtowanie świadomości ekologicznej odbywa się głównie poprzez podejmowanie działań proekologicznych w formie akcji, konkursów, które realizowane są we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy. Z inicjatywy nauczycieli przy szkołach powstają koła ekologiczne, które aktywnie biorą udział we wszelkich akcjach organizowanych na poziomie gminnym i ogólnopolskim. Dzieci w wieku szkolnym wykazują duże zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska i są najbardziej podatne na kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. Dlatego głównym miejscem dla edukacji ekologicznej jest szkoła. Dzięki zmianie zachowań uczniów i wszczepianiu prawidłowych nawyków, kształtuje się świadomość ekologiczna młodzieży. Zaangażowanie uczniów szkół z terenu naszej gminy w sprawy dotyczące ekologii daje gwarancję, iż oni, ich rodzice i środowisko lokalne, w którym żyją, zostaną zarażeni ideą ochrony środowiska.

Zadania zrealizowane w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2007 – 2008 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Zadania zrealizowane na terenie gminy Załuski z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2007-2008

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Opis podjętych działań | Wysokość poniesionych nakładów [zł] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prawidłowe gospodarowanie odpadami – cykl szkoleń | 2007 | Przeprowadzono 6 szkoleń, w których udział wzięło 150 osób | 10 000,00 zł | - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł |
| 2. | Stworzenie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej | 2008 | Długość: 2,8 km Przeprowadzono zajęcia terenowe, w których udział wzięło 250 uczniów. | 20 000,00 zł | - budżet gminy - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 10 000,00 zł |
| 3. | Gminny Turniej – SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU | 2008 | Zorganizowano cykl konkursów, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Aktywny udział w konkursach wzięło udział 150 uczniów. Zorganizowano tygodniowe warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Górznie dla 22 uczniów. | 16 000,00 zł | - budżet gminy - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 000,00 zł |
| 4. | Akcje: „Dzień Ziemi” „Sprzątanie Świata” | 2007, 2008 | Z okazji światowego Dnia Ziemi oraz Sprzątania Świata rokrocznie zakupowane są worki i rękawiczki | 4 000,00 zł | - budżet gminy |

Razem: 50 000,00 zł

3.	OCENA STANU MONITORINGU

Wdrażanie programu wymaga kontroli i oceny stopnia jego realizacji z punktu widzenia postawionych celów. Szczególnie ważny jest monitoring stanu środowiska.

Wskaźniki monitoringu środowiska:

- Wskaźnik zwodociągowania gminy na koniec 2008r.: 98,27%, wzrost w porównaniu do

- Zmodernizowano 9,8 km dróg gminnych

- Na koniec 2008 roku 82 % mieszkańców miało podpisane umowy na odbiór odpadów    (72% na koniec 2006r.)

- Ilość  odpadów zebranych selektywnie ogółem:

- 2007: 1,7 Mg

- 2008: 63,56 Mg

- Nakłady poniesione na inwestycje w latach 2007 – 2008:

- gospodarka wodno – ściekowa:	 1 879 157,00 zł

- infrastruktura drogowa: 		2 403 102,00 zł

#### 4.	PODSUMOWANIE

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które realizowane były w ramach Programu Ochrony Środowiska dla gminy Załuski w latach 2007 – 2008.

Do najważniejszych zadań można zaliczyć:

- zakończenie wodociągowania gminy

- przystąpienie do porządkowania gospodarki ściekowej

- wzrost liczby podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych

- modernizacja dróg gminnych: 9,8 km

- edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez organizację różnego rodzaju akcji, konkursów ekologicznych, propagowanie technologii i działań przyjaznych środowisku.

Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane są w celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy.

Najważniejszym problemem na terenie gminy Załuski są niedobory w zakresie infrastruktury ochrony środowiska. Szczególnie dotkliwy jest brak sieci kanalizacyjnej. Rozwiązanie gospodarki ściekowej pozwoli na pełne zabezpieczenie cieków wodnych i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.

Drugim ważnym problemem w Gminie Załuski jest gospodarka odpadami komunalnymi i obecność „dzikich wysypisk”. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów w znacznym stopniu pozwoli rozwiązać ten problem, tym samym ułatwi utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Droga do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi przede wszystkim przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Dlatego należy kontynuować i podejmować nowe działania mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych mieszkańców.

Gmina Załuski sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budżetowych, eliminuje procesy i działania szkodliwe dla środowiska. Wiele działań sformułowanych w Programie Ochrony Środowiska  dla gminy Załuski wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

#### 5.	WYKORZYSTANE MATERIAŁY

- „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2004- 2012”

- „Plan Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Załuski na lata 2004- 2012’

- Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Załuski na lata 2004-2012”

- Zarządzenie Nr 0151/10/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sporządzenia rocznego sprawozdania za 2007 r.

- Zarządzenie Nr 0151/3/2009 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 r.

Przygotowała: Renata Gryszpanowicz