# GMINA ZAŁUSKI

# ZAŁUSKI 67, 09-142 ZAŁUSKI

# Nr sprawy: WRPG. 341/1-01/09

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

na zadanie pn.:

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”

# Zatwierdził

# Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak

26.02.2009 r.

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

# Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

# Rozdział I   Instrukcja dla Wykonawców

# Rozdział II  Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

# Załącznik nr 1 – oświadczenie

# Załącznik nr 2 – potencjał kadrowy

# Załącznik nr 3 – potencjał techniczny

# Załącznik nr 4 – doświadczenie zawodowe

# Załącznik nr 5 – wykaz podwykonawców

# Załącznik nr 6 – harmonogram rzeczowo – finansowy

# Załącznik nr 7 – informacja o wysokości stawek i narzutów

# Rozdział III Istotne dla stron postanowienia umowy

# Rozdział IV  Formularze kosztorysu ofertowego

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 301203 W, Kroczewo – Strubiny

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 301209 W, Naborówiec – Naborowo

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 301223 W, Michałówek

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 301228 W, Karolinowo – Proboszczewice

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 301224 W Załuski – Stróżewo – Nowe Olszyny

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 301230 W, Szczytno – Szczytniki

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 301234 W, Nowe Wrońska – Stare Wrońska

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 36/301236 W, Stare Wrońska – Proboszczewice

# Kosztorys ofertowy dla odcinka nr 34/301234 W, Stare Wrońska – Krępica

# Tom II: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

# dla odcinka nr 301206 W, Kroczewo – Strubiny

# dla odcinka nr 301209 W, Naborówiec – Naborowo

# dla odcinka nr 301223 W, Michałówek

# dla odcinka nr 301228 W, Karolinowo – Proboszczewice

# dla odcinka nr 301224 W Załuski – Stróżewo – Nowe Olszyny

# dla odcinka nr 301230 W, Szczytno – Szczytniki

# dla odcinka nr 301234 W, Nowe Wrońska – Stare Wrońska

# dla odcinka nr 36/301236 W, Stare Wrońska – Proboszczewice

# dla odcinka nr 34/301234 W, Stare Wrońska - Krępica

# Tom III: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Tom IV: PRZEDMIAR ROBÓT

# dla odcinka nr 301206 W, Kroczewo – Strubiny

# dla odcinka nr 301209 W, Naborówiec – Naborowo

# dla odcinka nr 301223 W, Michałówek

# dla odcinka nr 301228 W, Karolinowo – Proboszczewice

# dla odcinka nr 301224 W Załuski – Stróżewo – Nowe Olszyny

# dla odcinka nr 301230 W, Szczytno – Szczytniki

# dla odcinka nr 301234 W, Nowe Wrońska – Stare Wrońska

# dla odcinka nr 36/301236 W, Stare Wrońska – Proboszczewice

# dla odcinka nr 34/301234 W, Stare Wrońska - Krępica

# Tom I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

# Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców

# I. Informacje o zamawiającym.

# Gmina Załuski

# Załuski 67, 09-142 Załuski

# tel. (023) 661-90-13, (023) 661-90-84,

# fax (023) 661-90-13

NIP  567-146-72-94

www.ugzaluski.bip.org.pl, e-mail: ugzaluski@bip.org.pl

# Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7 45– 1545

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Wójt Gminy Załuski - Romuald Woźniak.

# II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

4.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

4.4. Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego  rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”.

Zamówienie obejmuje przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301206W, Kroczewo – Strubiny, od km 0+000 do km 0+894 , długość odcinka 894 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301209W, Naborówiec – Naborowo, od km 0+000 do km 0+539, długość odcinka 539 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301226W, od drogi krajowej Nr 7 – Michałówek, od km 0+000 do km 1+432,75, długość odcinka 1432,75 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301228W, Karolinowo – Proboszczewice, od km 0+000 do km 0+666, długość odcinka 666 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301224W Załuski – Stróżewo – Nowe Olszyny, od km 0+000 do km 2+836, długość odcinka 2836 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301230W,Szczytno – Szczytniki odcinek od km 0+000 do km 1+317,60, długości 1317,60 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301234W, Nowe Wrońska - Stare Wrońska, od km 0+000 do km 0+492,24, długość odcinka 492,24 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 36/301236W, Stare Wrońska – Proboszczewice, od km 0+000 do km 1+803, długość odcinka 1803 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 34/301234W, Stare Wrońska – Krępica, od km 0+000 do km 1+002, długość odcinka 1002 mb.

Przedmiotowe drogi stanowią jeden ciąg komunikacyjny o łącznej długości 10 982,59 mb, powierzchni 52 817 m2 i przebiegają przez 11 miejscowości.

2. Zakres rzeczowy zamówienia:

## D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Roboty pomiarowe

D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewów

D.01.02.02 Humus i darnina

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i przepustów

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Roboty poprzeczne ziemne i wykonanie nasypów

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01 Przepust pod koroną drogi

D.03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających

D.03.03.01 Sączki podłużne

D.04.00.00 PODBUDOWA

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie dna koryta

D.04.02.01 Warstwa odsączająca

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.01 Podbudowa żwirowa

D.04.05.01 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem

## D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy betonowej

## D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01a.Remont nawierzchni z kostki kamiennej

D.05.03.05-01 Dolna warstwa nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

D.05.03.05/02 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych

D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa na zjazdach

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie pobocza

D.06.03.01 Umocnienie pobocza i zjazdów

D.06.02.01 Rowy

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawężniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

D.08.05.01 Ściek uliczny

3. Wspólny słownik zamówień (CPV):

45000000-7    roboty budowlane

45111200-0    roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233100-0     roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6     roboty w zakresie budowy dróg

45233280-5     wznoszenie barier drogowych

45233300-2     fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

4. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

5. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót oraz opisem technicznym.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu sprzętu i materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych.

7. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

13. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15.09.2009 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego będzie wynikało, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a zakres działalności firmy wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, wymagane jest złożenie wypisu z rejestru działalności gospodarczej przez każdego wspólnika oraz umowa spółki z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny na dzień składania oferty sposób reprezentacji Wykonawcy.

1.2. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowej lub uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości płatniczych, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

1.3.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości płatniczych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

1.5.  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

  - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

2.1. Wykaz wykonanych (rozpoczętych i zakończonych), w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem tj. polegających na budowie (przebudowie, modernizacji, odnowie) dróg każde o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN. Informację o doświadczeniu należy wypełnić wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 4 z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (tj. referencje, protokół odbioru końcowego itp.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty należy złożyć łącznie.

2.2. Wykaz członków kierownictwa firmy i wykaz pracowników, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Do wykazu powinny być dołączone kopie uprawnień budowlanych osób, od których wymaga się posiadania uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane), a także aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Załącznik nr 2)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty należy złożyć łącznie.

* w przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

2.3. Wykaz narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (załącznik nr 3) niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty należy złożyć łącznie.

* w przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń.

3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

3.1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 4 mln PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia, na kwotę, co najmniej 2 mln PLN.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

5. Oferta wspólna

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

  - Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.

  - Przedstawiciel wiodący / partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie.

  - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

  - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa niniejszym rozdziale winny być składane w formie oryginału lub kopii (poza wadium) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela wykonawcy (osobę podpisującą ofertę). Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodnie z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

8. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, jest karalne.

9. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania musza być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.

10. Dokonane zmiany specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej stronie internetowej.

11. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt. 10 termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12 a i art. 38 ustawy Pzp.

12. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko           Mieczysław Frączak

tel.                                (023) 661 90 96

fax.                               (023) 661 90 13

w godzinach                900– 1400

w sprawach proceduralnych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko           Anna Jarosławska

tel.                               (023) 661 92 89

fax.                              (023) 661 90 13

w godzinach               900 – 1400

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

VII.  Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100.000,000 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100).

2. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Banku Spółdzielczym w Załuskach.

Nr rachunku: 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009 – w przelewie bankowym należy wskazać tytuł przedmiotu zamówienia,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

- sposób przekazania - dołączone do oferty.

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w  oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 a rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

a) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Gminy należy złożyć razem z ofertą na adres zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji.

10. Wykonawca, który nie wniósł wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczony z postępowania.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

13. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane.

8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowana przez osoby uprawnione, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta i opieczętowane.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z poświadczeniem przez wykonawcę.

11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Gmina Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

oraz opisane:

„Oferta

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”

„Nie otwierać przed dniem 24.03.2009 r., godz. 1015”

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, powiat płoński, w pokoju nr 8 (biuro obsługi interesanta), do dnia 24.03.2009 r. do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Załuskach w Sali konferencyjnej w dniu 24.03.2009 r. o godzinie 10:15.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert jest jawne dla wykonawców. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego

- Przewodniczący Komisji przedstawi:

- temat posiedzenia,

- kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wg. planu finansowego,

- liczbę otrzymanych ofert,

- nazwy i adresy firm otrzymanych ofert,

- informację dotyczącą ceny otrzymanych ofert

6.  W części niejawnej postępowania członkowie Komisji:

- dokonają analizy złożonych ofert pod względem ich kompletności i zgodności z SIWZ,

- dokonają wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych.

7. propozycje i wnioski Komisji przetargowej wymagają zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach, których wzory określone zostały w rozdziale IV – formularze kosztorysu ofertowego

2. Podstawą obliczenia oferty jest Przedmiar robót.

3. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt. 1 należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w odpowiednich Przedmiarach robót.

4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej, w Specyfikacji Technicznej oraz Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 87 ust.2 Pzp.

12. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki podlega odrzuceniu.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,

1.4. złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:

  - . oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

  - . za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

  - . wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100% = 100pkt).

- Przy wyborze oferty za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg wzoru przedstawionego w tabeli:

| Nazwa kryterium |  |  | Waga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  | 95 |  |
| Termin gwarancji |  |  | 5 |  |

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Oceny ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostaną dokonane według następujących zasad:

# Kryterium 1: CENA OFERTY

# Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 95%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Ocena będzie następowała wg wzoru:

Cn (najniższa oferowana cena)

C=   -------------------------------------------------   x 100 x 95%

Co (cena badanej oferty)

# Kryterium 2: TERMIN GWARANCJI (min. 36 m-cy)

# Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie. Uzyskana liczba punktów oferty za to kryterium zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 5%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin gwarancji.

# Zamawiający wymaga, aby minimalny termin gwarancji wynosił 36 miesięcy.

Ocena będzie następowała wg wzoru:

To (termin gwarancji oferty badanej)

T=     ---------------------------------------------------  x 100 x 5%

Tn (najdłuższy termin gwarancji)

# 8.  Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

# W = C+ T

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienia publiczne.

- W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowanie będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości od Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.     Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.     Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci:

1)     pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)    gwarancjach bankowych,

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

6.  Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego do zapłaty kwot z tytułu należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

7.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu z zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

8.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

9.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 5.

10.   Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających

11. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Załuskich nr 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009 .

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

12.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania kompletności całego zakresu zamówienia.

13.  Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

14. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 podatek wynosi 22%.

4.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 7dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

4. Protest powinien:

1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

2) zawierać żądanie Protestującego,

3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

5. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

# XVIII. Postanowienia końcowe

      - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

      - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

      - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

  - zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,30 zł za 1 stronę),

  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Sporządziła:	   Zatwierdzam:

Anna Jarosławska

Wójt Gminy Załuski

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY

WRAZ ZE STANOWIĄCYMI JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKAMI

............................................

Wykonawca (pieczęć firmowa)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

wykonanie zamówienia pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena oferty netto - ………... zł
(słownie...........................................................................................................................................................................................)

podatek VAT- ………….. zł 
(słownie:.........................................................................................................................................................................................)

cena oferty brutto- ………zł
(słownie:.........................................................................................................................................................................................)

W załączeniu do oferty przedstawiamy kosztorysy ofertowe uwzględniające wszystkie czynności i obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: - do dnia 15.09.2009 r.

- Na wykonane zamówienie udzielamy gwarancji na okres ………. m-cy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym: zapoznaliśmy się przyszłym placem budowy) oraz uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy Istotne dla Stron postanowienia umowy, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w art.22 ust.1 i art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).

- W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości 5 %, tj: o wartości ......................zł,

(słownie..........................................................................................................................)
w formie .............................................................................................. zgodnie z warunkami ustalonymi w projekcie umowy.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami, za wyjątkiem robót wymienionych w pkt. 8 oferty.

- Następujące roboty zamierzamy zlecić n/w podwykonawcom:
1/..............................................podwykonawca .................................................................
2/..............................................podwykonawca .................................................................

- Wadium o wartości...........................zostało wniesione w dniu ..................................... w formie ..........................................................

- W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Oferta została zgłoszona na..............stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .............. do nr ......................

- Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ………. stronach:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………….

......................................................		...................................................

miejscowość i data                                      pieczęć i  podpis (podpisy) wykonawcy

............................................	Załącznik nr 1 do Oferty

wykonawca(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), tj:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................		                                 ...................................................

miejscowość i data                                                                                                      pieczęć i  podpis (podpisy) wykonawcy

Załącznik nr 2

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

| l.p. | Nazwisko i imię | Funkcja | Kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Oświadczamy, że:

      - dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

      - nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

________________________

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”

| l.p. | Wyszczególnienie | Liczba jednostek |
| --- | --- | --- |

Oświadczamy, że:

- dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

- nie dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. narzędzi i urządzeń.

________________ dnia __ __ 200_ roku

__________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 4

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”

oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące zadania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zadania wykonanego przez Wykonawcę | Ilość wykonanej nawierzchni | Miejsce wykonania zadania Zakres zadania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek miesiąc rok | koniec miesiąc rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

________________ dnia __ __ 200_ roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 5

............................................

wykonawca(pieczęć firmowa)

Wykaz

części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

| Zakres Robót przewidzianych dla podwykonawców | Nazwa i dane podwykonawcy | Wartość podwykonywanych robót jako % całkowitych kosztów projektu |
| --- | --- | --- |

________________ dnia __ __ 200_ roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 6

# Miejscowość, data……………………………………………….

# Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………..

# Adres wykonawcy…………………………………………………………………………..

# Harmonogram rzeczowo – finansowy organizacji i wykonania robót

| Lp. | Wyszczególnienie elementów składowych zadania - rodzaj robót | Planowany okresowy koszt | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |
| 2. | Prace budowlano - montażowe |  |  |
| 3. | Prace ziemne |  |  |
| 4. | Prace wykończeniowe |  |  |

…………………………………………………………….

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik nr 7

# Miejscowość, data…………………………………

# Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………..

# Adres wykonawcy……………………………………………………………………..

# Informacja o wysokości stawek i narzutów przyjętych do kosztorysowania

……………..……..…………………………………...

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

ROZDZIAŁ III

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR………/2009

zawarta dnia ….…..2009 roku w Urzędzie Gminy Załuski, 09-142 Załuski

pomiędzy:

Gminą Załuski, NIP: 567-178-34-57, REGON: 130378545

reprezentowaną przez:

# Wójta Gminy Załuski – Romualda Woźniaka

zwanym dalej zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- ……………………….

- ……………………….

zwanym dalej wykonawcą,

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr WRPG. 341/1-01/09 dotyczącego zadania pn.:

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych” (ogłoszonego w BZP w dniu 02.03.2009 r. pod numerem 45502 - 2009) przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.):

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z przebudową odcinków dróg lokalnych na terenie gminy Załuski, w tym:

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 301206W, Kroczewo – Strubiny , od km 0+000 do km 0+894 , długość odcinka 894 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 301209W, Naborówiec – Naborowo, od km 0+000 do km 0+539, długość odcinka 539 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 301226W, od drogi krajowej Nr 7 – Michałówek, od km 0+000 do km 1+432,75, długość odcinka 1432,75 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 301228W, Karolinowo – Proboszczewice, od km 0+000 do km 0+666, długość odcinka 666 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 301224W Załuski – Stróżewo – Nowe Olszyny, od km 0+000 do km 2+836, długość odcinka 2836 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 301230W,Szczytno – Szczytniki odcinek od km 0+000 do km 1+317,60, długości 1317,60 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 301234W, Wrońska Nowe - Stare Wrońska, od km 0+000 do km 0+492,24, długość odcinka 492,24 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 36/301236W, Stare Wrońska – Proboszczewice, od km 0+000 do km 1+803, długość odcinka 1803 mb.

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 34/301234W, Stare Wrońska – Krępica, od km 0+000 do km 1+002, długość odcinka 1002 mb.

- Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

- Zakres i sposób wykonania robót określają następujące załączniki do umowy:

    - Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1,

    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2,

    - Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3,

    - Specyfikacja techniczna DM.00.00.00 stanowiąca załącznik nr 4.

§ 2.

Obowiązki stron

- Obowiązki zamawiającego.

  - Przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

  - Dokonanie odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w §4 niniejszej umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

2. Obowiązki wykonawcy.

  - Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.

  - Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w ST.

  - Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową w uwzględnieniem wymagań określonych w ST

  - Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST

  - Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

  - Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami ST

  - Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

  - Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organó państwowego nadzoru budowlanego, pracownikom jednostek kontrolnych sprawujących funkcje kontrolne w stosunku do realizaowanego zadania, oraz upoważnionym przedstawicielom inwestora.

  - Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

§ 3

Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego.

- zakończenie: do 15.09.2009 r.

2. Terminy ustalone w pkt 1 ulegają przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) wystąpienia klęski żywiołowej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3.   W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia, równy będzie okresowi przerwy przestoju.

4.  Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w ewentualnym protokole konieczności, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy i ostatecznie w ewentualnym aneksie do umowy.

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele wykonawcy, oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadczenia jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru, to wykonawca:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

- ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowić będzie podstawę wystawienia faktury i żądania należnego wynagrodzenia.

7.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

8.   Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

8.1  nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru końcowego będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

8.2   nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach w § 9 niniejszej umowy.

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto: ………………..zł.

słownie: …………………………………………………………………….

w tym: - cena netto wynosi ………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………..

Podatek VAT w wysokości 22 % wynosi ……………………. zł

słownie: …………………………………………………………………….

- Wynagrodzenie, określone w pkt. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót.

Zawiera ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych” czyli takich robót, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, rozpoczęcie wykonania takich robót może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, skarbnika zamawiającego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołu konieczności” przez zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

- Roboty niezrealizowane lub dodatkowe będą rozliczone po cenach ofertowych.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę     ………………. zł

Słownie: ………………………………………………………

w formie………………………………………………………

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 7

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową wystawioną po wykonaniu całości zadania.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

- W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez zamawiającego, jeśli konto bankowe wykonawcy zostanie uznane kwotą należną wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności

§ 8

Gwarancja

Wykonawca udziela zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie obiektu będącego przedmiotem odbioru.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:

- odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialności wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2.   Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.    W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5.    Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6.     Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 11

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przewał realizacją robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

  - zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

  - zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych.

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, a w szczególnościo odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa prowadzenia i zabezpieczenia prac drogowych – Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez odszkodowania dla Wykonawcy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za które bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

- zamawiający: pracownik Urzędu Gminy – Mieczysław Frączak

Inspektor Nadzoru – ……………………………

- wykonawca:   kierownik budowy – …………………………..

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny, właściwy dla siedziby zamawiającego.

4.  W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowy, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

# ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA:

…………………………..	. ……………………………

Istotne dla stron postanowienia umowy akceptuję

……………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

# Text boxes

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE