# Sprawozdanie z realizacji

# „Planu Gospodarki Odpadami Dla Gminy

Załuski Na Lata 2004 – 2012”

przyjętego uchwałą Rady Gminy Załuski

nr 119/XVII/2004

za okres: 2004-2006

Marzec 2007 r.

# Spis treści

1. Wprowadzenie oraz stan prawny sprawozdania.	3

2. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	9

3. Posiadacze odpadów prowadzący działalność  w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.	10

3.1. Podmioty zbierające odpady, prowadzące odzysk i unieszkodliwianie	10

3.2. Urządzenia do zbierania odpadów	10

4. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	10

4.1. Składowiska odpadów	11

5. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2006	21

6. Ocena systemu monitoringu	25

7. Podsumowanie	26

8. Wykorzystane materiały	28

# 1. Wprowadzenie oraz stan prawny sprawozdania.

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Załuski powstał jako realizacja ustawowego obowiązku opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu  gminnym wynikającego z zapisu zawartego w rozdziale 3, art. 14÷16 ustawy              o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracował organ wykonawczy gminy. Projekt planu został opracowany w kwietniu 2004 r. przez Inspektora ds. ochrony środowiska integracji europejskiej oraz promocji gminy Beatę Pierścińską,

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

W dniu 23 sierpnia 2004 r. Plan gospodarki odpadami dla gminy Załuski na lata 2004-2012 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Załuski Nr 119/XVII/2004.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata - art. 14 ust.14).

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.     o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.                   Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania                           z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy                  o odpadach doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7                   w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych        w odpadach komunalnych.

W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13,                w którym w pkt 1 określono, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca 2007 r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie                  z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Załuski na lata 2004-2012 określa:

- stan gospodarki odpadami w roku 2004,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Załuski powstał przed wejściem                      w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy              o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458)    oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441) obejmuje zatem wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie gminy, a w szczególności odpady komunalne                                   z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami wg Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004-2012 były:

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego RZGO w Dalanówku,

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych od wszystkich mieszkańców gminy (zmiana systemu odbierania odpadów),

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Zasadnicza zmiana w gospodarce odpadami na terenie gminy Załuski polegać miała na wdrożeniu zasady regionalizacji przewidzianej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego. Zasada ta oznacza łączenie się jednostek terytorialnych (gmin i powiatów) w grupy, w których prowadzone będzie kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Regiony zgodnie z zasadą bliskości, powinny być samowystarczalne pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, odzysk, unieszkodliwianie) jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów (np. PCB, zużyte oleje itp.) konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. W tym celu miał zostać utworzony Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego.

Rada Gminy Załuski przyjęła uchwałę o zamiarze przystąpienia                                  do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego - uchwała Nr 86/XIV/2004                z dnia 21 kwietnia 2004 roku.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie                      z założeniami planów wojewódzkiego i powiatowego opierać się miał na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlach i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Założone cele miały być realizowane poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) w Dalanówku poprzez Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego. Utworzenie zakładu gospodarki odpadami o charakterze ponadlokalnym spowodowałoby lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniżyło jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zakład miał być skoncentrowany na maksymalny odzysk surowców wtórnych, które mogą być dalej wykorzystywane oraz na utylizację tej części odpadów, których nie będzie można zagospodarować.

Odpady balastowe których nie można zagospodarować w inny sposób niż składowanie wg założeń planu powinny być składowane na regionalnym składowisku  w Dalanówku.

W dniu 8 grudnia 2004 roku Rada Gminy Załuski przyjęła uchwałę                       Nr 144/XIX/2004 w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego oraz uchwałę Nr 145/XIX/2004 w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego. Niestety z uwagi na brak porozumienia wszystkich potencjalnych członków związku międzygminnego nie dopełniono czynności doprowadzających do zarejestrowania Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego przez ministra właściwego do spraw administracji.

Kolejnym celem przewidzianym do realizacji w gminnym planie gospodarki odpadami była zmiana systemu gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych         z tzw. systemu „donoszenia” na system bezpośredniego odbioru od wytwórców.

Funkcjonujący na terenie gminy Załuski system gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych odbiegał od obowiązujących przepisów prawnych. Odpady gromadzone były w systemie „donoszenia”, który oparty był na 13 kontenerach „KP-7” o pojemności 7 m3 oraz 5 pojemnikach o pojemności 1,1 m3, wszystkie koszty związane z gromadzeniem i wywozem odpadów ponosiła gmina.

System ten funkcjonował do końca 2005 r.,	 z początkiem 2006 roku każdy                  z mieszkańców został zobowiązany do wyposażenia posesji w pojemnik na odpady oraz  do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wywozowym.

Wprowadzenie nowego systemu zostało poprzedzone szeroką edukacją społeczeństwa. W roku 2005 na wielu sesjach Rady Gminy Załuski były prezentowane informacje o planowanych zmianach w systemie gospodarki odpadami. Informacje były przekazywane w formie ulotek sołtysom w celu przekazania mieszkańcom poszczególnych sołectw.  Ponadto w terminie od 5 do 19 grudnia              2005 r. odbyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne we wszystkich sołectwach gminy.

Na spotkaniach mieszkańcy mogli zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą tj. z przedsiębiorcą posiadającym  stosowne zezwolenie Wójta na prowadzenie takiej działalności na terenie naszej gminy.

Na dzień 28.12.2005 r. zawartych było tylko 344 umów (27,5%), jednak                  z upływem czasu sukcesywnie przybywało mieszkańców, którzy podpisali umowę                            z uprawnionym przedsiębiorcą:

- 28.02.2006 r. – 749 umów (60%),

- 20.09.2006 r. – 884 (70,8 %),

- 15.03.2007 r. – 1017 (82%).

Obowiązek wyposażenia nieruchomości przez właściciela nieruchomości               w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym wynika            z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 131, poz. 662 z późn. zm.). Właściciel nieruchomości ma ponadto obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych oraz pobierania dowodów płatności po dokonaniu takiej usługi. Nadzór nad realizacją w/w obowiązków sprawuje Wójt.

W czasie prowadzenia kontroli na terenie nieruchomości Wójt lub pracownik uprawniony powinien zażądać od właściciela nieruchomości udokumentowania korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego odpady. Ponadto gmina kontroluje kto wywozi odpady również poprzez ewidencjonowanie umów przedsiębiorstw wywozowych z mieszkańcami.

Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami było przedsięwzięciem trudnym i bardzo problematycznym. Odbiór społeczny wprowadzenia sytemu „bezpośredniego odbioru” nie był przychylny.

Szczególne problemy wystąpiły w chwili wdrażania systemu. Powodem problemów były panujące w styczniu 2006 warunki atmosferyczne – bardzo niskie temperatury oraz duże zaśnieżenie. W wielu miejscach o niedogodnym usytuowaniu, z uwagi na brak przejezdnych dróg dojazd specjalistycznego sprzętu nie był możliwy.

Sytuacja poprawiła się z końcem zimy, jednak jest wiele posesji na terenie gminy w sołectwach o zabudowie rozproszonej, gdzie problemy z odbiorem odpadów występują również w okresach roku o korzystniejszej aurze. Są to posesje oddalone od dróg publicznych. Urząd Gminy Załuski zwrócił się do wszystkich sołectw                     o przekazanie wykazu posesji gdzie istnieje problem z odbiorem odpadów. Wykazy przedłożone przez sołtysów zostały przekazane przedsiębiorcy wywozowemu                             i w stosunku do tych wytwórców odpadów przedsiębiorca zastosował rozwiązania indywidualne.

W stosunku do osób, których posesje są usytuowane w trudniej dostępnych miejscach zastosowano indywidualne rozwiązania.

Od dnia 13 października 2005 r. weszły w życie przepisy nowelizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, które wprowadziły wiele zmian zarówno dla samorządów gminnych jak i firm. Zmiany wprowadzone ustawą zobligowały gminy do uporządkowania zarówno dokumentów jak i systemów gospodarki odpadami.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinno być zgodne z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego uchwalonym przez Samorząd Województwa w dniu 15 grudnia 2003 r. miejscem unieszkodliwiania odpadów wytworzonych na terenie gminy Załuski jest Dalanówek.

W dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy w wydanych przez Wójta Gminy zezwoleniach na odbieranie odpadów jedynie w zezwoleniu dla PGK Sp. z o.o.                        z Płońska wskazano Dalanówek jako miejsce unieszkodliwiania odpadów.

W świetle nowego brzmienia ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości                       i porządku do władz gmin należy tworzenie, kontrola i egzekucja lokalnych przepisów.

Rada gminy miała  obowiązek uchwalenia nowego regulaminu, w którym określa min:

-rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

-częstotliwość usuwania odpadów,

-zakres prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów powstających                             w gospodarstwach domowych,

-maksymalny poziom odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

-inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

Nowy regulamin został uchwalony przez Radę Gminy Załuski w dniu             26 kwietnia 2006 r.

Wójt natomiast miał obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości nowe wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. W wymaganiach tych Wójt zobowiązany był określić miejsce unieszkodliwiania zgodne  z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Znowelizowane wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się     o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych zawarte są w Zarządzeniu Wójta Gminy Załuski Nr 16/2006 z dnia     29 września 2006 r.

Szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie został określony                               w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 33), które weszło w życie 27 stycznia 2006 r.

Ponadto przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności                      w zakresie odbierania odpadów komunalnych, byli zobowiązani w terminie 6 m-cy od podania do publicznej wiadomości nowych wymagań do wystąpienia                            z wnioskiem o zmianę zezwoleń, w przeciwnym razie Wójt z urzędu powinien stwierdzić wygaśnięcie decyzji. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie nowego zezwolenia został zobowiązany do udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów w miejscu zgodnym z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

Dotychczas z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych do Wójta Gminy Załuski wystąpiło jedynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Płońska.

Nowym zadaniem przedsiębiorstw staje się także segregowanie oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska. Współodpowiedzialność za odzysk i recykling odpadów spada zatem na przedsiębiorstwa, których głównym zadaniem dotychczas było odebrać je od mieszkańców i wywieść na składowisko.

# 2. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Załuski w latach 2004-2006 poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

|  | 2004 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 288,3 | Składowanie | 121,80 | Składowanie |
| 20 03 02 | - |  | - |  |
| 20 03 03 | - |  | - |  |
| 20 03 04 | - |  | - |  |
| 20 03 06 | - |  | - |  |
| 20 03 07 | - |  | - |  |
| 20 03 99 | - |  | - |  |

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Załuski w latach 2004-2006, poddanych poszczególnym procesom odzysku.

|  | 2004 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | 1,02 | R | 0,80 | R |
| 20 01 02 | 2,39 | R | 0,50 | R |
| 20 01 39 | 0,60 | R | - | - |
| 15 01 05 | 0,04 | R | - | - |

Procesom odzysku zostały poddane odpady (papier i szkło), zebrane selektywnie. Na terenie gminy Załuski selektywna zbiórka realizowana jest                        z udziałem trzech zestawów pojemników i prowadzona jest od początku 2001 r. Wykorzystywane są trzy zestawy pojemników po 3 sztuki każdy o pojemności 1,5 m3 przystosowane do opróżniania za pomocą wysięgnika dźwigowego HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy). Rozdzielnie gromadzone jest szkło białe                        i kolorowe. Pojemniki charakteryzują się odpowiednio dobraną kolorystyką:

-niebieskie – na makulaturę,

-zielone – na szkło kolorowe,

-białe – na szkło bezbarwne.

Pojemniki posiadają napisy wskazujące na rodzaj gromadzonego surowca wtórnego oraz nadrukowaną instrukcję segregacji. Pojemniki są obsługiwane przez PGK Sp. z o.o. W czerwcu 2004 r. w celu objęcia systemem selektywnej zbiórki całej gminy wprowadzono zbiórkę odpadów „u źródła” realizowaną za pomocą metody trzech worków”. Worki niebieskie były przeznaczone na odpady typu makulaturowego, żółte na odpady szklane, natomiast czerwone na tworzywa sztuczne. System obsługiwało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO”                         z siedzibą w Miszewie Nowym. Odpady miały być odbierane z częstotliwością raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na małe zaangażowanie mieszkańców, jak również uchybienia ze strony przedsiębiorcy system ten przestał funkcjonować                  z końcem 2005 r.

# 3. Posiadacze odpadów prowadzący działalność                             w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

## 3.1. Podmioty zbierające odpady, prowadzące odzysk                                      i unieszkodliwianie

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,                             ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

b) „BAX-POL” , Beata i Zbigniew Zbonikowscy, ul. Gdańska 19,                      05-170 Zakroczym.

## 3.2. Urządzenia do zbierania odpadów

a) 1017 pojemników do zbierania odpadów komunalnych przez indywidualnych właścicieli

o poj. 120 l i 240 l

b)  3 zestawy po 3 sztuki pojemników każdy o poj. 1,5 m3 do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy.

# 4. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Załuski brak instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Większość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości trafia na Składowisko odpadów w Dalanówku.

## 4.1. Składowiska odpadów

Tabela 3. Karta składowiska odpadów w Dalanówku - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów komunalnych w Dalanówku |
| 1.2. | Gmina |  | Płońsk |
| 1.3. | Powiat |  | Płoński |
| 1.4. | Województwo |  | Mazowieckie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 130314574 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | O |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 130314574 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 567-000-41-26 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 130314574 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 567-000-41-26 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 130314574 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 567-000-41-26 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 6 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Tak |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Naczelnik Miasta i Gminy w Płońsku 10. 1982 r. GT-8220/1/82 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Naczelnik Miasta i Gminy w Płońsku 10. 1982 r. GT-8220/1/82 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Wojewoda Ciechanowski Główny Architekt Planowania Przestrzennego Decyzja Nr 130 z dnia 29.06.1982 r. |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Zarząd Gminy Płońsk 09.03.1994 r. Nr RG-7224/1/94 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Płońsku RŚ. 763/6/02 z dnia 22.01.2002 r. |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Wojewoda Mazowiecki 31.01.2003 r. WŚR–C.66251/03 |
| 2.7. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Tak |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie Pozwolenie na eksploatację wygasa z końcem 2009 r. |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | Do końca 2007 r. |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.12. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | - |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | - |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | WŚR–C.66251/03 Zmiana na prawach aneksu Wojewoda Mazowiecki Ciechanów 04.11.2005 WŚR-C.6626.3/05 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | - |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Mazowiecki 04.11.2005 r. WŚR-C.6626.3/05 |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Mazowiecki 04.11.2005 r. WŚR-C.6626.3/05 |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Tak |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | - |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Brak danych |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Brak danych |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Brak danych |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 511300 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 215000 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 286300 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 12430 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Tak. Naturalna bariera geologiczna, osady rymowe piaszczyste ze żwirkami i glinami zwałowymi |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | - |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Nie |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Nie |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | - |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Nie |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | Nie |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | - |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | - |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Nie |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Tak |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | - |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | Osady pościekowe |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | wg załącznika |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | Tak 400000,00 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | Tak 200000,00 |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | wg załącznika |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 17 08 01 17 02 03 19 12 05 19 12 01 20 01 10 Recykling |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | - |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10,9 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10,8 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 11,9 |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 13,2 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |

Objaśnienia do tabeli 3:

1) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy        o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów

odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Odpady składowane na składowisku odpadów w Dalanówku i Zakroczymiu zebrane z terenu Gminy Załuski  w roku 2004:

( Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 288,3 ton

w roku 2006:

( Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 121,80 ton

# 5. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2006

Tabela 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie gminy w latach

2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami. | Został uchwalony Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004-2012. Uchwała Nr 119/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. | - |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów. | Na terenie gminy został wdrożony nowy system gospodarki odpadami. Obecnie 1017 posesji jest wyposażonych w urządzenia do gromadzenia odpadów tj. 82,7%. |  |
|  |  |  |  | Rada gminy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Data uchwalenia regulaminu 26 kwietnia 2006 r. Uchwała Nr 223/XXX/2006 roku | - |
|  |  |  |  | Wójt Gminy Załuski Zarządzeniem Nr 5/2004 z dnia 23 stycznia 2004 określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wójt Gminy Załuski zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw Zarządzeniem Nr 16/2006 z dnia 29 września 2006 r. określił i podał do publicznej wiadomości nowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zarządzenie zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Załuski: www.gminazaluski.bip.pl Termin 6 miesięcy w którym przedsiębiorcy mają obowiązek dostosować swoją działalność do zmian upływa 29 marca. Gmina utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na dzień 31 grudnia 2006 jest ich 1017. Przedsiębiorcy którzy nie przekazali wójtowi wykazów o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r dostali pisma wzywające do złożenia w/w wykazów. | - |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów oraz ich segregacji u źródła. Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych. | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne, poprzez zajęcia tematyczne w szkołach a także poprzez organizowane konkursy dotyczące ochrony środowiska, oraz coroczne akcje Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi. W roku 2005 na wielu sesjach Rady Gminy Załuski były prezentowane informacje o planowanych zmianach w systemie gospodarki odpadami. Informacje były przekazywane w formie ulotek sołtysom w celu przekazania do poszczególnych sołectw. Ponadto w terminie od 5 do 19 grudnia 2005 r. odbyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne we wszystkich sołectwach gminy. | - |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych. | Mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych zostali objęci wszyscy mieszkańcy gminy którzy wyrazili chęć podpisania umów z przedsiębiorstwem. Na koniec 2006 r. jest to 82,7%. | - |
| 5. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Wiata dla odpadów wielkogabarytowych (w ramach budowy RZGO w Dalanówku) | Nie postał RZGO w Dalanówku, w związku z tym ten punkt Planu gospodarki Odpadami nie został zrealizowany. | - |
| 6. | - | 2004 - 2005 | Stworzenie bazy danych gospodarki odpadami na terenie gminy | Gmina prowadzi ewidencje dotyczącą ilości i rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Załuski. Prowadzona jest ewidencja Przedsiębiorstw które posiadają pozwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Załuski. |  |

Tabela 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy       w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2004 - 2007 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktów odbioru odpadów niebezpiecznych – akumulatorów, baterii, świetlówek | Odbyły się zbiórki baterii w szkołach na terenie Gminy Załuski. Zebrane baterie były odbierane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” z siedzibą w Miszewie Nowym. |  |
| 2. |  | 2004 - 2012 | Wdrożenie systemu usuwania materiałów zawierających azbest (znajdującego się w pokryciach budynków) oraz systemu ich transportu i unieszkodliwiania | Urząd Gminy prowadzi ewidencję azbestu znajdującego się w pokryciach budynków na terenie gminy. Urząd Gminy Załuski w latach 2004 – 2006 wydał 23 pozytywne opinie zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zawierającymi azbest) |  |

# 6. Ocena systemu monitoringu

W celu monitoringu realizacji zadań przewidzianych w gminnym planie gospodarki odpadami  zaproponowano aby wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok],

- ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok],

- ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%,]

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1mieszkańca na rok [kg/M/rok],

- ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok],

- udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%],

- ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg],

- ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym:

-tworzywa sztuczne,

-papier i tektura,

-szkło,

- ilość odzyskanych odpadów [Mg]:

-wielkogabarytowych,

-budowlanych,

-niebezpiecznych,

- uruchomienie obiektów gospodarki odpadami komunalnymi:

-linie do segregacji,

-kompostownie [szt./( Mg/rok)],

-linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych,

-inne obiekty,

W oparciu o analizę powyższych wskaźników możliwa jest ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski.

W celu realizacji zadań monitoringu gospodarki odpadami na terenie Gminy Załuski założono bazę wytwórców odpadów oraz bazę przewoźników odpadów.

Usługi z zakresu gospodarki odpadami są monitorowane w oparciu                       o informacje przekazywane elektronicznie przez przedsiębiorstwa usługowe. Przedsiębiorstwa przekazują drogą elektroniczną informacje zawierające wykaz wytwórców odpadów posiadających umowy na wywóz zmieszanych odpadów oraz informacje dotyczące ilości odebranych i unieszkodliwionych odpadów.

W roku 2004 mieszkańcy gminy Załuski nie posiadali indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, na koniec 2006 r. ilość zawartych umów wynosi 1017.

# 7. Podsumowanie

W wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004 – 2012 nastąpiła poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami.

Wprowadzono nowy system gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych tzw. system bezpośredniego odbioru. Z początkiem 2006 r. każdy              z mieszkańców gminy Załuski został zobowiązany do wyposażenia posesji               w pojemnik na odpady oraz do zawarcia umowy z przedsiębiorcą wywozowym. Odebrane przez uprawnionych przedsiębiorców odpady są unieszkodliwiane na składowiskach odpadów, które posiadają zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko, spełniających wymogi ekologiczne i prawne.                Liczba podpisanych umów wzrastała od 344 podpisanych na początku stycznia 2006 r. do 1017 na koniec 2006 r. W związku ze zwiększoną liczbą podpisanych umów na odbiór odpadów, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców gminy udało się ograniczyć powstawanie dzikich wysypisk                       w związku z czym spadł stopień zagrożenia zanieczyszczenia gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Nie wszystkie zadania przewidziane do realizacji w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004 – 2012 zostały zrealizowane i nie wszystkie planowane cele zostały osiągnięte.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami wg Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004-2012 były:

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego RZGO w Dalanówku,

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych od wszystkich mieszkańców gminy (zmiana systemu odbierania odpadów),

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Pierwszy cel nie został zrealizowany z uwagi na to, że nie utworzono Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego. Powodem był brak porozumienia wszystkich potencjalnych członków związku.

Pozostałe cele główne zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym.

Dalszego udoskonalania wymaga jeszcze strefa dotycząca selektywnej zbiórki odpadów, oraz strefa dotycząca odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. W związku z czym                         w aktualizacji planu należy zapisać nowe zadania które pomogą udoskonalić te strefy gospodarki odpadami. Rozbudowa systemu segregacji odpadów połączona               z akcją edukacyjną przyczyniłaby się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska.

# 8. Wykorzystane materiały

- Plan gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004 – 2012,

- Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, autor: Adam Kołduński, Gdańsk, czerwiec 2006 r.

- Sprawozdanie dotyczące rodzaju i ilości odpadów komunalnych zebranych              z terenu Gminy Załuski w latach 2004 - 2006, oraz karty składowiska odpadów złożone przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Płońsku.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628                   z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku               w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.),

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Nr 119/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r.,

- Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami                      w powiecie płońskim,

- Wytyczne dla Planów Gospodarki Odpadami na szczeblu Gmin/powiatów – opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska,