# Sprawozdanie z realizacji

# „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy

Załuski na Lata 2004 – 2012”

przyjętego uchwałą Rady Gminy Załuski

nr 119/XVII/2004

za okres: od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008

Załuski, 2010

- Wprowadzenie

Celem sporządzenia niniejszego sprawozdania jest przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań, wyjaśnienia powodów ewentualnych opóźnień bądź zaniechań działań zapisanych w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004 -2012. Wnioski zawarte w sprawozdaniu zostaną uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla lepszego dostosowania jego zapisów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono za okres od 01.01.2007 do 31.12.2008 roku.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami) istnieje obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu  gminnym wynikający z zapisu zawartego w rozdziale 3, art. 14,15,16 niniejszej ustawy.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Załuski na lata 2004-2012, po pozytywnym zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu, w dniu 23 sierpnia 2004 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Załuski Nr 119/XVII/2004.

Artykuł 14 ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach, określa termin przedłożenia sprawozdania radzie gminy oraz zarządowi powiatu, na dzień 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego. Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata - art. 14 ust.14).

Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmujące okres od dnia uchwalenia Planu do dnia 31 grudnia 2006r. zostało przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie określonym ustawowo.

Wg sprawozdania z marca 2007 roku nastąpiła poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami. Wprowadzono bezpośredni system odbioru odpadów stałych od mieszkańców Gminy, czym udało się ograniczyć powstawanie dzikich wysypisk. Wskazano na konieczność udoskonalania strefy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, oraz strefy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Do roku 2006 nie udało się utworzyć Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego z powodu braku porozumienia wszystkich potencjalnych członków związku.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami wg Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004-2012 są:

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego RZGO w Dalanówku,

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych od wszystkich mieszkańców gminy (zmiana systemu odbierania odpadów),

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Zasadnicza zmiana w gospodarce odpadami na terenie gminy Załuski polegać miała na wdrożeniu zasady regionalizacji przewidzianej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego. Zasada ta oznacza łączenie się jednostek terytorialnych (gmin i powiatów) w grupy, w których prowadzone będzie kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Regiony zgodnie z zasadą bliskości, powinny być samowystarczalne pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, odzysk, unieszkodliwianie) jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów (np. PCB, zużyte oleje itp.) konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. W tym celu miał zostać utworzony Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego.

Rada Gminy Załuski przyjęła uchwałę o zamiarze przystąpienia                                  do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego - uchwała Nr 86/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku.

W dniu 8 grudnia 2004 roku Rada Gminy Załuski przyjęła uchwałę Nr 144/XIX/2004 w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego oraz uchwałę Nr 145/XIX/2004 w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego. Niestety z uwagi na brak porozumienia wszystkich potencjalnych członków związku międzygminnego na dzień 31.12.2008 nie dopełniono czynności doprowadzających do zarejestrowania Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego przez ministra właściwego do spraw administracji.

Kolejny cel przewidziany do realizacji to Zmiana systemu gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych z tzw. systemu „donoszenia” na system bezpośredniego odbioru od wytwórców oraz sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych.

System „donoszenia” funkcjonował do końca 2005 r., z początkiem 2006 roku wprowadzony został bezpośredni system odbioru, a każdy z mieszkańców został zobowiązany do wyposażenia posesji w pojemnik na odpady, zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wywozowym oraz do pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, dowodów usunięcia odpadów. Dokumenty te mieszkańcy są zobowiązani okazać na każde żądanie Wójta lub pracownika upoważnionego.

Wprowadzenie nowego systemu zostało poprzedzone szeroką edukacją społeczeństwa, która obejmowała spotkania szkoleniowo-informacyjne z możliwością podpisania umowy z uprawnionym przedsiębiorcą. Informacje przekazywane były również w formie ulotek rozpowszechnianych za pośrednictwem sołtysów w sposób zwyczajowo przyjęty.

Liczba podpisanych umów od roku 2007 utrzymuje się  na stałym poziomie i na dzień 31.12.2008 roku wynosiła 1025, co stanowi 82%  w stosunku do całkowitej liczby zagród z terenu Gminy Załuski.

Art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 131, poz. 662 z późn. zm.) nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości przez właściciela w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości ma ponadto obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych oraz pobierania dowodów płatności po dokonaniu takiej usługi. Nadzór nad realizacją w/w obowiązków sprawuje Wójt.

W świetle brzmienia ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku do władz gmin należy tworzenie, kontrola i egzekucja lokalnych przepisów. W związku z tym Rada Gminy Załuski w dniu 26 kwietnia 2006 r. uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Załuski (Uchwała Nr 233/XXX/2006 Rady Gminy Załuski z dnia 26 kwietnia 2006r.).

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą zajmować się przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie od właściwego terenowo wójta. Zezwolenie może być wydane przedsiębiorcom, którzy spełniają wszystkie określone prawnie wymogi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wójt na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) określił wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie takiego zezwolenia – zarządzenie Wójta Gminy Załuski Nr 16/2006r.  z dnia 29.09.2006 roku.

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Załuski zezwolenie posiadało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 
09-100 Płońsk.

Wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) miejscem unieszkodliwiania odpadów wytworzonych na terenie gminy Załuski jest Składowisko Odpadów w Dalanówku.

# 2. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie Gminy Załuski 
w latach 2007-2008.

| Kod odpadu | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
|  | masa [Mg] | sucha masa odpadów [Mg] | rodzaj procesu unieszkodliwiania | masa [Mg] | sucha masa odpadów [Mg] | rodzaj procesu unieszkodliwiania |
| 200301- niesegrego-wane odpady komunalne | 146,10 |  | składowanie | 616,63 |  | składowanie |
| 200302 | - |  |  | - |  |  |
| 200303 | - |  |  | - |  |  |

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Załuski w latach 2007-2008, poddanych poszczególnym procesom odzysku.

| Kod odpadu | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
|  | masa [Mg] | sucha masa odpadów [Mg] | rodzaj procesu odzysku | masa [Mg] | sucha masa odpadów [Mg] | rodzaj procesu odzysku |
| 200101 - papier i tektura | 0,4 |  | R | 46,08 |  | R |
| 200102 - szkło | 0,8 |  | R | 17,28 |  | R |
| 200139 – tworzywa sztuczne | 0,5 |  | R | - |  |  |
| … | - |  |  | - |  |  |
| 19 80 01 | - |  |  | - |  |  |

Na terenie Gminy Załuski od 2006 roku realizowana jest selektywna zbiórka odpadów. W tym celu wykorzystuje się 3 zestawy pojemników po 3 sztuki każdy o pojemności 1,5m3 przystosowane do opróżniania za pomocą wysięgnika dźwigowego HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy). W ten sposób zbiera się:

- makulaturę – pojemnik niebieski

- plastik (butelki PET) – kosz z siatki

- rozdzielnie szkło białe – pojemnik niebieski  i kolorowe – biały.

Ponadto każdy pojemnik posiada napisy wskazujące na rodzaj gromadzonego surowca wtórnego oraz nadrukowaną instrukcję segregacji. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów  ustawiono przy szkołach i Urzędzie Gminy.

Selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw domowych odbywała się z wykorzystaniem różnokolorowych worków przeznaczonych do zbierania szkła, papieru, PET oraz metalu. Systemem tym zostały objęte wszystkie gospodarstwa domowe w gminie Załuski.

Selektywna zbiórka odpadów jest obsługiwana przez PGK w Płońsku Sp. z o.o.

W latach 2007 – 2008, 50% gospodarstw domowych zostało wyposażone w worki do gromadzenia zużytych baterii. Pojemniki do zbiórki zużytych baterii w ustawiono szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej (urząd gminy, ośrodek zdrowia, biblioteka gminna) tak aby dostęp do nich był jak najbardziej ułatwiony. Na dzień 31.12.2008 zebrano 0,20 Mg zużytych baterii.  Zbiórkę zużytych baterii obsługują PGK w Płońsku wraz z Organizacją Odzysku REBA SA.

# Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

## 3.1.Podmioty zbierające odpady, prowadzące odzysk i unieszkodliwianie

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,                             ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

## 3.2. Urządzenia do zbierania odpadów

- 1025 pojemników do zbierania odpadów komunalnych przez indywidualnych właścicieli  o pojemności 120 l i 240 l

- 3 zestawy po 3 sztuki pojemników każdy o poj. 1,5 m3 do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie Gminy

# Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Załuski brak instalacji do unieszkodliwiania 
i odzysku odpadów. Większość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości trafia na składowisko odpadów w Dalanówku. Odpady zebrane z terenu Gminy Załuski w roku 2007 i 2008 to blisko 763 tony nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Karta składowiska odpadów w Dalanówku – załącznik nr 1 do sprawozdania

# Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008

Tabela 3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
na terenie Gminy Załuski w latach 2007-2008

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji1) | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami. | 2006 | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami. | Rada Gminy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwała Nr 223/XXX/2006 roku z dnia 26 kwietnia 2006 r. |
| 2. | Organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. | 2007-2008 | Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych | Gmina prowadzi ewidencje dotyczącą ilości i rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Załuski. Prowadzona jest ewidencja Przedsiębiorstw które posiadają pozwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Załuski. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzona jest na bieżąco. PGK w Płońsku co miesiąc przysyła do urzędu Gminy wykaz umów zawartych oraz rozwiązanych w miesiącu poprzedzającym. |
|  |  |  |  | Zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Załuski posiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk. |
|  |  |  |  | Wykazy przekazywane na bieżąco |
| 3. | Organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. |  | Przejęcie obowiązków od mieszkańców przez gminę w trybie art. 6a ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. | Referendum nie odbyło się |
| 4. | Organizacja międzygminnych i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego RZGO w Dalanówku | Z uwagi na brak porozumienia wszystkich potencjalnych członków związku międzygminnego na dzień 31.12.2008 nie dopełniono czynności doprowadzających do zarejestrowania Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego przez ministra właściwego do spraw administracji. |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów. | Na terenie gminy wdrożono system bezpośredniego odbioru odpadów od wytwórców. Obecnie 1025 posesji jest wyposażonych w urządzenia do gromadzenia odpadów tj. 82%. |
| 5. | Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2007 r. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. |  | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | Na terenie Gminy Załuski od 2006 roku realizowana jest selektywna zbiórka odpadów. W tym celu wykorzystuje się 3 zestawy pojemników po 3 sztuki każdy o pojemności 1,5 m W ten sposób zbiera się: makulaturę, plastik i szkło. Selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw domowych odbywała się również z wykorzystaniem różnokolorowych worków przeznaczonych do zbierania szkła, papieru, PET oraz metalu. |
| 6. | Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – odpady wielkogabarytowe | 2007-2008 | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych | Tak - Dowóz własny |
| 7. | Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 2007-2008 | . Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Tak - Dowóz własny do punktu zbiorczego. |
| 8. | Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – odpady niebezpieczne | 2007-2008 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. | 50% gospodarstw domowych zostało wyposażonych w worki do gromadzenia zużytych baterii. Pojemniki do zbiórki zużytych baterii w ustawiono szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej. |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |
| 9 | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2007-2008 | Edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów oraz ich segregacji u źródła. Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych | Zorganizowanie cyklu szkoleń dla mieszkańców na temat prawidłowej gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Dla dzieci zorganizowano konkursy i warsztaty ekologiczne. |

Tabela 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami

niebezpiecznymi na terenie Gminy Załuski w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarowania odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozwój i organizacja nowych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych. |  | Zorganizowanie na terenie Gminy punktów odbioru odpadów niebezpiecznych – akumulatorów, baterii, świetlówek. | Utworzono 10 punktów zbiórki zużytych baterii. Pojemniki umieszczono w szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej. |
| 2. |  |  | Wdrożenie systemu usuwania materiałów zawierających azbest (znajdującego się w pokryciach budynków) oraz systemu ich transportu i unieszkodliwiania. | Urząd Gminy prowadzi ewidencję azbestu znajdującego się w pokryciach budynków na terenie gminy. Urząd Gminy Załuski w latach 2007 – 2008 wydał 6 pozytywnych opinii zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zawierającymi azbest) |

Tabela 5.   Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach informacyjno - edukacyjnych na terenie 
Gminy Załuski w latach 2007-2008 r.

| Lp. | Nazwa zadania krajowym planie gospodarowania odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. | 2007-2008 | Edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów oraz ich segregacji u źródła. Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych | Zorganizowanie cyklu szkoleń dla mieszkańców na temat prawidłowej gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Dla dzieci zorganizowano konkursy i warsztaty ekologiczne. |

# 6. Ocena systemu monitoringu

W celu monitoringu realizacji zadań przewidzianych w gminnym planie gospodarki odpadami  wzięto pod uwagę następujące wskaźniki:

Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]

| 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- |
| 121,8 Mg/rok | 147,8 Mg/rok | 679,99 Mg/rok |

Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]

| 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- |
| 2,18 kg/M/rok | 30 kg/M/rok | 120 kg/M/rok |

Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%]

| 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- |
| 98,95% | 98,85% | 90,68% |

Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg]:

| Rodzaj surowca | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- |
| papier i tektura | 0,8 Mg/rok | 0,4 Mg/rok | 46,08 Mg/rok |
| szkło | 0,5 Mg/rok | 0,8 Mg/rok | 17,28 Mg/rok |
| tworzywa sztuczne | bd | 0,5 Mg/rok | bd |

Z analizy powyższych wskaźników wynika, iż ilość zebranych odpadów komunalnych w badanym okresie znacząco wzrosła, podobna tendencja dotyczy ilości odzyskiwanych surowców. Poprzez wprowadzenie systemu bezpośredniego odbioru odpadów od wytwórców i zobligowanie mieszkańców gminy do posiadania pojemnika i umowy na odbiór nieczystości nastąpił wzrost ilości zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tendencja zwyżkowa zarówno ilości odpadów składowanych jak i zebranych surowców wtórnych świadczy o skuteczności obranego systemu zbiórki odpadów oraz o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców.

Usługi z zakresu gospodarki odpadami są monitorowane w oparciu                       o informacje przekazywane elektronicznie przez przedsiębiorstwa usługowe. Przedsiębiorstwa przekazują drogą elektroniczną informacje zawierające wykaz wytwórców odpadów posiadających umowy na wywóz zmieszanych odpadów oraz informacje dotyczące ilości odebranych i unieszkodliwionych odpadów.

W roku 2006 ilość zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych wynosiła 1017 na koniec 2008 roku - 1025.

# 7. Podsumowanie

W wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004 – 2012 nastąpiła poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami.

Wprowadzony w 2006 roku system bezpośredniego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych funkcjonuje na zbliżonym poziomie. 82% zagród w Gminie Załuski posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Odebrane przez uprawnionych przedsiębiorców odpady są unieszkodliwiane na składowiskach odpadów, które posiadają zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko, spełniających wymogi ekologiczne i prawne. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców gminy osiągniętej za pomocą licznych szkoleń, skierowanych zarówno do dorosłych jak i dzieci, znacząco wzrosła ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Załuski poddanych procesom odzysku. W roku 2006 wynosiła 1,3 Mg, a w 2008 roku  już 63,36 Mg.

Nie wszystkie zadania przewidziane do realizacji w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004 – 2012 zostały zrealizowane i nie wszystkie planowane cele zostały osiągnięte.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami wg Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004-2012 były:

-  współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego RZGO w Dalanówku,

Z powodu dalszego braku porozumienia wszystkich potencjalnych członków związku cel nie został zrealizowany i nie utworzono Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego.

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych od wszystkich mieszkańców gminy (zmiana systemu odbierania odpadów)

-   podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Cele osiągnięte w stopniu zadawalającym, wymagają pracy ciągłej.

Dalszego udoskonalania wymaga strefa dotycząca selektywnej zbiórki odpadów oraz strefa dotycząca odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Pozwoli to na zwiększenie ilości odpadów ulegających odzyskowi co jest głównym celem właściwej gospodarki odpadami. Zadaniem gminy będzie uświadamianie mieszkańców, że tylko poprzez selektywną zbiórkę można doprowadzić stan gospodarki odpadami komunalnymi do stanu, jaki zakładają plany i programy analizujące rozwój gospodarki odpadami. Należy dążyć również wszystkimi możliwymi sposobami do objęcia 100 % mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych.

# 8. Wykorzystane materiały

- Plan gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004 – 2012,

- Sprawozdanie dotyczące rodzaju i ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Załuski w latach 2007 - 2008, oraz karty składowiska odpadów złożone przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Płońsku.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.z 2005r.  Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa  z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2010r. Nr 28.poz. 45).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.),

- Uchwała Nr 223 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M.P.nr 90 z 2006 r., poz. 946).

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (aktualizacja)

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Nr 119/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r.,

- Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami                      w powiecie płońskim,

- Wytyczne dla Planów Gospodarki Odpadami na szczeblu gmin/powiatów – opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska.

- Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki

odpadami Gdańsk czerwiec 2006r.

Sporządziła: Katarzyna Brzezińska