PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY ZAŁUSKI

W LATACH 2012 – 2032

Opracowanie:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Janina Kawałczewska

Iwona Marczak

Dariusz Winiarski

współpraca:

Wójt Gminy Załuski – Romuald Woźniak

Załuski, czerwiec 2012r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3

1.1. Wprowadzenie	3

1.2.Ogólna charakterystyka Gminy Załuski	5

1.3. Cele i zadania Programu	9

1.4 Metodyka opracowania Programu	10

1.5. Regulacje prawne w zakresie użytkowania i bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	12

2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i ich wpływ na zdrowie ludzi	17

2.1. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest	17

2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka	20

2.2.1. Deklaracja Brukselska	20

2.2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka	21

3. Lokalizacja istniejących wyrobów azbestowych i ich stan techniczny	24

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Załuski	62

5. Mapa zagrożeń działania azbestu	64

6. Możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe bezpiecznego gospodarowania wyrobami i odpadami azbestowymi	67

6.1. Możliwości organizacyjne	67

6.2. Możliwości techniczne	68

6.3. Możliwości finansowe	71

7. Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012-2032”	72

8. Finansowanie realizacji Programu	77

8.1	MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU	78

9. Wdrażanie i monitoring Programu	84

10. Wnioski z Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012-2032”	87

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	91

# 1. Wstęp

## 1.1. Wprowadzenie

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, 
tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i innych substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3000 wyrobach przemysłowych. Dziś wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia.

19 czerwca1997 r. Sejm RP przyjął rezolucję w sprawie Programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Grupa ekspertów wraz z Ministerstwem Gospodarki opracowała „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jako wynik zobowiązania ww. rezolucji Sejmu oraz realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r., Nr 3 poz. 20 z późn. zm.). Program został przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 r. Miał on na celu:

- wyeliminowanie zagrożenia pyłem azbestowym dla środowiska i zdrowia mieszkańców Polski poprzez likwidację oddziaływanie azbestu na środowisko i ludzi,

- sukcesywne unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi podczas demontażu wyrobów azbestowych
i składowania odpadów,

- tworzenie składowisk odpadów azbestowych spełniających wymagania ochrony środowiska,

- krzewienie wiedzy o zagrożeniu azbestem wśród mieszkańców i władz samorządowych wszystkich szczebli.

Realizacja Programu założona była na lata 2002 - 2032. Przewidziano w Programie zadania realizowane na poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z 15 marca 2010 roku) jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. W latach jego realizacji, przy zaangażowaniu środków prywatnych i publicznych, podejmowano liczne działania, które zmierzały do oczyszczania kraju z azbestu. Tempo usuwania wyrobów zawierających azbest było niższe od zakładanego. W aktualnie realizowanym Programie krajowym na lata 2009 – 2032 przewidziano intensyfikację prowadzonych działań, bowiem nadal w Polsce użytkowane jest około 14,5 mln Mg  wyrobów zawierających azbest.

W Programie, w rozdziale poświęconym szczegółowemu zakresowi zadań realizowanych na poszczególnych poziomach administracji publicznej, określono zadania dla samorządów, w tym:

  - dla samorządu gminnego:

- gromadzenie przez wójta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informacyjnego www.bazaazbestowa.pl,

- przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub UE,

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest, lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

- współpraca z instytucjami kontrolnymi (inspekcją sanitarną, inspekcją pracy, nadzorem budowlanym, inspekcją ochrony środowiska).

Marszałek Województwa Mazowieckiego przygotował w marcu 2012 roku projekt aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” będący załącznikiem Nr 14 do projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023”. Głównym celem w/w Programu jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia do 2032 roku wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego poprzez stopniową ich eliminację oraz bezpieczne unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Inne cele to:

- ocena stopnia usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,

- zmniejszenie emisji włókien azbestu,

- poprawa ochrony zdrowia mieszkańców,

- poprawa wyglądu zewnętrznego budynków i ich stanu technicznego.

Wójt Gminy Załuski w marcu 2012 roku zgodnie z ustawami: o samorządzie gminnym, Prawo ochrony środowiska opracował: Program ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku.

Dokument ten uwzględnia m.in.:

- poprawę jakości środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zdiagnozowanie ilości wyrobów zawierających azbest, opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest i jego realizację, analizę efektów realizacji Programu,

- edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

Według projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” (marzec 2012r.) na terenie Gminy Załuski jest 219 902 m2 wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowe faliste i płaskie). Ze względu na znaczną ilość wyrobów zawierających azbest w Gminie, braku informacji o wytworzonych odpadach zawierających azbest zarejestrowanych w Bazie Danych Marszałka, konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie przez władze Gminy zaistniałej sytuacji.

Biorąc pod uwagę realizację zapisów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”, który został przyjęty przez Radę Ministrów RP 2010r. oraz zapisy w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku” Wójt Gminy Załuski  postanowił opracować „Program usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Załuski na lata 2012-2032”, aby nie tylko wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa i dokumentów programowych, ale głównie w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy. W celu realizacji zadań Programu konieczne jest zaangażowanie administracji publicznej wszystkich stopni, instytucji i firm. Nakłada to na władze: Wójta Gminy, Radę Gminy obowiązek przeanalizowania sytuacji w zakresie stosowania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

## 1.2.Ogólna charakterystyka Gminy Załuski

Gmina Załuski położona jest w południowo - wschodniej części powiatu płońskiego. Zajmuje powierzchnię 112 km2, co stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu. Sąsiaduje 
z 5 gminami powiatu płońskiego: Czerwińsk n/Wisłą, Naruszewo, Płońsk i Joniec oraz 
z gminą Zakroczym (powiat nowodworski).W granicach gminy znajduje się 30 sołectw. Struktura użytkowania gruntów w Gminie przedstawia się następująco:

- użytki rolne ogółem: 9040,6601 ha (w tym: grunty orne – 8120,3126 ha; sady - 252,4766 ha; łąki – 233,8499 ha, pastwiska – 434,0210 ha),

- lasy i grunty leśne – 827,0145 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 91,1485 ha,

- grunty pod wodami 32,9355 ha (w tym: wody stojące – 0,19 ha; wody płynące – 3,2 ha; rowy – 29,5455 ha,

- drogi: 288,1781 ha,

- tereny osiedlowe 259,1465 (w tym: zabudowane – 253,1879 ha, niezabudowane – 4,9286 ha, zielone – 1,03 ha),

- tereny różne – 231,8213 ha,

- nieużytki – 77,6184 ha.

W Gminie przeważają grunty rolne; lesistość wynosi zaledwie 7,62%.

Gminę Załuski zamieszkuje 5677 mieszkańców. W strukturze płci przeważają nieznacznie kobiety, których jest w gminie 2904.  Przeważającą funkcję w gospodarce Gminy pełni rolnictwo. Natomiast pozarolnicze formy działalności są stosunkowo słabo rozwinięte. Na terenie Gminy działa łącznie 215 podmiotów gospodarczych (dane z 31.12.2010r). Najwięcej jest placówek handlowych. Brak jest wyraźnej specjalizacji.

Rolnictwo rozwija się na bazie gospodarstw indywidualnych. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 7,1 ha. Gleby na terenie Gminy Załuski są dobrej jakości. Przeważają grunty klasy bonitacyjnej IV a (43 %), grunty klasy III b stanowią 18%. Część obszaru Gminy z uwagi na słabą jakość gleb została zakwalifikowana do Obszaru o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania (ONW). Są to miejscowości: Karolinowo, Przyborowice Górne i Szczytniki. W uprawach przeważa żyto, pszenica, pszenżyto, a wśród ziemiopłodów – ziemniaki. Gmina słynie z upraw malin i truskawek. Hodowla to głównie bydło i trzoda chlewna. Nie ma dużych ferm.

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 7 Gdańsk – Warszawa o łącznej długości na obszarze Gminy 16 km. Droga ta jest osią komunikacyjną Gminy, a wraz z drogą wojewódzką nr 571 krzyżującą się z nią w miejscowości Przyborowice Górne stanowi podstawowe powiązanie Gminy i wsi gminnych z terenami zewnętrznymi, w tym z Płońskiem, Warszawą. Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy stanowi dziewięć dróg o łącznej długości 44,24 km. Drogi gminne o łącznej długości ok. 80 km stanowią uzupełnienie układu drogowego Gminy.

Na terenie Gminy w Załuskach przy drodze krajowej nr 7 znajdują się dwie stacje paliw 
z zespołem parkingów i obiektami handlowo-gastronomicznymi. W zakresie komunikacji zbiorowej głównym przewoźnikiem jest PKS.

Na terenie Gminy Załuski funkcjonują:

- cztery Szkoły Podstawowe: w Kamienicy, w Stróżewie, w Kroczewie i w Szczytnie.

- dwa Zespoły Szkół Ogólnokształcących: w Kroczewie i w Szczytnie,

- dwa Przedszkola: w Kroczewie i w Karolinowie z Oddziałem w Naborówcu.

Na terenie Gminy Załuski jest jedna Biblioteka Gminna w Załuskach. 
W Szczytnie funkcjonuje świetlica środowiskowa, a w Załuskach – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "DOBRY START".

Mieszkańcy Gminy korzystają z Kontraktowego Ośrodka Zdrowia w Załuskach. W Gminie funkcjonują dwie apteki. Mieszkańcy objęci są pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach. W Smulsku planuje się powstanie Domu Seniora.

Bogactwem Gminy są jej mieszkańcy, którzy aktywnie pracują w Ochotniczych Strażach Pożarnych, Kole Łowieckim (Koło Łowieckie nr 311 "Jastrząbek"). Na terenie Gminy istnieją także: Ludowy Klub Sportowy Korona Karolinowo, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Załusk, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic.

Ze względu na małą lesistość, niewielkie zasoby wodne teren Gminy nie jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Istnieją dwie ścieżki pieszo - rowerowe w Złotopolicach.

Gmina Załuski – wg regionalizacji klimatycznej Polski położona jest w północnowschodniej części dzielnicy klimatycznej środkowej (VII) i północnej części regionu agroklimatycznego Krainy Wielkich Dolin (C). Na terenie Gminy Załuski przeważają wiatry o kierunkach zachodnich (W) i południowo zachodnich (SW). Temperatura powietrza nie wykazuje istotnego zróżnicowania lokalnego. Średnia temperatura roczna wynosi (7,3oC). Na podstawie obserwacji meteorologicznych z wielolecia przyjmuje się, że okres wegetacyjny w Gminie Załuski wynosi średnio 210 ÷ 220 dni. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych utrzymuje się poniżej 500 mm. Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza jest emisja powodowana przez źródła lokalne oraz zanieczyszczenia napływające spoza terenu Gminy, w zależności od kierunku wiatru.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest energetyczne spalanie paliw 
w kotłowniach lokalnych opalanych węglem, transport drogowy, działalność gospodarcza 
i rolnictwo. Obecnie głównym paliwem jest drewno i odpady z jego przeróbki oraz węgiel. Prowadzi się gazyfikację Gminy, budując gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 13 km. Planowana jest budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 100 km. WIOŚ w Warszawie nie prowadzi monitoringu jakości powietrza w Gminie Załuski. Nie prowadził także badań nikt inny ze względu na brak dużego źródła emisji punktowej. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi prowadził badania stężeń włókien azbestu w powietrzu w Karolinowie.

Na terenie całego Województwa Mazowieckiego, a więc i Gminy Załuski notowane są zanieczyszczenia ozonem. Na terenie całego województwa występują także przekroczenia poziomu docelowego benzoαpirenu w powietrzu.

Teren Gminy Załuski nie należy do zasobnych w surowce mineralne. Występują tu jedynie złoża kruszywa naturalnego (piasku). Są to złoża pochodzenia czwartorzędowego, leżące poza obszarem chronionego krajobrazu. Eksploatacja kopalin powoduje nieodwracalne zmiany w krajobrazie, powierzchni ziemi. Dlatego wymaga ona rekultywacji zdegradowanego terenu. W/g informacji Urzędu Gminy powierzchnia 8,018 ha wymaga rekultywacji.

Teren Gminy Załuski pod względem hydrologicznym znajduje się w dorzeczu środkowej Wisły. Pokryty jest siecią wód powierzchniowych: rzek, strumieni i rowów melioracyjnych. Największym ciekiem jest Naruszewka, prawobrzeżny dopływ Wkry. Rzeka posiada swoje źródło w rejonie Radzymina (Gmina Naruszewo). W 98 % swojej długości rzeka jest nieuregulowana. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 120 km2, zaś całkowita długość rzeki to 23 km. Drugim ciekiem jest Suchodółka, która posiada swoje źródło w środkowej części Gminy Załuski. Ciek ten posiada jeden prawobrzeżny bezimienny dopływ. W rejonie miejscowości: Smulska, Sadówiec, Gostolin, Złotopolice występują niewielkie zbiorniki wodne naturalnego pochodzenia, wypełniające dna zagłębień wytopiskowych. Są to płytkie zbiorniki zarastające o mulistym i grząskim dnie. Na terenie Gminy Załuski występują również zbiorniki wodne pochodzenia antrpogenicznego w Szczytnie i Kroczewie, powstałe na skutek spiętrzenia wód w rzekach. Są to zbiorniki o znaczeniu lokalnym. Brak danych o jakości wód powierzchniowych Gminy Załuski.

Blisko 100% mieszkańców Gminy korzysta z wody podziemnej z ujęć w Szczytnie i Kroczewie. 100% mieszkańców Gminy korzysta z wody dostarczanej siecią wodociągową o długości 185 km. Na koniec roku 2010 funkcjonowało 2627 przyłączy wodociągowych. Zużycie wody do celów konsumpcyjnych wynosiło w 2010r. 24,67 m3/mieszkańca/rok. Brak kanalizacji zbiorczej. W poszczególnych sołectwach funkcjonują zbiorniki bezodpływowe lub indywidualne oczyszczalnie ścieków. Funkcjonują 3 indywidualne oczyszczalnie ścieków przy szkołach w Kroczewie, Kamienicy, Stróżewie,  2 oczyszczalnie przy parafiach w Kroczewie i Kamienicy oraz oczyszczalnia przy Urzędzie Gminy w Załuskach. Łącznie funkcjonuje w Gminie 217 indywidualnych oczyszczalni ścieków komunalnych.

Z danych Urzędu Marszałkowskiego wynika, iż na terenie Gminy wytworzono też 904m3 ścieków przemysłowych. Łącznie było na koniec 2010r. 531 zbiorników bezodpływowych, 211 przyzagrodowych indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości łącznej 228,3m3/dobę. Średnio 1 mieszkaniec odprowadził do środowiska 5,5m3 ścieków/rok. W Gminie systemem kanalizacji deszczowej objęta jest droga krajowa Nr 7 oraz stacje paliw. W/g danych Programu gospodarki ściekowej dla Gminy Załuski (2007r.) w gminie wszyscy mieszkańcy winni wytworzyć 851,8 m3 ścieków/dobę. W budynkach użyteczności publicznej powinno być wytwarzane 24,64m3/dobę ścieków.

Na terenie Gminy Załuski występują następujące źródła pól elektromagnetycznych:

- stacja bazowa z wieżą anteny telefonii komórkowej GSM usytuowana na działce nr 89 w miejscowości Szczytno,

- stacja telefonii komórkowej GSM - 1800 Centertel usytuowana na działce 100/2 w Michałówku ( przy drodze krajowej Nr 7),

- 3 stacje bazowe w miejscowości Załuski,

- wieże radiowego internetu,

- linia przesyłowa WN 110 kV Staroźreby – Pomiechówek, przebiegająca na terenie Gminy na długości ok. 4,5 km przez obszar wsi Wrońska i Karolinowo.

Główne Punkty Zasilające znajdują się poza terenem Gminy (GPZ/15 kV w Płońsku i Pomiechówku). Energia elektryczna rozprowadzona jest do odbiorców przez rozdzielczą sieć napowietrznych średnich napięć 15 kV oraz stacje transformatorowe 15/04 kV i sieć odbiorczą niskiego napięcia 220/380 kV),

Z dotychczasowych badań prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w latach 2007 – 2010 wynika, że w żadnym paśmie częstotliwości na obszarze województwa w skład którego wchodzą tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i miejsca dostępne dla ludności, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Na terenie Gminy Załuski występują dwa obszary chronionego krajobrazu:

- „Krysko – Joniecki” Obszar Chronionego Krajobrazu - o powierzchni ogólnej 9 203,40 ha (w tym 889,80 ha lasów), którego lesistość wynosi 9,67 %. Obejmuje oprócz części Gminy Załuski, także części gmin: Sochocin, Joniec, Naruszewo, Płońsk (powierzchnia w gminie Załuski 2331,9 ha),

- „Naruszewski" Obszar Chronionego Krajobrazu - o powierzchni ogólnej 7 030,20 ha (w tym 2 348,60 ha lasu), którego lesistość wynosi 33,41 %. Obejmuje fragmenty gmin: Naruszewo i Załuski, (powierzchnia w gminie Załuski 1013,3 ha).

Na terenie Gminy Załuski zostały ustanowione następujące pomniki przyrody:

- 4 pomniki przyrody pojedyncze: sosna pospolita, 2 dęby szypułkowe,  buk pospolity.

- 4 grupy drzew: kępa drzewostanu buk pospolity, grupa drzew: dęby szypułkowe– 4 szt., jesion wyniosły 2 szt., modrzew europejski, wiąz szypułkowy, topola biała, lipa drobnolistna; aleja drzew – lipa drobnolistna,  grupa drzew, dąb szypułkowy – 3 szt.

Na terenie Gminy Załuski istnieją obiekty przyrodnicze o znaczeniu historyczno – kulturowym - parki podworskie. Parki najczęściej funkcjonują w ramach zespołów dworskich jako „podworskie parki krajobrazowe”.

Na obszarze Gminy Załuski jest zmeliorowane 1 122 ha użytków rolnych.

Gmina Załuski jest w Płockim Regionie Gospodarki Odpadami. Wg Urzędu Gminy na terenie Gminy Załuski w roku 2010 wytworzono 603,31 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, w tym było 320,89 Mg odpadów ulegających biodegradacji, a łącznie z odpadami zebranymi selektywnie 608,38 Mg. Ilość wytworzonych odpadów na mieszkańca wynosi 106,80 kg. W/g danych Urzędu Gminy w 2010 roku zbierano selektywnie niektóre rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zbiórce obwoźnej; papier, szkło i tworzywa sztuczne – głównie przez szkoły.

Łącznie zebrano selektywnie 5,07 Mg odpadów, w tym: makulatury 1,14 Mg; szkła 3,28 Mg; tworzyw sztucznych 0,65 Mg. W szkołach, Urzędzie Gminy rozstawiono 10 pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (baterii). W latach 2007 – 2008 wydano 500 szt. worków do gromadzenia w domach zużytych baterii.

71,2% mieszkańców Gminy objęto w 2010r. zbiórką odpadów komunalnych zmieszanych.

Urząd Gminy zinwentaryzował 219 902 m2 eternitu zawierającego azbest. W/g danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Gminie w 2010r. wytworzono: 71,587 Mg odpadów przemysłowych, w tym 43,12 Mg odpadów opakowaniowych z papieru 
i tektury, 0,082 Mg odpadów niebezpiecznych (sorbentów,  materiałów filtracyjnych), 0,02 Mg  zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy, 28,18 Mg odpadów tworzyw sztucznych z budowy, remontów, 0,185 Mg - odpadów z diagnozowania, leczenia, profilaktyki leczniczej. Odpady te zostały przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania.

Aktualnie na terenie Gminy Załuski zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych posiadają:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 
09-100 Płońsk,

- Bax – Pol s.c. w Zakroczymiu,

a wpis do rejestru działalności regulowanej SITA w Warszawie.

Odpady padłych zwierząt zbiera firma Hetman.

Na terenie Gminy istotnym zagrożeniem z możliwością wystąpienia awarii przemysłowych jest przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia 6,4 MPa - dwa gazociągi DN 500 relacji Rembelszczyzna – Włocławek przesyłająca gaz ziemny, które przebiegają przez teren Gminy Załuski.

Wyroby zawierające azbest to substancje niebezpieczne. Istnieje ich dużo na terenie Gminy. Konieczne jest więc podjęcie działań w celu ich usunięcia i unieszkodliwienia powstających odpadów azbestowych.

## 1.3. Cele i zadania Programu

Głównym celem niniejszego Programu jest wskazanie działań, zadań i źródeł finansowania, które pozwolą na wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski poprzez stopniową eliminację tych wyrobów i bezpieczne ich unieszkodliwienie. Realizacja Programu planowana jest w horyzoncie czasowym lat 2012-2032, co jest zgodne z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” oraz projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” stanowiącego załącznik Nr 14 do projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023”.

Cele szczegółowe Programu to:

- pełna inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

- oczyszczenie obszaru Gminy Załuski ze stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienia ich,

- likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy o zagrożeniach azbestu dla zdrowia ludzi,

- zapoznanie mieszkańców z metodami bezpiecznego usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

- doprowadzenie, w horyzoncie czasowym do 2032 r., do spełnienia wymogów ochrony środowiska i zdrowia ludzi,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych 
oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zadania Programu

Realizacja ww. celów wymaga podjęcia następujących działań, które zostaną uwzględnione w Programie:

- oszacowanie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenia na terenie Gminy Załuski,

- dokonanie oceny stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest w perspektywie do 2032 roku,

- oszacowanie jednostkowych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie możliwości technicznych, organizacyjnych, finansowych bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestowymi,

- organizacja kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest,

- określenie mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw,

- określenie źródeł finansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca Wójta Gminy z innymi organami administracji publicznej i firmami 
w zakresie usuwania azbestu,

- prowadzenie monitoringu realizacji Programu.

Przewidywani uczestnicy Programu:

Program adresowany jest do:

- wszystkich zarządców nieruchomości, mieszkańców Gminy Załuski,

- szkół wszystkich typów,

- administracji samorządowej: Powiatu Płońskiego i Województwa Mazowieckiego,

- Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie,

- właścicieli zarządców nieruchomości, na których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest,

- wszystkich przedsiębiorców, firm, jednostek organizacyjnych dysponujących wyrobami zawierającymi azbest lub gospodarujących odpadami zawierającymi azbest w Gminie Załuski,

- organizacji społecznych,

- mediów.

## 1.4 Metodyka opracowania Programu

Niniejszy Program został opracowany we współpracy z Urzędem Gminy Załuski, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Płońsku. Gmina Załuski uzyskała informacje z PINB w Płońsku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotyczące wyrobów zawierających azbest i ich występowania. Autorzy Programu przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Urzędu Gminy Załuski dotyczące występowania wyrobów azbestowych i gospodarowania odpadami azbestowymi. W marcu 2012 roku przeprowadzili szkolenie dla radnych Gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów dotyczące uciążliwości azbestu dla ludzi i środowiska obowiązujących przepisów, sposobu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w/w wyrobów.

Wymienione powyżej instytucje i organy udostępniły posiadane informacje będące istotnym źródłem danych służących analizie aktualnego stanu w zakresie gospodarowania  wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Sołtysi przeprowadzili w sołectwach inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Do opracowania Programu wykorzystano ponadto następujące materiały i informacje:

- Informację o realizacji w latach 2009 – 2010 Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu.

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, 2010r.

- Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” – załącznik Nr 14 do projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 
2018 - 2023”, Warszawa 2012r.

- Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Łódź 2010.

- Informacje o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych, zarządców budynków i obiektów, osób prawnych opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania wyrobów zawierających azbest – dane od Gminy Załuski oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego – na dzień 16.05.2012r.

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. nr 71 poz. 649 z późn. zm. – dane Urzędu Gminy Załuski.

- Informacje o firmach posiadających decyzje  zatwierdzające program gospodarki odpadami powstałymi podczas rozbiórek, remontów obiektów zawierających wyroby azbestowe a także przetwarzających odpady zawierające azbest w urządzeniach przewoźnych z terenu Gminy Załuski.

- Program ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku.

- Informacje o firmach z terenu Gminy Załuski, które otrzymały zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest.

Korzystano także z opracowań:

- Raport o „Stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2010r.” – WIOŚ 2011r.

- „Poradnik stosowania przepisów i procedur dotyczących pozyskiwania 
z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych środków finansowych na usuwanie materiałów zawierających azbest” – Warszawa 
2006 r.

- Danych z internetowej Bazy Azbestowej (stan z dnia 31 grudnia 2010 rok).

- Materiały konferencyjne Ministerstwa Gospodarki „Wygrać z azbestem” – Ministerstwo Gospodarki 2006 r.

- „Ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych” – Warszawa, 2006 r.

- „Zdrowotne, techniczne, prawne oraz finansowe aspekty zagospodarowania wyrobów zawierających azbest” – Warszawa, 2005 r.

Dokonano wizji terenowej Gminy w aspekcie występowania wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie ww. informacji, uwzględniając zapisy obowiązujących aktów prawnych dotyczących Prawa ochrony środowiska, ustaw: o odpadach i zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, rozporządzeń wykonawczych przygotowano projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Załuski”.

Projekt Programu umieszczono na stronie internetowej Gminy Załuski na okres 21 dni z możliwością składania uwag i wniosków przez społeczeństwo, z możliwością bezpośredniej prezentacji projektu Programu.

Następnie ostateczną wersję programu Wójt Gminy przedstawił do uchwalenia Radzie Gminy Załuski.

## 1.5. Regulacje prawne w zakresie użytkowania i bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Regulacje prawne dotyczące użytkowania i bezpiecznego usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest są rozproszone i dotyczą różnych dziedzin (ochrona środowiska, ochrona zdrowia, budownictwo). Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego opracowania poniżej wymieniono  najważniejsze z nich.

Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 24 czerwca 1986 r. — dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu.

Konwencja Nr 162 dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu - przyjęta została w dniu 04 czerwca 1986 roku na Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Konwencja określa zasady ogólne oraz środki zapobiegawcze w postępowaniu w zakresie ochrony przed szkodliwością azbestu w miejscu pracy. Przepisy Konwencji dotyczą także prac rozbiórkowych i usuwania azbestu z budynków lub budowli oraz określają obowiązki pracodawców oraz organów władzy dotyczące informacji i szkolenia w zakresie ochrony zdrowia przed narażeniem na azbest.

Dyrektywy Unii Europejskiej

Wyszczególnione poniżej przepisy Unii Europejskiej regulują postępowanie ze szkodliwymi dla zdrowia ludzkiego substancjami chemicznymi, w tym również azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Większa część tych regulacji dotyczy ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pracach w kontakcie z wyrobami zawierającymi szkodliwe materiały, wprowadzając szczegółowe ograniczenia i specjalne wymagania dla metod pracy oraz środków zabezpieczających ludzi. Druga część regulacji dotyczy ochrony środowiska, metod pomiarów zanieczyszczenia włóknami i pyłem azbestu, a także metod zabezpieczenia przed emisją tych szkodliwych substancji. Wiele zapisów w poszczególnych dyrektywach stanowią regulacje dotyczące obowiązków pracodawców w zakresie ochrony pracowników i otoczenia miejsca prac przed zagrożeniami, wynikającymi z możliwości uwalniania się pyłu i włókien azbestu, w czasie trwania robót przy produkcji, zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających te składniki. W aktach prawnych Unii Europejskiej dotyczących azbestu znajdują się też wskazówki i wytyczne dla państw członkowskich dotyczące wprowadzania w życie przepisów regulujących problematykę azbestu, a także form i metod pomocy, szkolenia i kontroli - w celu stworzenia odpowiednich warunków dla sprawnego wdrożenia nowych przepisów.

- Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24 czerwca 1986r. - dotyczące ochrony pracowników przed działaniem azbestu.

- Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 roku w sprawie przepisów odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. - w sprawie odpadów.

- Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. - w sprawie zasad prawa, przepisów i środków administracyjnych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jak również odnoszących się do ograniczeń w zakresie handlu i stosowania substancji niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. - w sprawie ochrony osób narażonych na ekspozycję szkodliwych substancji (ze zmianami wynikającymi z dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r.).

- Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. - o ochronie pracowników przed zagrożeniem związanym z narażeniem na działanie azbestu w pracy (znowel. Dyrektywą Rady Nr 91/382/EWG).

- Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. - w sprawie ujednolicenia ustawodawstwa, przepisów i postanowień krajów członkowskich.

- Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. - w sprawie zanieczyszczeń środowiska przez zakłady przemysłowe.

- Dyrektywa Rady Nr 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. -jako uzupełnienie do Dyrektywy Nr 76/769/EWG.

- Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. - w sprawie zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska azbestem.

- Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z dnia  12 czerwca 1987 r. - o ochronie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

- Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. - w sprawie zbliżania ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich, dotyczących produktów budowlanych.

- Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. - w sprawie ochrony pracowników przed narażeniem na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy (znowelizowana Dyrektywą Rady Nr 99/3 8/WE).

- Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. - w sprawie zbliżania ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich, dotyczących wprowadzania ograniczeń w zakresie rozprowadzania na rynku i stosowania niebezpiecznych substancji i wyrobów technicznego zastosowania.

- Dyrektywa Rady Nr 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. - o dopuszczalnym stężeniu włókien azbestu (uzupełnienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG).

- Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie normalizacji i racjonalizacji sprawozdań dotyczących realizacji niektórych Dyrektyw Rady dotyczących środowiska.

- Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. - w sprawie odpadów niebezpiecznych.

- Rozporządzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. - w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty i poza jej obszar.

- Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwca 1994 r. - w sprawie ochrony młodocianych w miejscu pracy.

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. - w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli.

- Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. nowelizująca Dyrektywę 85/337/EWG - w sprawie oceny oddziaływania niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć na środowisko.

- Dyrektywa Rady Nr 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. - w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed niebezpieczeństwem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy.

- Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. - w sprawie składowania odpadów.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny skutków oddziaływania na środowisko niektórych planów i programów.

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów .

- Dyrektywa Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 roku ustanawiających kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowisko.

- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie odpadów.

- Rozporządzenie Ministra Europ. i Rady WE 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów.

Tabela Nr 1: Wykaz polskich aktów prawnych związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych

| Lp. | Akt prawny | Nr dziennika ustaw |
| --- | --- | --- |
| Ustawy |
| 1. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | Tekst jednolity Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. |
| 2. | Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. | Tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 3 poz. 20 |
| 3. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach | Tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1245 z późn. zm. |
| 4. | Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych | Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm. |
| 5. | Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych | Dz.U nr 11, poz. 84 z późn. zm. |
| 6. | Ustawa z dnia 30 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 |
| 7. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | Tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 243, poz. 118 ze zmianami |
| 8. | Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku | Tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.942 z późn. zm. |
| Rozporządzenia |
| 1. | Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Dz.U. Nr 213, poz. 1397 |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest | Dz.U. nr 71, poz. 649 z późn. zm. |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest | Dz.U. nr 8, poz. 31 |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dn. 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów | Dz. U. Nr 112, poz. 1206 |
| 5. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości | Dz.U. Nr 122, poz. 1055 |
| 6. | Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dn. 8 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowych na potrzeby ewidencji odpadów | Dz. U. Nr 249 poz. 1673 |
| 7. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 15 grudnia 2007 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych | Dz.U. Nr 225, poz. 1935 |
| 8. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu | Dz.U. Nr 186, poz. 1553 ze zmianami |
| 9. | Rozporządzenie Rady Ministrów, z dn. 14 października 2008 roku w sprawie opłat za korzystania ze środowiska | Dz. U. Nr 196 poz. 1217 |
| 10. | Obwieszczenie Ministra Środowiska, z dn. 26 września 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska | M.P. Nr 94 ppoz. 958 |
| 11. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji | Dz.U. nr 95 poz. 558 |
| 12. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk | Dz.U. 61, poz. 5492 z późn.zm. |
| 13. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska | Dz.U. Nr 124, poz. 1033 |
| 14. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów | Dz.U. Nr 220,poz. 1858 |
| 15. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu | Dz.U. Nr 16, poz. 87 |
| 16. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny | Dz.U. Nr 191, poz. 1595 |
| 17. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych | Dz. U. Nr. 249, poz. 1674 |
| 18. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów | Dz.U. nr 216, poz. 1824 |
| 19. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. | Dz.U. Nr 237, poz. 2011 |
| 20. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. | Dz.U. Nr 236, poz. 1987 |
| 21. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych | Dz.U. Nr 236, poz. 1986 |
| 22. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście | Dz.U. nr 189, poz. 1603 |
| 23. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji | Dz.U. nr 13, poz. 109 |
| 24. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest | Dz.U. nr 185, poz. 1920 |
| 25. | Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 roku w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. | M.P. Nr 19 poz. 231 poz. 231 |
| 26. | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. | Dz.U. Nr 217, poz. 1833 |
| 27. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy | Dz.U. Nr 33, poz. 166 |
| 28. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposób kwalifikowania substancji i preparatów chemicznych | Dz. U. Nr 171 poz. 1666 ze zmianami |

# 2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i ich wpływ na zdrowie ludzi

## 2.1. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (głównie magnezu, sodu, wapnia i żelaza). W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek, wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Wyróżnia się dwie grupy azbestu:  grupę serpentynitów i grupę azbestów amfibolowych. Najczęściej spotykanymi odmianami azbestu są:

- azbest chryzotylowy – chryzotyl (azbest biały) [3 MgO2 SiO2.2H2O] – minerał serpentynowy,

- azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski) [NaFe(SiO3)2FeSiO3H2O] – minerał amfibolowy,

- azbest amozytowy – amozyt (azbest brązowy) [(FeMg)7SiO22H2O] – minerał amfibolowy,

Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały ( chryzotyl), następnie azbest niebieski (krokidolit) oraz brązowy (amozyt).

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne takie, jak: wytrzymałość na rozciąganie, odporność na bardzo wysokie temperatury, odporność na działanie chemikaliów (kwasów, zasad), wody morskiej. Ma własności dźwiękochłonne, źle przewodzi ciepło. Charakteryzuje się także dużą sprężystością i wytrzymałością mechaniczną. Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych produktów.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów:

- grupę serpentynów (chryzotyli),

- grupę azbestów amfibolowych.

Grupę serpentynową charakteryzują znacznie dłuższe włókna niż grupę amfibolową.

Azbest chryzotylowy różni się od azbestu amfibolowego właściwościami fizycznymi 
i chemicznymi. Azbest chryzotylowy jest wytrzymały, elastyczny, ognioodporny, źle przewodzi ciepło, elektryczność, jest odporny na alkalia ale rozkłada się w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na działanie kwasów. Azbest topi się w temperaturze około 15000C.

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można również podzielić 
w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego na:

- miękkie (łamliwe, kruche) o gęstości < 1000 kg/m3 np. sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu, płyty i uszczelki w złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą itp.

- twarde (niekruche, sztywne) o gęstości > 1000 kg/m³. Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest np. płyty azbestowo – cementowe faliste, płaskie, rury azbestowo-cementowe, złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu.

Główną przyczyną aktywności kancerogennej azbestu jest wydłużony kształt jego cząstek, a więc kształt typu włókno. Krytyczne wymiary włókien respirabilnych azbestu to włókna o długości L>5 µm, średnicy d<3 µm i stosunku długości do średnicy włókien L/d ≥ 3:1.

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikuje się w dwóch klasach:

Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane 
jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniu mechanicznemu (z emisją włókien azbestu do otoczenia).

Klasa II – wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej większej 
niż 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu.

#### Zakres zastosowań wyrobów zawierających azbest

Azbest posiada cały szereg właściwości fizyczno-chemicznych poszukiwanych 
przez producentów wyrobów. Jest wysoce odporny termiczne i chemicznie. Daje się  stosunkowo łatwo obrabiać. Posiada łatwość tworzenia trwałych komponentów pomiędzy włóknami azbestu, a wypełniaczami (lepiszczem) typu azbesto-cement, azbesto-guma, azbesto-kauczuk, polichlorek winylu czy asfalt. Komponenty pozyskane drogą domieszania włókien azbestu i lepiszcza charakteryzują się większą odpornością na temperaturę, odpornością na ścieranie i rozciąganie (związane ze sprężystością włókien). To wszystko decyduje o powszechności zastosowania samego, czystego azbestu, oraz w połączeniu z wieloma komponentami, w wielu gałęziach przemysłu, transportu, w budownictwie, elekrociepłownictwie, a także kolejnictwie. Znanych jest kilka tysięcy zastosowań azbestu. Najważniejsze przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2. Zastosowanie  azbestu

| Klasa wyrobu | Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| I | masy azbestowe natryskowe | izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych, izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej, |
| I | sznury | piece przemysłowe wraz z kanałami spalin, nagrzewnice, rekuperatory, kominy przemysłowe, |
| I | tektura azbestowa | izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach przemysłowych, aparaturze kontrolno-pomiarowej i laboratoryjnej, |
| I | płyty azbestowo-kauczukowe | uszczelnianie urządzeń przemysłowych pracujących w środowisku agresywnym, |
| I | wyroby tekstylne z azbestu (rękawice i tkaniny azbestowe) | ochrona pracowników, |
| I | masa lub tektura azbestowa | drobne urządzenia w gospodarstwach domowych, np. żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne, |
| I | materiały i wykładziny cierne zawierające azbest | hamulce i sprzęgła, |
| I | masy ognioodporne zawierające azbest | piece przemysłowe wraz z kanałami spalin, |
| II | płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory | pokrycia dachowe, balkony, |
| II | płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane | ściany osłonowe, ściany działowe, elewacje zewnętrzne, osłona ścian przewodów windowych, szybów, wentylacyjnych i instalacyjnych, chłodnie kominowe, chłodnie wentylatorowe, |
| II | płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo” | pokrycia dachowe elewacje zewnętrzne |
| II | płyty azbestowo-cementowe suchoformowane „kolorys”, „acekol” i inne | elewacje zewnętrzne, osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ściany działowe, |
| II | rury azbestowo-cementowe (bezciśnieniowe i ciśnieniowe) | przewody kanalizacyjne i wodociągowe, rynny spustowe na śmieci, przewody kominowe, |
| II | otuliny azbestowo-cementowe | izolacja urządzeń ciepłowniczych i innych, przemysłowych, |
| II | kształtki azbestowo-cementowe budowlane | przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony rurociągów ciepłowniczych, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych, |
| II | kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne | przegrody izolacyjne w aparatach i urządzeniach elektrycznych, |
| II | płytki PCV | podłogi w blokach mieszkalnych, |
| I lub II | płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ognioodporne | osłony ognioodporne i przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych (kotłownie), izolacja urządzeń grzewczych, grodzie przeciwogniowe w okrętownictwie, |

Tabela Nr 3. Systemy budownictwa stosujące materiały azbestowo-cementowe

| L.p. | Nazwa systemu | Forma zastosowania materiału | Miejsce zastosowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OWT i WK70 | Płyta azbestowo-cementowa w postaci płyt warstwowych. | Ściany osłonowe i loggia w budynkach monolitycznych ACRUM |
| 2 | SBM-75 | Płyta azbestowo – cementowa od zewnątrz | Ściany osłonowe „Progar” na ruszcie drewnianym LSO-D. Ściany osłonowe „Progar” na ruszcie stalowym LSO-S. Ściany osłonowe Gdańsk |
| 3 | System ram H (ze ścian WW-78) | Płyta azbestowo – cementowa jako element płyt warstwowych w ścianach osłonowych | Ściany „BISTYP-2”, „BISTYP-3”, i „BISTYP-4” stosujące płyty PW3/4, PŻ/3W, ściany osłonowe „Skald” |

W przemyśle chemicznym azbest stosowany jest do elektrolitycznej produkcji chloru.

Dziś większość wyrobów otrzymywanych na bazie azbestu posiada swoje zamienniki.

W wyniku demontażu, rozbiórki, wyburzeń, usunięcia wyrobów zawierających azbest z obiektów powstają odpady zawierające azbest. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) ściśle wymienia rodzaje odpadów zawierających azbest (odpady niebezpieczne) Są to:

| 06 07 01 | - odpady azbestowe z elektrolizy (z produkcji chloru i chlorowców) |
| --- | --- |
| 06 13 04 | - odpady z przetwarzania azbestu (z procesów nieograniczonych) |
| 10 11 81 | - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła) |
| 10 13 09 | - odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo - cementowych |
| 15 01 11 | - opakowania metali zawierające niebezpieczne elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, |
| 16 01 11 | - okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 02 01 | - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 17 06 01 | - materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 05 | - materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Największe zużycie azbestu miało miejsce na świecie w latach 70. ubiegłego wieku. Od lat osiemdziesiątych obserwuje się stopniowe zmniejszenie zastosowań azbestu (w połowie lat 80. zużycie azbestu na jednego mieszkańca wynosiło: w Polsce – 1,7 kg, NRD – 3,3kg, Czechosłowacji – 2,8 kg, Japonii - 2,6 kg, Austrii - 2 kg, Belgii - 1,9 kg. W roku 1990 - od 0,07kg w krajach skandynawskich do 7 kg w ZSRR. W 2007 roku najwięcej zużyto azbestu w Chinach (30%), Indiach (15%), Rosji (13%), Kazachstanie i Brazylii (5%), Tajlandii, Uzbekistanie i Ukrainie (po 4%). Polska nie ma złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej. Na teren Polski po 1945r. wwieziono około 2 mln ton azbestu (głównie chryzotylowego z ZSRR), zużytego do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych.

W rządowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” w 2002 roku oszacowano, że w Polsce znajdowało się 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (głównie w pokryciach dachowych z elewacją).

Najwięcej tych wyrobów było w województwie mazowieckim (2,9 mln ton), około 1 kg na 1 mieszkańca województwa.

## 2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka

Szkodliwe właściwości azbestu dla ludzi zostały rozpoznane na początku XX wieku. Rakotwórczość azbestu została udokumentowana w latach 80. XX w.

### 2.2.1. Deklaracja Brukselska

W dniach 22-23 września 2005 r. w Brukseli odbyła się europejska konferencja 
w sprawie azbestu. W preambule Deklaracji Brukselskiej stwierdzono, że „azbest pozostaje w Europie głównym czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy. Wyroby azbestowe są obecne w europejskich domach, budynkach użyteczności publicznej i w infrastrukturze, a wyroby azbestowe w naszym środowisku w dalszym ciągu, 
w stopniu trudnym do oszacowania, są przyczyną chorób i umieralności”.

Deklaracja Brukselska zaleca m.in.:

- rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawa dot. aspektów zdrowotnych 
i bezpieczeństwa pracy z azbestem,

- zmianę oznakowania wyrobów azbestowych (etykieta z czaszką i skrzyżowanymi piszczelami – jak inne czynniki rakotwórcze),

- wprowadzenie obowiązku audytu budynków użyteczności publicznej do 2007r. i budynków mieszkalnych do 2008 r.

Źródła  narażenia na działanie azbestu:

Źródła narażenia na działanie azbestu, a tym samym ryzyko zachorowań na skutek wdychania przez organizm ludzki pyłu azbestowego, można podzielić na:

- związane z narażeniem niezawodowym człowieka,

- narażeniem zawodowym człowieka.

Narażenie niezawodowe na działanie azbestu może wystąpić:

- na terenach sąsiadujących z terenami przemysłowymi np. zakłady stosujące wyroby azbestowe, dzikie wysypiska odpadów zawierających azbest, nielegalne składowanie odpadów azbestowych z odpadami komunalnymi itp.

- u członków rodzin pracowników nieprzestrzegających przepisów i zasad bezpieczeństwa przy usuwaniu, demontażu, transporcie i składowaniu odpadów zawierających azbest,

- przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,

- w obszarze zabudowy miejskiej i wiejskiej w wyniku uszkodzeń mechanicznych i korozji chemicznej i biologicznej ścian osłonowych i pokryć dachowych,

- w obiektach, pomieszczeniach wewnętrznych w wyniku użytkowania wyrobów azbestowych stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne itp.

Narażenie zawodowe na działanie azbestu może występować na stanowiskach:

- poboru prób do badań,

- demontażu wyrobów azbestowych,

- pakowania, załadunku, rozładunku, unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.

### 2.2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka

Szacuje się, że na świecie w ostatnich latach azbest jest przyczyną ponad 100 tys. zgonów rocznie. Azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku, jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym I kategorii, stanowiąca poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe. Chorobotwórcze działania azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiar tworzących go włókien a przede wszystkim stężenie włókien i czas trwania narażenia, a więc kumulowana dawka pyłu azbestu w ciągu całego życia osobniczego, określana iloczynem średniego stężenia pyłu i czasu trwania ekspozycji oraz efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego. Nie stwierdzono patologii wynikających z przyczyn wchłonięcia do organizmu włókien azbestu drogą pokarmową (np. przez spożywane płyny lub środki spożywcze).

Niebezpieczne jest wchłanianie włókien drogą oddechową. Wyniki badań epidemiologicznych i eksperymentalnych niezbicie wykazały, że patogenne działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.

Biologiczna aktywność włókien azbestu ma związek ze stopniem penetracji i ilością pyłu w dolnej części układu oddechowego, który zależy od cech fizycznych 
i właściwości aerodynamicznych włókna. Szczególnie istotna jest średnica poszczególnych włókien. Włókna o średnicy powyżej 5 μm odkładają się w górnej części dróg oddechowych, podczas, gdy cienkie o średnicy mniejszej niż 3 μm, przenoszone są do końcowych odcinków dróg oddechowych.

W przemieszczaniu się włókien istotną rolę odgrywa ich kształt. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, niż igłowate włókna amfiboli, które z łatwością przenoszone są do obrzeży płuc. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zatrzymywanie chryzotylu w górnych drogach układu oddechowego jest bardziej prawdopodobne niż zatrzymywanie amfiboli. Usuwanie zaś chryzotylu z płuc jest również bardziej skuteczne niż usunięcie amfiboli.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego, zależne od stężenia i czasu trwania ekspozycji, stanowią włókna respirabilne, tj. takie, które z powietrzem dostają się  do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Włókna respirabilne poniżej 5 μm częściowo są wydalane oraz pochłaniane przez makrofagi na drodze mechanizmu oczyszczania układu oddechowego, natomiast włókna o długości powyżej 5 μm są zatrzymywane, przy czym najbardziej szkodliwe jest wnikanie do układu oddechowego włókien o długości około 20 μm.

Azbest, mimo swojej powszechności występowania jako składnik kontaminacyjny środowiska nie wydaje się być tak niebezpieczny  jak na przykład w środowiskach pracy (oddziaływanie zawodowe i pozazawodowe). Dotychczasowe badania epidemiologiczne prowadzone na populacjach generalnych nie potwierdziły stopnia negatywnego wpływu małych dawek zanieczyszczeń środowiskowych, na przykład pochodzenia komunalnego, na organizm. Dotyczy to zwłaszcza specyficznych chorób, jakie wywołuje azbest w organizmie ludzkim, kiedy dostaje się do niego w dużych dawkach.

Poziomy zanieczyszczeń miejskich, które uważane są za stosunkowo wysokie 
a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego włóknami azbestu 
w stosunku do miejsc słabo zurbanizowanych, są znikome wobec zanieczyszczeń, które w przemyśle wywołują po wielu latach pracy choroby zawodowe związane z tym minerałem.

Zagrożenie azbestem w środowisku jest zdecydowanie niższe niż w przypadku kontaktu zawodowego z tym minerałem; można je uznać za znikomo małe. Ryzyko wystąpienia zmian patologicznych występuje praktycznie tylko u osób będących  w stałym kontakcie zawodowym z azbestem i dodatkowo pracujących w warunkach, gdy stężenie pyłu przekracza normatywy higieniczne. Wzrasta ono proporcjonalnie do długości stażu pracy, stężeń pyłu we wdychanym powietrzu oraz stopnia rozdrobnienia pyłu wyrażonego jego respirabilnością.

Uznaje się, że azbest jest jednym z najgroźniejszych pyłów przemysłowych. Narażenie zawodowe na pyły azbestu może być przyczyną następujących chorób:

- pylica azbestowa – powszechnie zwana azbestozą;

- zgrubienie opłucnej;

- rak płuc;

- międzybłoniaki opłucnej lub otrzewnej;

- przewlekły nieżyt oskrzeli i górnych dróg oddechowych;

- zmiany skórne wraz ze swoistymi brodawkami azbestowymi.

W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 3, poz.118 ze zmianami) i w rozporządzeniach wykonawczych znajdują się zapisy dotyczące ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z azbestem i tych, którzy w przeszłości pracowali w zakładach przetwarzających lub stosujących azbest. Badania profilaktyczne pracowników prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 19. Spośród ogółu zawodowych chorób stwierdzonych w latach 2000-2004 w województwie mazowieckim 11,7% (148) przypadków stwierdzonych było narażonych na azbest (odsetek dla Polski – 4,1%). W Gminie Załuski nie było zakładów przetwarzania azbestu. Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych rozwiązała problemy związane z ekspozycją zawodową w przemyśle surowca oraz zapobiegała dalszemu stosowaniu wyrobów azbestowych. Pozostał problem obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów azbestowych, które ulegając degradacji, stanowią źródło ciągłej emisji włókien azbestu do środowiska.

Każdy obywatel ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Informacja o ryzyku narażenia zdrowia wiąże się z przekazaniem pojedynczym jednostkom i społeczeństwu informacji o narażeniu na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska. Nie jest to proces łatwy. Informacje o ryzyku związanym z narażeniem na azbest występujący w środowisku należy do obowiązków administracji publicznej, przedsiębiorców i jest warunkiem  podjęcia działań związanym z usunięciem zagrożenia. Informacja powinna być przekazana w sposób jasny, czytelny, w dialogu ze społecznościami lokalnymi. Dla Gminy Załuski istotne jest bezpieczeństwo postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest występującymi głównie w budynkach mieszkalnych indywidualnych, gospodarczych.

Obowiązujące przepisy określają, jak należy postępować z obiektami, w których użyto wyrobów zawierających azbest i jak te wyroby zabezpieczyć. Konieczny jest przegląd techniczny tych wyrobów i sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego ich użytkowania. Wynikiem przeglądu jest decyzja odnośnie dalszego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest tj.:

- pozostawienie wyrobu i zabezpieczenie go w miejscu eksploatacji w celu wyeliminowania możliwości lub ograniczenia emisji włókien azbestowych do powietrza,

- usunięcie wyrobów i zastąpienie ich materiałami nie zawierającymi azbestu.

Wyroby zawierające azbest nie zakwalifikowane do wymiany powinny być zabezpieczone przez:

- zabudowę przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające azbest szczelną przegrodą bez naruszenia wyrobu,

- pokrycie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką substancji impregnujących (mającymi za zadanie wewnętrzne związanie cząstek azbestu) lub substancjami błonotwórczymi (tworzącymi na powierzchni wyrobu azbestowego szczelną, dobrze przylegającą warstwę).

Prace zabezpieczające mogą wykonywać tylko uprawnieni wykonawcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje i ochronę dróg oddechowych.

W razie stwierdzenia konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest należy podjąć prace, aby wyeliminować źródła emisji włókien azbestowych do otoczenia. Prace polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane przez przeszkolone osoby, które są maksymalnie chronione przed skutkami narażenia na działanie azbestu (sprzęt zabezpieczający układ oddechowy, odzież ochronna).  W celu zminimalizowania pylenia włókien azbestowych wyroby muszą być nawilżone przed ich usunięciem i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. Demontować należy całe wyroby, a prace wykonywać narzędziami ręcznymi lub wolnoobrotowymi. Monitoring pyłu azbestu w środowisku przeprowadza się przed przystąpieniem do pracy, w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu.

Odpady zawierające azbest muszą być unieszkodliwiane poprzez ich składowanie na składowiskach odpadów zbudowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz.U. z 2003 r., Nr 61, poz. 549 z późn. zm). Odpady azbestowe opakowane po złożeniu i przykryciu gruntem mineralnym o grubości 2 m są nieszkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego i powietrza. Szczegółowe procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest  zostały szczegółowo omówione w dalszej części Programu.

# 3. Lokalizacja istniejących wyrobów azbestowych i ich stan techniczny

Od dwunastu lat obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a od 10. lat wdrażany jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – 2002 - 2032” obecnie „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Nie udało się w pełni wdrożyć ustaleń tego Programu i rozporządzeń wydanych na podstawie ustaw o zakazie stosowania wyrobów azbestowych, o odpadach i Prawa ochrony środowiska. Nie zakończono inwentaryzacji stosowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest, nie dokonano w pełni oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, nie przedkładano właściwym urzędom: wojewodzie (obecnie marszałkowi województwa), burmistrzowi (wójtowi) stosownych informacji dotyczących rodzaju, ilości, miejsc występowania azbestu, jego przydatności do dalszej eksploatacji, oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, nie przeprowadza się pomiarów zawartości azbestu w powietrzu podczas demontażu wyrobów.

Marszałek Województwa Mazowieckiego przygotowując „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” musiał oszacować ilość wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego, bowiem w części gmin sprawozdania o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, składane do Marszałka obarczone były błędem (dotyczy informacji o osobach fizycznych wykorzystujących azbest). Natomiast dane o osobach prawnych przyjęto z Bazy Azbestowej prowadzonej na zlecenie Ministra Gospodarki. Stosowano następujące przeliczniki z internetowej Bazy Azbestowej:

- 1 m3 płyty – 1,35 Mg (1350kg),

- średnia masa 1 m2 płyty – 0,011Mg (11kg),

- 1 mb rury – 40 kg (004Mg).

Oszacowano, iż w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 986038,804 Mg wyrobów zawierających azbest, a wskaźnik nagromadzenia wynosi 27,760 Mg/km2 (0,188Mg/osobę).

W powiecie płońskim w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oszacowano 29 304,162 Mg wyrobów zawierających azbest, wskaźnik nagromadzenia 21,235 Mg/km2. W Gminie Załuski jest wg Programu 219 902m2 płyt (2418,922 Mg) - dot. prawie w całości osób fizycznych.

Dlatego też przystępując do opracowywania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012 – 2032” podjęto działania zmierzające do jak najpełniejszej inwentaryzacji tych wyrobów. Ustalenie ich rzeczywistej ilości, określenie stanu technicznego i rozmieszczenia jest podstawą opracowania Programu zmierzającego do określenia konkretnych działań. Wójt Gminy Załuski prosił o to, aby sołtysi dotarli z informacją do osób fizycznych oraz osób prawnych, zarządców i właścicieli obiektów, budynków, miejsc, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest i przekazali informację o tym:

- dlaczego azbest jest groźny dla środowiska i zdrowia ludzi i kiedy jest groźny:

- o „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” i „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”,

- o obowiązujących przepisach prawnych i konsekwencjach z racji ich nieprzestrzegania,

- o obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ankietą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 Nr  8, poz. 31),

- obowiązku przeprowadzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ankietą wynikającą z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).

Wójt Gminy wystąpił z pismem do:

- Marszałka Województwa Mazowieckiego o udostępnienie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania na terenie Gminy Załuski wyrobów zawierających azbest, znajdujących się w posiadaniu właścicieli, zarządców lub użytkowników tych miejsc – osób prawnych,

- do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Płońsku o udzielenie informacji dotyczących oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  w Gminie Załuski.

Do Urzędu Gminy Załuski wpłynęły informacje od sołtysów, Marszałka Województwa Mazowieckiego i i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Dokonano analizy zebranego materiału. W tabelach Nr 4 przedstawiono zbiorczą informację o obiektach zawierających wyroby azbestowe na terenie Gminy Załuski.

Tabela Nr 4: Informacja o obiektach zawierających wyroby azbestowe na terenie Gminy Załuski

| L.p. | Adres | Nr działki ewid. | Rodzaj zabudowy | Rodzaj wyrobu/kod wyrobu | Ilość posiadanych wyrobów | Stopień pilności | Termin usunięcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m2 | kg |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FALBOGI WIELKIE |
|  | Falbogi Wielkie |  | bi | W02 | 70 | 770 | 2 |  |  |
|  | Falbogi Wielkie 4 |  | bi | W02 | 450 | 4950 | 3 |  |  |
|  | Falbogi Wielkie 5 |  | bi | W02 | 700 | 7700 | 3 |  |  |
|  | Falbogi Wielkie 11 | 95/4 | bm | W02 | 130 | 1430 | 3 | 2020 |  |
|  | Falbogi Wielkie 13 | 172/1 | bi (2) | W02 | 800 | 8800 | 3 | 2030 |  |
|  | Falbogi Wielkie 15 |  | bm | W02 | 516 | 5676 | 3 |  |  |
|  | Falbogi Wielkie 16 |  | bi | W02 | 309 | 3400 | 3 |  |  |
|  | Falbogi Wielkie 17 |  | bg | W02 | 340 | 3740 | 3 |  |  |
| Razem Falbogi Wielkie: ilość budynków ogółem: 9, w tym mieszkalnych 2, inwentarskich 6, garażowych 1. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 3315 m2, 36465kg |
| GOSTOLIN |
|  | Gostolin 1 | 18/1 | bi | W02 | 130 | 1430 | 3 | 2032 |  |
|  | Gostolin 9 | 25 | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2016 |  |
|  | Gostolin 13 |  | bi | W02 | 70 | 770 |  |  |  |
|  | Gostolin 18 |  | bi | W02 | 432 | 4752 | 2 |  |  |
|  | Gostolin 22 |  | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 |  |  |
|  | Gostolin 23A |  | bi | W02 | 81 | 891 | 3 |  |  |
| Razem Gostolin: ilość budynków ogółem: 6, w tym mieszkalnych 0, inwentarskich 6, garażowych 0. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 1013 m2, 11143kg |
| KAMIENICA |
|  | Kamienica |  | bi | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Kamienica 1 |  | bg | W02 | 150 | 1650 |  |  |  |
|  | Kamienica 2 | 89/1 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 2 | 89/1 | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kamienica 2 | 89/1 | bi | W02 | 162 | 1782 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 3 | 114/4 | bi | W01 | 160 | 1760 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 3A | 98/2 | bg | W02 | 130 | 1430 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 3A | 98/3 | bg | W02 | 400 | 4400 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 3A | 98/3 | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 3A | 98/3 | bi | W02 | 260 | 2860 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 3A | 98/3 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 4 | 115 | bm | W01 | 80 | 880 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 4 | 115 | bi | W02 | 252 | 2772 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 4 | 115 | bm | W02 | 216 | 2376 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 5 | 116 | bi | W02 | 315 | 3465 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 5 | 116 | bg | W02 | 185 | 2035 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 6 |  | bi | W02 | 70 | 770 |  |  |  |
|  | Kamienica 8 |  | bi | W02 | 250 | 2750 |  |  |  |
|  | Kamienica 9 | 99 | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 9 | 99 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 10 |  | bi | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Kamienica 11 | 75/3 | bi | W01 | 180 | 1980 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 12 | 73 | bg | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 12 | 73 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 12 | 73 | bi | W01 | 240 | 2640 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 13 | 51 | bi | W02 | 32 | 352 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 13 | 51 | bm | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 14 | 50 | bi | W02 | 260 | 2860 | 3 | 2025 |  |
|  | Kamienica 14 | 50 | bm | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2016 |  |
|  | Kamienica 15 | 49 | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 15 | 49 | bi | W02 | 52 | 572 | 3 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kamienica 15 | 49 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 16 | 41 | bi | W02 | 182 | 2002 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica 16 | 41 | bi | W02 | 112 | 1232 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 16 | 41 | bi | W02 | 108 | 1188 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 16 | 41 | bg | W02 | 80 | 880 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 17 | 37 | bi | W02 | 310 | 3410 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 17 | 37 | bi | W02 | 128 | 1408 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 17 | 37 | bi | W02 | 190 | 2090 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 18 | 36/5 | bi | W01 | 147 | 1617 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 18 | 36/5 | bi | W01 | 82 | 902 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 18 | 36/5 | bm | W01 | 112 | 1232 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 18 | 36/5 | bg | W01 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 19 | 9 | bi | W02 | 280 | 3080 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 19 | 9 | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 19 | 9 | bg | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 19 | 9 | bg | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 19 | 8 | bm | W01 | 45 | 495 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 19 | 8 | bi | W02 | 165 | 1815 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 19 | 8 | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 20 |  | bi | W02 | 550 | 6050 |  |  |  |
|  | Kamienica 21 | 7 | bm | W02 | 38 | 418 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 21 | 7 | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 21 | 7 | bi | W02 | 240 | 2640 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 23 | 55 | bm | W02 | 80 | 880 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 23 | 55 | bi | W02 | 220 | 2420 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 23 | 55 | bg | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 25 | 59 | bi | W02 | 144 | 1584 | 3 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kamienica 25 | 59 | bi | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2029 |  |
|  | Kamienica 25 | 59 | bm | W02 | 60 | 660 | 3 | 2029 |  |
|  | Kamienica 26 | 11 | bm | W02 | 56 | 616 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 26 | 11 | bi | W02 | 138 | 1518 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 26B | 14 | bm | W02 | 670 | 7370 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 27 | 29 | bi | W02 | 50 | 550 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 28 |  | dom parafialny | W02 | 264 | 2904 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica 28 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica 31 | 64 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 31 | 64 | bg | W02 | 60 | 660 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 31 | 64 | bi | W02 | 170 | 1870 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 31 | 67 | bi | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 31 | 67 | bm | W02 | 50 | 550 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 32 |  | bi | W02 | 140 | 1540 |  |  |  |
|  | Kamienica 33 |  | bi | W02 | 110 | 1210 |  |  |  |
|  | Kamienica 34 | 69 | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 34A | 69 | bm | W02 | 220 | 2420 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 37 |  | bi | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Kamienica 37A | 106/1 | bm | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 40 | 216 | bm | W02 | 73 | 803 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 40 | 216 | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 42 | 218 | bm | W01 | 80 | 880 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 42 | 218 | bi | W02 | 112 | 1232 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 42 | 218 | bi | W02 | 72 | 792 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 42 | 218 | bg | W02 | 168 | 1848 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 46 | 219 | bi | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 47 | 248 | bi | W02 | 140 | 1540 | 3 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kamienica 49 | 221 | bg | W02 | 119 | 1309 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 49 | 221 | bi | W02 | 141 | 1551 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 49 | 221 | bg | W02 | 52,5 | 577,5 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 49 | 221 | bm | W02 | 130 | 1430 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 50 | 250 | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 50 | 250 | bm | W02 | 170 | 1870 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 51 | 253/2 | bi | W02 | 90 | 990 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 53 | 225 | bm | W02 | 50 | 550 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica 53 | 225/1 | bi | W01 | 60 | 660 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica 55 | 224 | bg | W02 | 50 | 550 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 55 | 224 | bi | W02 | 80 | 880 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 55 | 224 | bi | W02 | 155 | 1705 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 55 | 224 | bm | W02 | 50 | 550 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 56 | 228 | bg | W02 | 168 | 1848 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 56 | 228 | bi | W02 | 288 | 3168 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 56 | 228 | bg | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 58 | 260 | bi | W02 | 90 | 990 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 58 | 260 | bm | W02 | 145 | 1595 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 59 | 254/2 | bm | W01 | 95 | 1045 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 59 | 254/2 | bm | W02 | 46 | 506 | 3 | 2014 |  |
|  | Kamienica 59 | 254/2 | bi | W02 | 207 | 2277 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 59 | 254/2 | bi | W02 | 136 | 1496 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 60 | 255 | bi | W02 | 154 | 1694 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 60 | 255 | bi | W02 | 154 | 1694 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 60 | 255 | bm | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 61 | 264 | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 61 | 264 | bm | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kamienica 62 | 256 | bi | W02 | 257 | 2827 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 62 | 256 | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 62 | 256 | bg | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 62 | 256 | bm | W02 | 225 | 2475 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 62 | 256 | bg | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 62 | 256 | bi | W02 | 370 | 4070 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 63 |  | bi | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Kamienica 64 | 147 | bm | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 64 | 147 | bi | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 64 | 147 | bi | W02 | 288 | 3168 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 65 | 190/2 | bi | W02 | 80 | 880 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 65 | 190/1 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 65 | 190/1 | bi | W02 | 50 | 550 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 66 | 251/2 | bm | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 66 | 251/2 | bm | W02 | 320 | 3520 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 66 | 251/2 | bi | W02 | 300 | 3300 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 67 | 191 | bi | W02 | 224 | 2464 | 3 | 2020 |  |
|  | Kamienica 67 | 191 | bi | W02 | 96 | 1056 | 3 | 2020 |  |
|  | Kamienica 67 | 191 | bm | W02 | 43 | 473 | 3 | 2020 |  |
|  | Kamienica 67 | 191 | bm | W02 | 80 | 880 | 3 | 2012 |  |
|  | Kamienica 68 | 188 | bi | W02 | 96 | 1056 | 3 | 2029 |  |
|  | Kamienica 68 | 188 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2029 |  |
|  | Kamienica 69 | 157/1 | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 69 | 157/1 | bg | W02 | 33 | 363 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 70 | 187 | bi | W02 | 105 | 1155 |  |  |  |
|  | Kamienica 71 | 156 | bi | W02 | 140 | 1540 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 71 | 156 | bg | W02 | 40 | 440 | 3 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kamienica 71 | 156 | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 72 | 151/1 | bm | W01 | 115 | 1265 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 72 | 151/1 | bi | W01 | 91 | 1001 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 72 | 151/1 | bi | W02 | 175 | 1925 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 72 | 151/1 | bi | W01 | 144 | 1584 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 74 |  | bi | W02 | 130 | 1430 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 75 |  | bi | W02 | 413 | 4543 | 3 |  |  |
|  | Kamienica 76 |  | bi | W02 | 240 | 2640 | 2 |  |  |
|  | Kamienica 77 | 195 | bg | W02 | 320 | 3520 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 77 | 195 | bi | W02 | 350 | 3850 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 77 | 195 | bi | W02 | 210 | 2310 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 78 | 199/2 | bm | W02 | 176 | 1936 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 78 | 199/2 | bi | W01 | 165 | 1815 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 78 | 199/2 | bi | W01 | 252 | 2772 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 79 | 135 | bi | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 81 | 132 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 81 | 132 | bi | W02 | 330 | 3630 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 81 | 132 | bm | W02 | 80 | 880 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 81 | 132 | bi | W02 | 136 | 1496 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 82 | 130/1 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica 82 | 130/1 | bm | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2030 |  |
| Razem Kamienica: ilość budynków ogółem: 160, w tym mieszkalnych 45, inwentarskich 92, garażowych 22, 1 budynek parafialny. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 25754,5 m2, 283299,5 kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KAMIENICA - WYGODA |
|  | Kamienica Wygoda 1 | 15 | bi | W02 | 320 | 3520 |  | 2014 |  |
|  | Kamienica Wygoda 3 | 70/10 | bm | W01 | 100 | 1100 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica Wygoda 3 | 70/10 | bi | W01 | 210 | 2310 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica Wygoda 4 |  | bi | W02 | 300 | 3300 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 5 | 68 | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 | 2020 |  |
|  | Kamienica Wygoda 9 |  | bi | W02 | 400 | 4400 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 10 |  | niezn.rodz.zab. | WO1,W02 | 1100 | 12100 | 3 | 2032 |  |
|  | Kamienica Wygoda 12 | 50 | bm | W02 | 120 | 1320 | 2 | 2020 |  |
|  | Kamienica Wygoda 12 | 50 | bi | W02 | 84 | 924 | 2 | 2020 |  |
|  | Kamienica Wygoda 12 | 50 | bm | W02 | 16 | 176 | 2 | 2020 |  |
|  | Kamienica Wygoda 12 | 37 | bg | W02 | 66 | 726 | 2 | 2020 |  |
|  | Kamienica Wygoda 13 | 49 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2025 |  |
|  | Kamienica Wygoda 13 | 49 | bi | W02 | 280 | 3080 | 3 | 2025 |  |
|  | Kamienica Wygoda 15 | 40 | bm | W01 | 158 | 1738 | 3 | 2020 |  |
|  | Kamienica Wygoda 15 | 40 | bi | W02 | 402 | 4422 | 3 | 2020 |  |
|  | Kamienica Wygoda 17 |  | bi | W02 | 380 | 4180 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 19 |  | bi | W02 | 350 | 3850 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 21 |  | bi | W01 | 236 | 2596 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica Wygoda 21 |  | bi | W02 | 238 | 2618 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica Wygoda 21 |  | bm | W02 | 99 | 1089 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica Wygoda 22 | 19/2 | bm | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica Wygoda 22 | 19/2 | bi | W02 | 510 | 5610 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica Wygoda 22 | 19/2 | bg | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2030 |  |
|  | Kamienica Wygoda 23 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 25 |  | bi | W02 | 210 | 2310 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 30 | 45 | bm | W02 | 170 | 1870 | 3 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kamienica Wygoda 30 | 45 | bi | W02 | 330 | 3630 | 3 | 2029 |  |
|  | Kamienica Wygoda 33 |  | bi | W02 | 220 | 2420 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 35 |  | bm | W02 | 50 | 550 | 3 |  |  |
|  | Kamienica Wygoda 36 | 47/2 | bm | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2020 |  |
| Razem Kamienica Wygoda: ilość budynków ogółem: 30, w tym: mieszkalnych 10, inwentarskich 17, garażowych 2,nieznany rodzaj zabudowy - 1. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 7649 m2; 84139 kg. |
| KAROLINOWO |
|  | Karolinowo 1 | 37 | bg | W02 | 80 | 880 | 3 | 2015 |  |
|  | Karolinowo 2 |  | bi | W02 | 140 | 1540 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 2A |  | bi | W02 | 350 | 3850 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 4 |  | niezn.rodz.zab. |  | 400 | 4400 | 2 | 2020 |  |
|  | Karolinowo 5 | 42 | bm | W02 | 60 | 660 | 3 | 2013 |  |
|  | Karolinowo 5 | 42 | bi | W02 | 210 | 2310 | 3 | 2013 |  |
|  | Karolinowo 6 |  | niezn.rodz.zab. |  | 250 | 2750 | 3 | 2030 |  |
|  | Karolinowo 7 |  | bi | W02 | 726 | 7986 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 10 | 208 | bi | W02 | 220 | 2420 | 3 | 2025 |  |
|  | Karolinowo 11 | 49 | bi | W02 | 800 | 8800 | 3 | 2020 |  |
|  | Karolinowo 12 | 210 | bi | W02 | 200 | 2200 | 1 | 2012 |  |
|  | Karolinowo 12 | 210 | bi | W02 | 580 | 6380 | 3 | 2017 |  |
|  | Karolinowo 13 | 51 | bi | W02 | 320 | 3520 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 14 | 212/1 | bg | W02 | 208 | 2288 | 3 | 2032 |  |
|  | Karolinowo 14A |  | bi | W02 | 439 | 4829 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 15 |  | bi | W02 | 1140 | 12540 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 17 | 57 | bi | W02 | 440 | 4840 | 3 | 2020 |  |
|  | Karolinowo 18 | 58/2 | bi | W02 | 80 | 880 | 3 | 2013 |  |
|  | Karolinowo 19 |  | bi | W02 | 130 | 1430 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 21 |  | niezn.rodz.zab. |  | 100 | 1100 | 3 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Karolinowo 22 | 225 | bi | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2013 |  |
|  | Karolinowo 24 |  | niezn.rodz.zab. |  | 400 | 4400 |  |  |  |
|  | Karolinowo 26 |  | bi | W02 | 360 | 3960 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 28 |  | bi | W02 | 304 | 3344 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo 29 | 64 | bi | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2016 |  |
|  | Karolinowo 30 |  | niezn.rodz.zab. |  | 90 | 990 |  |  |  |
|  | Karolinowo 31 |  | niezn.rodz.zab. |  | 110 | 1210 | 1 |  |  |
|  | Karolinowo 35 |  | niezn.rodz.zab. |  | 300 | 3300 | 3 | 2030 |  |
|  | Karolinowo 42 |  | bi | W02 | 48 | 528 | 3 |  |  |
|  | Karolinowo | 201 | bi | W02 | 540 | 5940 | 3 | 2012 |  |
|  | Karolinowo 30 |  | niezn.rodz.zab. |  | 30 | 330 | 3 | 2030 |  |
| Razem Karolinowo: ilość budynków ogółem: 31, w tym mieszkalnych 1, inwentarskich 20, garażowych 2, nieznany rodzaj zabudowy - 8. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 9375 m2; 103125 kg. |
| KORYCISKA |
|  | Koryciska 1 |  | niezn.rodz.zab. | W01 | 400 | 4400 | 2 | 2030 |  |
|  | Koryciska 4 |  | bi | W02 | 80 | 880 | 3 |  |  |
|  | Koryciska 5 |  | niezn.rodz.zab. |  | 1200 | 13200 | 2 | 2015 |  |
|  | Koryciska 9a |  | bi | W02 | 850 | 9350 | 3 |  |  |
|  | Koryciska 10 |  | bi | W02 | 580 | 6380 | 3 |  |  |
|  | Koryciska 11 |  | bi | W02 | 976 | 10736 | 3 |  |  |
|  | Koryciska 13 |  | bi | W02 | 275 | 3025 | 3 |  |  |
|  | Koryciska 14 |  | bi | W02 | 376,26 | 4138,86 | 3 |  |  |
|  | Koryciska 15 |  | niezn.rodz.zab. |  | 108 | 1188 | 2 | 2020 |  |
|  | Koryciska 17 |  | bi | W02 | 700 | 7700 | 3 |  |  |
| Razem Koryciska: ilość budynków ogółem: 10, w tym: mieszkalnych 0, inwentarskich 7, garażowych 0, nieznany rodzaj zabudowy - 3. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 5545,26 m2; 60997,86 kg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KROCZEWO |
|  | Kroczewo 2 | 7 | bi | W02 | 223 | 2453 | 3 | 2029 |  |
|  | Kroczewo 3 |  | bi | W02 | 230 | 2530 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 36 |  | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 36A |  | bi | W02 | 102 | 1122 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 45 | 79 | bm | W02 | 50 | 550 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 64 | 392 | bm | W02 | 100 | 1100 | 2 | 2013 |  |
|  | Kroczewo 68 |  | bi | W02 | 104 | 1144 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 69 |  | bi | W02 | 140 | 1540 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 98 | 436/3 | bi | W02 | 87 | 957 | 3 | 2032 |  |
|  | Kroczewo 106 |  | bi | W02 | 700 | 7700 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 115 |  | bi | W02 | 132 | 1452 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 130 |  | bm | W02 |  |  |  | 2014 |  |
|  | Kroczewo 132 |  | bi | W02 | 40 | 440 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 140 | 394,395 | bi | W02 | 600 | 6600 | 3 | 2031 |  |
|  | Kroczewo 143 |  | bi | W02 | 80 | 880 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 145 |  | bi | W02 | 370 | 4070 | 3 |  |  |
|  | Kroczewo 152 |  | niezn.rodz.zab. |  | 100 | 1100 |  | 2012 |  |
| Razem Kroczewo: ilość budynków ogółem: 17, w tym: mieszkalnych 4, inwentarskich 12, garażowych 0, nieznany rodzaj zabudowy - 1. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 3178 m2; 34958kg. |
| MICHAŁÓWEK |
|  | Michałówek 1 |  | bi | W02 | 275 | 3025 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 2 |  | niezn.rodz.zab. |  | 1210 | 13310 | 3 | 2020 |  |
|  | Michałówek 9 |  | bi | W02 | 605 | 6655 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 11 | 22/2 | bi | W02 | 360 | 3960 | 3 | 2032 |  |
|  | Michałówek 12 |  | bi | W02 | 350 | 3850 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 14 |  | bi | W02 | 907,5 | 9982,5 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Michałówek 15 |  | bi | W02 | 786,5 | 8651,5 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 17 | 48 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2013 |  |
|  | Michałówek 17 | 48 | bi | W02 | 200 | 2200 | 2 | 2020 |  |
|  | Michałówek 18 |  | bi | W02 | 121 | 1331 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 19 |  | bi | W02 | 121 | 1331 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 20 |  | bi | W02 | 907,5 | 9982,5 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 21 |  | bi | W02 | 90 | 990 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 23 |  | niezn.rodz.zab. |  | 238 | 2618 | 3 | 2020 |  |
|  | Michałówek 23a | 23/2 | bm | W02 | 90 | 990 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 23a | 23/2 | bi | W02 | 60 | 660 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 24 |  | bi | W02 | 410 | 4510 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 25 |  | bi | W02 | 90 | 990 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 26 |  | bi | W02 | 1800 | 19800 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 30 |  | bg | W02 | 300 | 3300 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 31 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 32 |  | bi | W02 | 240 | 2640 | 3 |  |  |
|  | Michałówek 34 |  | bi | W02 | 60,5 | 665,5 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 35 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 2 |  |  |
|  | Michałówek 36 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 2 |  |  |
| Razem Michałówek: ilość budynków ogółem: 25, w tym: mieszkalnych 2, inwentarskich 20, garażowych 1, nieznany rodzaj zabudowy - 2. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 9822 m2; 108042kg. |
| NABOROWO PARCELE |
|  | Naborowo Parcele 1 |  | bi | W02 | 620 | 6820 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 4 |  | bm | W01 | 152,6 | 1679 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 4 |  | bg | W02 | 231 | 2541 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 4 |  | bg | W02 | 219 | 2409 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 5 |  | bi | W02 | 320 | 3520 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Naborowo Parcele 6 |  | bi | W02 | 112 | 1232 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 6 |  | bi | W02 | 650 | 7150 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 7 |  | bi | W02 | 570 | 6270 | 3 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 9 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 1 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 10 |  | bm, bi | W02 | 390 | 4290 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo Parcele 14 |  | bm | W01 | 125 | 1375 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 14 |  | bg | W02 | 325 | 3575 | 2 |  |  |
|  | Naborowo Parcele 15 | 86 | bm | W02 | 60 | 660 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo Parcele 15 | 86 | bi | W02 | 80 | 880 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo Parcele 15 | 86 | bi | W02 | 60 | 660 | 3 | 2032 |  |
| Razem Naborowo Parcele: ilość budynków ogółem: 16, w tym mieszkalnych 4, inwentarskich 9, garażowych 3. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 4114,6m2; 45261 kg |
| NABORÓWIEC |
|  | Naborówiec |  | bi | W02 | 220 | 2420 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec |  | niezn.rodz.zab. |  | 270 | 2970 |  | 2030 |  |
|  | Naborówiec 1 | 110 | bi | W02 | 110 | 1210 |  | 2032 |  |
|  | Naborówiec 2 | 111/1 | bi – (2) | W02 | 302 | 3322 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec 3 |  | bi | W02 | 300 | 3300 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec 6 | 116 | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2015 |  |
|  | Naborówiec 9 | 120 | bm | W02 | 156 | 1716 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborówiec 9 | 120 | bi | W02 | 276 | 3036 | 2 | 2032 |  |
|  | Naborówiec 10 | 121 | bm, bi | W02 | 400 | 4400 |  |  |  |
|  | Naborówiec 11 | 123 | bi | W02 | 500 | 5500 | 2 | 2030 |  |
|  | Naborówiec 12 | 124 | bi (2) | W02 | 430 | 4730 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec 13 | 125 | bm | W02 | 180 | 1980 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec 16 |  | bi | W02 | 600 | 6600 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec 18 |  | bi | W02 | 250 | 2750 | 1 |  |  |
|  | Naborówiec 19 |  | niezn.rodz.zab. |  | 500 | 5500 | 2 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Naborówiec 20 | 134 | bi (3); bg | W02 | 450 | 4950 |  | 2025 |  |
|  | Naborówiec 24 |  | bi | W02 | 180 | 1980 | 2 |  |  |
|  | Naborówiec 28 | 55 | bm | W02 | 280 | 3080 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborówiec 28 | 55 | bi | W02 | 136 | 1496 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborówiec 28 | 55 | bi | W02 | 300 | 3300 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborówiec 28 | 55 | bm | W02 | 130 | 1430 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborówiec 32 | 53/12 | bi (3); bg | W02 | 521 | 5731 | 3 | 2028 |  |
|  | Naborówiec 31 |  | bi | W02 | 552,5 | 6077,5 | 2 |  |  |
|  | Naborówiec 34 | 52/7 | bi | W02 | 180 | 1980 |  |  |  |
|  | Naborówiec 40 |  | bi | W02 | 850 | 9350 | 2 |  |  |
|  | Naborówiec 41 |  | niezn.rodz.zab. |  | 300 | 3300 | 3 | 2020 |  |
|  | Naborówiec 43 | 9 | bm, bi(2) | W02 | 610 | 6710 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborówiec 44 |  | bi | W02 | 44 | 484 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec 45 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Naborówiec 46 |  | niezn.rodz.zab. | W01, W02 | 980 | 10780 | 2 | 2030 |  |
|  | Naborówiec 47 |  | niezn.rodz.zab. |  | 135 | 1485 |  | 2018 |  |
|  | Naborówiec 64 |  | bg | W02 | 150 | 1650 | 1 |  |  |
| Razem Naborówiec: ilość budynków ogółem: 43, w tym: mieszkalnych 6, inwentarskich 29, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 5. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 10612,5 m2; 116737,5 kg. |
| NABOROWO |
|  | Naborowo 1 | 9/2 | bi | W02 | 150 | 1650 | 2 | 2020 |  |
|  | Naborowo 3 |  | bi | W02 | 340 | 3740 | 2 |  |  |
|  | Naborowo 4 |  | bm-1,niezn.rodz-1 | W01, W02 | 540 | 5940 | 3 |  |  |
|  | Naborowo 5 | 11 | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2030 |  |
|  | Naborowo 5 | 11 | bm | W01 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Naborowo 5 | 11 | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2030 |  |
|  | Naborowo 5 | 11 | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Naborowo 6 |  | bg | W02 | 300 | 3300 | 1 |  |  |
|  | Naborowo 7 | 94 | bm(2),bi(2) | W02 | 413 | 4543 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 8 | 107 | bi | W02 | 107 | 1177 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 8a |  | bi |  | 130 | 1430 | 1 | 2012 |  |
|  | Naborowo 8b |  | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 |  |  |
|  | Naborowo 10 |  | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 |  |  |
|  | Naborowo 12 | 22 | bm, bi(3) | W02 | 670 | 7370 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 15 |  | bi | W02 | 296 | 3256 | 3 |  |  |
|  | Naborowo 17 |  | bi | W02 | 650 | 7150 | 3 |  |  |
|  | Naborowo 18 | 27 | bi(2) | W02 | 350 | 3850 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 19 | 28/2 | bi(2), bg | W02 | 500 | 5500 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 21 | 59 | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 22 |  | niezn.rodz.-2 |  | 290 | 3190 | 2 | 2015 |  |
|  | Naborowo 23 |  | 2niezn.rodz.zab. | W01 | 705,75 | 7763,25 |  | 2030 |  |
|  | Naborowo 25 | 31/2 | bi(2), bg | W02 | 680 | 7480 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 26 |  | bi | W02 | 500 | 5500 | 2 |  |  |
|  | Naborowo 27 |  | bi | W02 | 280 | 3080 | 3 |  |  |
|  | Naborowo 28 | 67 | bm | W02 | 181,7 | 2000 | 3 | 2013 |  |
|  | Naborowo 28 | 67 | bi | W02 | 91 | 1000 | 3 | 2013 |  |
|  | Naborowo 30 | 68 | bm, bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2032 |  |
|  | Naborowo 32 | 38 | bi | W02 | 60 | 660 |  |  |  |
|  | Naborowo 32 | 38 | bm | W02 | 100 | 1100 |  |  |  |
| Razem Naborowo: ilość budynków ogółem: 44, w tym: mieszkalnych 8, inwentarskich 28, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 5. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 9254,5m2; 101799,25 kg. |
| NOWE WROŃSKA |
|  | Nowe Wrońska |  | bi | W02 | 900 | 9900 | 2 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 1 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Nowe Wrońska 2 |  | 2niezn.rodz.zab. |  | 400 | 4400 | 1 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 3 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 4 |  | bi | W02 | 400 | 4400 | 2 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 5 | 317/1 | bi | W02 | 235 | 2585 | 3 | 2032 |  |
|  | Nowe Wrońska 6 | 156/1 | bm, bi | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2032 |  |
|  | Nowe Wrońska 7 |  | bi | W02 | 308 | 3388 | 3 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 10 |  | bi | W02 | 230 | 2530 | 2 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 12 | 208/2 | bi | W02 | 184 | 2024 | 3 | 2032 |  |
|  | Nowe Wrońska 13 |  | 2niezn.rodz.zab. | W01, W02 | 280 | 3080 | 2 | 2015 |  |
|  | Nowe Wrońska 14 |  | bi | W02 | 190 | 2090 | 3 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 15 |  | niezn.rodz.zab. |  | 125 | 1375 |  |  |  |
|  | Nowe Wrońska 16 | 183 | bm, bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2022 |  |
|  | Nowe Wrońska 18 | 181/3 | bi | W02 | 74 | 814 | 1 | 2015 |  |
|  | Nowe Wrońska 21 | 312 | bm | W02 | 60 | 660 | 3 | 2020 |  |
|  | Nowe Wrońska 21 | 312 | bi | W02 | 70 | 770 | 2 | 2020 |  |
|  | Nowe Wrońska 22 | 212/6 | bi | W02 | 186 | 2046 | 3 | 2032 |  |
|  | Nowe Wrońska 28 |  | niezn.rodz.zab. |  | 160 | 1760 | 3 | 2018 |  |
|  | Nowe Wrońska 29 | 231/11 | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2032 |  |
|  | Nowe Wrońska 31 |  | bi | W02 | 110 | 1210 | 2 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 37 |  | bi | W02 | 550 | 6050 | 3 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 39 |  | bi | W02 | 90 | 990 | 3 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 39a |  | bm | W02 | 190 | 2090 | 1 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 41 |  | bi | W02 | 417 | 4587 | 2 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 42 |  | bi | W02 | 550 | 6050 | 3 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 50 | 257/4 | bm, bi(2) | W02 | 665 | 7315 | 3 | 2032 |  |
|  | Nowe Wrońska 53 | 184/5 | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 | 2032 |  |
|  | Nowe Wrońska 54 |  | niezn.rodz.zab. | W02 | 350 | 3850 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Nowe Wrońska 55 | 224/4 | bi(2) | W02 | 1120 | 12320 | 3 | 2020 |  |
|  | Nowe Wrońska 56 |  | bi | W02 | 350 | 3850 | 1 |  |  |
|  | Nowe Wrońska 57 |  | niezn.rodz.zab. | W02 | 95 | 1045 |  |  |  |
| Razem Nowe Wrońska: ilość budynków ogółem: 39, w tym: mieszkalnych 5, inwentarskich 26, garażowych 0, nieznany rodzaj zabudowy - 8. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W02).Ilość: 9729 m2; 107019kg. |
| NIEPIEKŁA |
|  | Niepiekła 1 |  | niezn.rodz.zab. |  | 80 | 880 | 2 | 2018 |  |
|  | Niepiekła 1 |  | niezn.rodz.zab. |  | 130 | 1430 | 3 | 2018 |  |
|  | Niepiekła 2 |  | bi | W02 | 265 | 2915 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła 3 |  | bg | W02 | 400 | 4400 | 2 |  |  |
|  | Niepiekła 4 |  | bi | W02 | 372 | 4092 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła 5 |  | bi | W02 | 270 | 2970 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła 11 |  | bi | W02 | 140 | 1540 | 2 |  |  |
|  | Niepiekła 15 |  | bi | W02 | 485 | 5335 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła 16 |  | bg | W02 | 250 | 2750 | 2 |  |  |
|  | Niepiekła 18 |  | bi | W02 | 185 | 2035 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła 20 |  | bi | W02 | 380 | 4180 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła 24 |  | bi | W02 | 382 | 4200 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła 26 |  | bi | W02 | 608 | 6690 | 2 |  |  |
|  | Niepiekła 28 |  | bi | W02 | 77 | 847 | 2 |  |  |
|  | Niepiekła 29 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 2 |  |  |
|  | Niepiekła 31 |  | bi | W02 | 215 | 2365 | 3 |  |  |
|  | Niepiekła |  | niezn.rodz.zab. |  | 135,52 | 1490,72 | 3 | 2032 |  |
| Razem Niepiekła: ilość budynków ogółem: 17, w tym: mieszkalnych 0, inwentarskich 12, garażowych 2, nieznany rodzaj zabudowy - 3. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 4494,52 m2; 49439,72 kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NOWE OLSZYNY |
|  | Nowe Olszyny |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 |  |  |
|  | Nowe Olszyny |  | niezn.rodz.zab. |  | 360 | 3960 | 2 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 1 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 2 |  | bi | W02 | 900 | 9900 | 3 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 4 |  | bi | W02 | 454,54 | 5000 | 1 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 5 |  | bi | W02 | 380 | 4180 | 3 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 6 |  | bi | W02 | 850 | 9350 | 3 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 13 |  | bi | W02 | 350 | 3850 | 2 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 14 |  | niezn.rodz.zab. |  | 150 | 1650 | 2 | 2018 |  |
|  | Nowe Olszyny 17 |  | bi | W02 | 220 | 2420 | 3 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 19 |  | bi | W01 | 240 | 2640 | 2 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 19 |  | bi | W02 | 59 | 649 | 2 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 31 |  | bi | W02 | 90 | 990 | 3 |  |  |
|  | Nowe Olszyny 42 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 2 |  |  |
| Razem Nowe Olszyny: ilość budynków ogółem: 14, w tym mieszkalnych 0, inwentarskich 12, garażowych 0, nieznany rodzaj zabudowy - 2. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 4573,54m2; 50309 kg. |
| PRZYBOROWICE DOLNE |
|  | Przyborowice Dolne 1 |  | bi | W02 | 1400 | 15400 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Dolne 2 |  | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Dolne 3 | 28 | bm | W01 | 100 | 1100 | 3 | 2032 |  |
|  | Przyborowice Dolne 3 | 28 | bi | W02 | 600 | 6600 | 3 | 2032 |  |
|  | Przyborowice Dolne 11 |  | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Dolne 17 | 67 | bm, bi | W02 | 1160 | 12760 | 2 | 2032 |  |
|  | Przyborowice Dolne 21 |  | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Dolne 22 |  | bg | W02 | 549 | 6039 | 2 |  |  |
|  | Przyborowice Dolne 27 |  | bi | W01 | 80 | 880 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Dolne 27 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 |  |  |
| Razem Przyborowice Dolne: ilość budynków ogółem: 11, w tym: mieszkalnych 2, inwentarskich 8, garażowych 1. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 4789 m2;52679 kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRZYBOROWICE GÓRNE |
|  | Przyborowice Górne 9 |  | bi | W02 | 85 | 935 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Górne 13 |  | bi | W02 | 600 | 6600 | 2 |  |  |
|  | Przyborowice Górne 13a | 41 | bm, bi | W02 | 356 | 3916 | 3 | 2016 |  |
|  | Przyborowice Górne 17 |  | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Górne 18 |  | bi | W02 | 196 | 2156 | 1 |  |  |
|  | Przyborowice Górne 19 |  | bi | W02 | 700 | 7700 | 3 |  |  |
|  | Przyborowice Górne 23a |  | bi | W01 | 243 | 2673 | 2 |  |  |
|  | Przyborowice Górne 25 | 67/2 | bm, bi(2) | W02 | 500 | 5500 | 3 | 2025 |  |
|  | Przyborowice Górne 35 | 76/2 | bm, bi | W02 | 497 | 5467 | 3 | 2032 |  |
|  | Przyborowice Górne 36 |  | bi | W02 | 909 | 10000 | 2 |  |  |
|  | Przyborowice Górne 39 | 62 | bm, bi | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2025 |  |
| Razem Przyborowice Górne: ilość budynków ogółem: 16, w tym mieszkalnych 4, inwentarskich 12, garażowych 0. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 4686 m2; 51547 kg |
| SADÓWIEC |
|  | Sadówiec 1 | 51 | bm | W02 | 120 | 1320 |  |  |  |
|  | Sadówiec 3 |  | bi | W02 | 170 | 1870 |  |  |  |
|  | Sadówiec 8 |  | bi | W02 | 118 | 1298 |  |  |  |
|  | Sadówiec 9 | 53/1 | bm, bi(2) | W02 | 600 | 6600 |  |  |  |
|  | Sadówiec 14 | 79/1 | bprzechow. | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Sadówiec 16 | 122 | bi | W02 | 400 | 4400 |  |  |  |
|  | Sadówiec 18 |  | bi | W02 | 500 | 5500 |  |  |  |
|  | Sadówiec 20 |  | bi | W01 | 160 | 1760 |  |  |  |
|  | Sadówiec 20 |  | bi | W02 | 110 | 1210 |  |  |  |
| Razem Kamienica Sadówiec: ilość budynków ogółem: 11, w tym mieszkalnych 2, inwentarskich 8, garażowych 0, przechowalnia-1. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 2478 m2; 27258kg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SMULSKA |
|  | Smulska |  | bi | W02 | 140 | 1540 | 2 |  |  |
|  | Smulska 1 | 108/1 | bm, bi | W02 | 740 | 8140 | 3 | 2013 |  |
|  | Smulska 2 | 92 | bi | W02 | 820 | 9020 | 3 | 2030 |  |
|  | Smulska 3 | 122/1 | bi | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2014 |  |
|  | Smulska 8 | 136/1 | bi | W02 | 1764 | 19404 | 3 | 2032 |  |
|  | Smulska 9 |  | bi | W02 | 930 | 10230 | 3 |  |  |
|  | Smulska 10 |  | bi | W02 | 600 | 6600 | 3 |  |  |
|  | Smulska 13 | 46/1 | bi (2) | W02 | 451 | 4961 | 3 |  |  |
|  | Smulska 14 | 45 | bm, bg | W02 | 175 | 1925 | 3 | 2030 |  |
|  | Smulska 15 |  | bi | W02 | 160 | 1760 | 2 |  |  |
|  | Smulska 16 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 |  |  |
|  | Smulska 18 | 38/1 | bm, bi | W02 | 300 | 3300 | 3 | 2020 |  |
|  | Smulska 20 | 35 | bi | W02 | 582 | 6402 | 1 |  |  |
|  | Smulska 21 | 33 | bi | W02 | 1300 | 14300 |  | 2032 |  |
|  | Smulska 21 | 33 | bm | W01 | 130 | 1430 |  | 2032 |  |
|  | Smulska 22 | 29/1 | bm (2), bi | W02 | 260 | 2860 | 3 | 2030 |  |
|  | Smulska 25 | 25/13 | bi | W02 | 93 | 1023 | 3 | 2032 |  |
|  | Smulska 25 | 25/13 | bg | W02 | 25 | 275 | 3 | 2032 |  |
|  | Smulska 27 | 23/1 | bi | W02 | 60 | 660 | 2 | 2032 |  |
|  | Smulska 27 | 23/1 | bi, bm | W02 | 308 | 3388 | 2 | 2032 |  |
|  | Smulska 30 |  | niezn.rodz.zab. |  | 330 | 3630 | 3 | 2018 |  |
|  | Smulska 31 |  | niezn.rodz.zab. | W02 | 375 | 4125 |  |  |  |
|  | Smulska 32 | 151/3 | bm, bi | W02 | 405 | 4455 | 3 | 2032 |  |
|  | Smulska 35 |  | bi | W02 | 160 | 1760 | 2 |  |  |
| Razem Smulska: ilość budynków ogółem: 32, w tym mieszkalnych 8, inwentarskich 20, garażowych 2, nieznany rodzaj zabudowy - 2. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 10378 m2; 114158 kg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SŁOTWIN |
|  | Słotwin 10 | 101 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2032 |  |
|  | Słotwin 10 | 101 | bi | W02 | 100 | 1100 | 2 | 2032 |  |
|  | Słotwin 10 | 101 | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2032 |  |
|  | Słotwin 11 |  | niezn.rodz.zab. |  | 950 | 10450 | 2 | 2030 |  |
|  | Słotwin 16b | 95 | bm, bi | W02 | 200 | 2200 | 1 | 2020 |  |
|  | Słotwin 19 | 92 | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 | 2032 |  |
|  | Słotwin 25 |  | niezn.rodz.zab. |  | 935,33 | 10288,63 | 3 | 2030 |  |
|  | Słotwin 26 |  | bi-3,bm1 | W02 | 847 | 9317 | 2 | 2030 |  |
|  | Słotwin 29 | 195 | bm, bi(2) | W02 | 750 | 8250 | 3 | 2032 |  |
|  | Słotwin 30 | 196 | bg(2),bm, bi(2) | W02 | 870 | 9570 | 3 | 2032 |  |
|  | Słotwin 33 | 201 | bi | W02 | 360 | 3960 | 3 | 2020 |  |
|  | Słotwin 33 | 201 | bg | W02 | 238 | 2618 | 1 | 2020 |  |
|  | Słotwin 34 |  | niezn.rodz.zab. |  | 220 | 2420 | 3 |  |  |
|  | Słotwin 36 |  | niezn.rodz.zab. |  | 280 | 3080 | 3 | 2030 |  |
|  | Słotwin 36 |  | gruz |  | 20 | 220 | 1 | 2030 |  |
|  | Słotwin 37 |  | bi | W02 | 524,4 | 5768,4 | 3 |  |  |
|  | Słotwin 41 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 3 |  |  |
|  | Słotwin 42 |  | niezn.rodz.zab. |  | 380 | 4180 |  | 2013 |  |
|  | Słotwin | 191 | bi | W02 | 550 | 6050 | 3 | 2032 |  |
| Razem Słotwin: ilość budynków ogółem: 28, w tym mieszkalnych 5, inwentarskich 15, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 5. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 8074,73 m2; 88822,03kg. |
| SOBOLE |
|  | Sobole 6 | 107/4 | bi | W02 | 270 | 2970 |  |  |  |
|  | Sobole 7 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 2 |  |  |
|  | Sobole 10 | 116 | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2032 |  |
|  | Sobole 11 | 95 | bi | W02 | 570 | 6270 | 3 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Sobole 13 | 103 | bi | W02 | 350 | 3850 | 3 | 2020 |  |
|  | Sobole 14 | 93 | bi | W02 | 172 | 1892 | 3 | 2032 |  |
|  | Sobole 15 |  | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 |  |  |
|  | Sobole 16 |  | bi | W02 | 226 | 2486 | 3 |  |  |
|  | Sobole 17 |  | bi | W02 | 180 | 1980 | 2 |  |  |
|  | Sobole 19 |  | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 |  |  |
|  | Sobole 21 |  | niezn.rodz.zab. |  | 420 | 4620 | 3 | 2023 |  |
|  | Sobole 22 | 11/4 | bi | W02 | 278 | 3058 | 3 | 2029 |  |
|  | Sobole 23 | 101/2 | bm, bi -2 | W02 | 607 | 6677 | 2 | 2020 |  |
|  | Sobole 25 |  | bi | W02 | 437 | 4800 | 3 |  |  |
|  | Sobole 26 |  | bi | W02 | 240 | 2640 | 3 |  |  |
|  | Sobole 28 | 8/2 | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 | 2029 |  |
|  | Sobole 29 | 8/1 | bm | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2029 |  |
| Razem Sobole: ilość budynków ogółem: 19, w tym mieszkalnych 2, inwentarskich 16, garażowych 0, nieznany rodzaj zabudowy - 1. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 4770 m2; 52463kg. |
| STARE OLSZYNY |
|  | Stare Olszyny 2 |  | bi | W02 | 800 | 8800 | 2 |  |  |
|  | Stare Olszyny 3 |  | bi | W02 | 800 | 8800 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 4 | 43 | bi | W02 | 80 | 880 | 2 | 2013 |  |
|  | Stare Olszyny 6 | 20 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 6 | 20 | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 6 | 20 | bi | W02 | 260 | 2860 | 2 |  |  |
|  | Stare Olszyny 7 |  | bi | W02 | 276 | 3036 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 8 |  | bi | W02 | 585 | 6435 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 10 |  | niezn.rodz.zab. |  | 800 | 8800 | 2 | 2020 |  |
|  | Stare Olszyny 11 |  | bi | W02 | 1100 | 12100 | 2 |  |  |
|  | Stare Olszyny 12 |  | bi | W02 | 800 | 8800 | 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Stare Olszyny 13 |  | bi | W02 | 650 | 7150 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 15 |  | bi | W02 | 1180 | 12980 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 18 |  | niezn.rodz.zab. |  | 710 | 7810 |  | 2030 |  |
|  | Stare Olszyny 19 |  | bm, bi | W02 | 450 | 4950 | 3 | 2020 |  |
|  | Stare Olszyny 21 |  | bi | W02 | 700 | 7700 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 23 | 58/3 | bi, bg | W02 | 1036 | 11396 | 2 |  |  |
|  | Stare Olszyny 26 |  | niezn.rodz.zab. | W01, W02 | 750 | 8250 | 2 | 2030 |  |
|  | Stare Olszyny 27 |  | bi | W02 | 320 | 3520 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 28 | 64/1 | bi, bg-2 | W02 | 538 | 5918 | 2 | 2032 |  |
|  | Stare Olszyny 32 |  | bi | W02 | 900 | 9900 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 33 |  | bi | W02 | 400 | 4400 | 3 |  |  |
|  | Stare Olszyny 35 |  | 2niezn.rodz.zab. | W01, W02 | 1100 | 12100 | 2,3 | 2020 |  |
|  | Stare Olszyny |  | bi | W01 | 560 | 6160 | 3 |  |  |
| Razem Stare Olszyny: ilość budynków ogółem: 29, w tym mieszkalnych 2, inwentarskich 19, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 5. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 15095m2; 166045kg. |
| STARE WROŃSKA |
|  | Stare Wrońska 1 | 2 | bi | W02 | 160 | 1760 | 3 | 2032 |  |
|  | Stare Wrońska 3 | 5/1 | bi | W02 | 1015 | 11165 | 3 | 2015 |  |
|  | Stare Wrońska 4 |  | bi | W02 | 411 | 4521 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska 6 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska 7 | 10 | bi, bg | W02 | 480 | 5280 | 3 | 2020 |  |
|  | Stare Wrońska 8 | 11 | bg | W02 | 350 | 3850 | 3 | 2030 |  |
|  | Stare Wrońska 9 | 13 | bi | W02 | 560 | 6160 | 3 | 2030 |  |
|  | Stare Wrońska 10 | 43 | bi | W02 | 267 | 2937 | 3 | 2030 |  |
|  | Stare Wrońska 13 | 54/1 | bm | W01 | 70 | 770 | 3 | 2032 |  |
|  | Stare Wrońska 13 | 54/1 | bi | W02 | 215 | 2365 | 3 | 2032 |  |
|  | Stare Wrońska 15 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Stare Wrońska 19 |  | niezn.rodz.zab. |  | 350 | 3850 | 3 | 2023 |  |
|  | Stare Wrońska 20 | 91 | bi | W02 | 126 | 1386 | 3 | 2032 |  |
|  | Stare Wrońska 22 |  | niezn.rodz.zab. |  | 150 | 1650 |  |  |  |
|  | Stare Wrońska 25 |  | bg | W02 | 80 | 880 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska 27 | 135/1 | bi-2 | W02 | 355 | 3905 | 3 | 2032 |  |
|  | Stare Wrońska 27 | 135/1 | bg | W02 | 122 | 1342 | 2 | 2032 |  |
|  | Stare Wrońska 28 |  | bi | W02 | 430 | 4730 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska 30 | 148 | bm, bi-3 | W02 | 868 | 9548 | 3 | 2032 |  |
|  | Stare Wrońska 32 | 1040/7 | bm | W02 | 120 | 1320 | 2 | 2020 |  |
|  | Stare Wrońska 33 |  | bi | W02 | 213 | 2343 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska 34 |  | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska 36 | 69/4 | bi | W02 | 310 | 3410 | 3 | 2020 |  |
|  | Stare Wrońska 37 | 98/5 | bi | W02 | 390 | 4290 | 2 | 2017 |  |
|  | Stare Wrońska |  | bi | W02 | 390 | 4290 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska |  | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska |  | bi | W02 | 170 | 1870 | 3 |  |  |
|  | Stare Wrońska |  | niezn.rodz.zab. |  | 253 | 2783 | 2 | 2025 |  |
|  | Stare Wrońska |  | niezn.rodz.zab. |  | 142 | 1562 | 2 | 2028 |  |
|  | Stare Wrońska |  | niezn.rodz.zab. | W02 | 340 | 3740 |  | 2030 |  |
|  | Stare Wrońska |  | bi, bm | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2030 |  |
| Razem Stare Wrońska: ilość budynków ogółem: 37, w tym mieszkalnych 4, inwentarskich 24, garażowych 4, nieznany rodzaj zabudowy -5. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 9507 m2; 104577 kg. |
| STRÓŻEWO |
|  | Stróżewo 1 | 206/2 | bm, bi | W02 | 354 | 3894 | 3 | 2020 |  |
|  | Stróżewo 5 | 201/3 | bm, bi | W02 | 151,5 | 1666,5 | 2 | 2020 |  |
|  | Stróżewo 11 |  | bi | W02 | 210 | 2310 | 3 |  |  |
|  | Stróżewo 15 |  | bi | W02 | 180 | 1980 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Stróżewo 16 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 1 |  |  |
|  | Stróżewo 17 |  | bi | W02 | 504 | 5544 | 2 |  |  |
|  | Stróżewo 20 |  | niezn.rodz.zab. |  | 162 | 1782 |  | 2030 |  |
|  | Stróżewo 28 |  | bm | W01 | 120 | 1320 | 3 |  |  |
|  | Stróżewo 28 |  | bg | W02 | 144 | 1584 | 3 |  |  |
|  | Stróżewo 30 |  | bi | W02 | 338 | 3718 | 2 |  |  |
|  | Stróżewo 33 |  | bg | W02 | 900 | 9900 | 2 |  |  |
|  | Stróżewo 36 | 11/4 | bm, bi | W02 | 66 | 726 | 3 |  |  |
|  | Stróżewo 38 | 19 | bm, bg, bi | W02 | 650 | 7150 | 3 | 2032 |  |
|  | Stróżewo 40 |  | bi, bm | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2015 |  |
|  | Stróżewo 51 |  | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 |  |  |
|  | Stróżewo 53 |  | bi | W02 | 454 | 4994 | 3 |  |  |
| Razem Stróżewo: ilość budynków ogółem: 22, w tym mieszkalnych 6, inwentarskich 12, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 1. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 4683,55m2; 51518,5 kg. |
| SZCZYTNIKI |
|  | Szczytniki 1 | 89 | bi | W02 | 300 | 3300 | 3 | 2032 |  |
|  | Szczytniki 2 | 88 | bm, bi | W02 | 380 | 4180 | 3 | 2032 |  |
|  | Szczytniki 10a |  | bi | W02 | 250 | 2750 | 2 |  |  |
|  | Szczytniki 12 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 1 |  |  |
|  | Szczytniki 13 |  | bi | W02 | 400 | 4400 | 3 |  |  |
|  | Szczytniki 15 |  | niezn.rodz.zab. | W01, W02 | 245 | 2695 |  | 2015 |  |
|  | Szczytniki 16 |  | bi | W02 | 500 | 5500 | 1 |  |  |
|  | Szczytniki 27 |  | bm | W01 | 118,34 | 1301,74 | 2 |  |  |
|  | Szczytniki 27 |  | bg | W01 | 129,25 | 1421,75 | 2 |  |  |
|  | Szczytniki 28 | 7/4 | bi | W02 | 326 | 3586 | 3 | 2032 |  |
|  | Szczytniki 29 |  | niezn.rodz.zab. |  | 300 | 3300 | 3 | 2030 |  |
|  | Szczytniki 30 |  | bi | W02 | 800 | 8800 | 3 |  |  |
|  | Szczytniki 32 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Szczytniki 35a | 45/3 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2020 |  |
|  | Szczytniki 35b | 45/4 | bm | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2020 |  |
| Razem Szczytniki: ilość budynków ogółem: 16, w tym mieszkalnych 4, inwentarskich 9, garażowych 1, nieznany rodzaj zabudowy - 2. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 4268,59 m2; 46954,49 kg. |
| SZCZYTNO |
|  | Szczytno 1 |  | bi | W02 | 240 | 2640 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 11 |  | niezn.rodz.zab. |  | 40 | 440 | 3 | 2020 |  |
|  | Szczytno 14 |  | bi | W02 | 65 | 715 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 16 |  | bg | W02 | 106 | 1166 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 18 |  | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 20 |  | bi | W02 | 170 | 1870 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 22 |  | niezn.rodz.zab. |  | 140 | 1540 | 2 | 2015 |  |
|  | Szczytno 32 |  | bm | W02 | 130 | 1430 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 36 | 95/1 | bm | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2032 |  |
|  | Szczytno 41 |  | bi | W02 | 2350 | 25850 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 42 |  | niezn.rodz.zab. |  | 500 | 5500 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 44 |  | bi | W02 | 500 | 5500 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 46 | 19 | bi – 3, bg | W02 | 710 | 7810 | 2 | 2030 |  |
|  | Szczytno 47 |  | bi | W02 | 280 | 3080 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 49 | 23/1 | bm, bi | W02 | 320 | 3520 | 2 |  |  |
|  | Szczytno 50 | 24 | bi – 4, bg | W02 | 1176 | 12936 | 3 | 2032 |  |
|  | Szczytno 51 | 55, 56 | bi - 2 | W02 | 450 | 4950 | 3 | 2017 |  |
|  | Szczytno 57 |  | bi | W02 | 720 | 7920 | 3 |  |  |
|  | Szczytno 59 |  | niezn.rodz.zab. | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Szczytno 64 | 72 | bi | W02 | 1825 | 20075 | 1 | 2013 |  |
|  | Szczytno 67 | 102 | bi | W02 | 50 | 550 | 3 | 2032 |  |
|  | Szczytno 77 |  | bi | W02 | 130 | 1430 | 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Szczytno |  | niezn.rodz.zab. |  | 430 | 4730 | 3 |  |  |
|  | Szczytno |  | niezn.rodz.zab. |  | 1000 | 11000 | 3 | 2030 |  |
|  | Szczytno |  | niezn.rodz.zab. |  | 462,8 | 5090,83 |  | 2032 |  |
| Razem Szczytno: ilość budynków ogółem: 34, w tym mieszkalnych 3, inwentarskich 21, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 7. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 12344,8m2; 135792,83kg. |
| WILAMY |
|  | Wilamy 1 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 2 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 1 |  |  |
|  | Wilamy 3 |  | bg | W02 | 270 | 2970 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 8 |  | bg | W02 | 456 | 5000 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 10 |  | bi | W02 | 290 | 3190 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 12 |  | bi | W02 | 700 | 7700 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 19 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 20 |  | bi | W02 | 240 | 2640 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 21 |  | bi | W02 | 140 | 1540 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 24 |  | bi | W02 | 660 | 7260 | 2 |  |  |
|  | Wilamy 25 |  | niezn.rodz.zab. |  | 1500 | 16500 | 3 | 2032 |  |
|  | Wilamy 26 |  | bi | W02 | 308 | 3388 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 28a |  | bg | W02 | 466 | 5126 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 32 |  | niezn.rodz.zab. |  | 429 | 4719 | 3 | 2030 |  |
|  | Wilamy 36 |  | bi | W01 | 670 | 7370 | 2 |  |  |
|  | Wilamy 40 |  | bi | W02 | 8 | 88 | 3 |  |  |
|  | Wilamy 41 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 |  |  |
|  | Wilamy |  | niezn.rodz.zab. |  | 484 | 5324 |  | 2032 |  |
|  | Wilamy |  | niezn.rodz.zab. |  | 100 | 1100 |  |  | Utyl. |
|  | Wilamy |  | niezn.rodz.zab. |  | 315 | 3465 |  | 2032 |  |
| Razem Wilamy: ilość budynków ogółem: 20, w tym mieszkalnych 0, inwentarskich 12, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 5. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 7836 m2; 86180 kg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WOJNY |
|  | Wojny 1 |  | bg | W02 | 220 | 2420 | 3 |  |  |
|  | Wojny 3 | 58 | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2020 |  |
|  | Wojny 5 | 48/1 | bi | W02 | 472 | 5192 | 3 | 2032 |  |
|  | Wojny 6 | 46/1 | bi | W02 | 155 | 1705 | 3 | 2032 |  |
|  | Wojny 7 |  | bi | W02 | 450 | 4950 | 3 |  |  |
|  | Wojny 8 |  | bi | W02 | 1500 | 16500 | 3 |  |  |
|  | Wojny 10 |  | niezn.rodz.zab. |  | 200 | 2200 | 3 | 2020 |  |
|  | Wojny 13 |  | niezn.rodz.zab. |  | 830 | 9130 | 3 | 2020 |  |
|  | Wojny 14 |  | niezn.rodz.zab. |  | 605 | 6655 | 3 | 2020 |  |
|  | Wojny 15 | 8/1 | bg | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2032 |  |
|  | Wojny 15 | 8/1 | bi | W02 | 600 | 6600 | 3 | 2032 |  |
| Razem Wojny: ilość budynków ogółem: 11, w tym mieszkalnych 0, inwentarskich 6, garażowych 2, nieznany rodzaj zabudowy - 3. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 5432 m2; 59752kg. |
| ZAŁUSKI |
|  | Załuski 1 |  | bi | W02 | 728 | 8000 | 2 |  |  |
|  | Załuski 2 |  | niezn.rodz.zab. |  | 220 | 2420 | 3 | 2012 |  |
|  | Załuski |  | niezn.rodz.zab. |  | 240 | 2640 | 3 | 2012 |  |
|  | Załuski 4 | 59 | bi | W02 | 250 | 2750 | 3 | 2020 |  |
|  | Załuski 4 | 59 | bg | W02 | 150 | 1650 | 2 | 2020 |  |
|  | Załuski 5 | 39 | bm | W02 | 37 | 407 | 3 | 2030 |  |
|  | Załuski 5 | 39 | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2030 |  |
|  | Załuski 5 | 39 | bm | W02 | 150 | 1650 | 3 | 2030 |  |
|  | Załuski 5 | 39 | bg | W02 | 72 | 792 | 3 | 2030 |  |
|  | Załuski 6 | 57 | bm | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2014 |  |
|  | Załuski 6 | 57 | bg | W02 | 55 | 605 | 2 | 2014 |  |
|  | Załuski 6 | 57 | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Załuski 8 |  | bi | W02 | 54 | 594 | 1 |  |  |
|  | Załuski 9 |  | bi | W02 | 116 | 1276 | 2 |  |  |
|  | Załuski 13a | 51/4 | Bi, bm | W02 | 180 | 1980 | 3 |  |  |
|  | Załuski 14 |  | bi | W02 | 409 | 4500 | 3 |  |  |
|  | Załuski 15 |  | bi | W02 | 600 | 6600 | 2 |  |  |
|  | Załuski 18 |  | bi | W02 | 83 | 913 | 2 |  |  |
|  | Załuski 21 |  | bi | W02 | 468 | 5148 | 2 |  |  |
|  | Załuski 22 | 13/5 | bi | W02 | 228 | 2508 | 3 | 2032 |  |
|  | Załuski 22 | 13/5 | bi | W02 | 118 | 1298 | 3 | 2032 |  |
|  | Załuski 25 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 3 |  |  |
|  | Załuski 26 |  | bi | W02 | 30 | 330 | 2 |  |  |
|  | Załuski 28 |  | niezn.rodz.zab. | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2032 |  |
|  | Załuski 34 | 142/8 | bg | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2025 |  |
|  | Załuski 38 |  | bi | W02 | 180 | 1980 | 1 |  |  |
|  | Załuski 38 |  | bi | W02 | 264 | 2904 | 2 |  |  |
|  | Załuski 40 |  | bi | W02 | 316 | 3476 | 3 |  |  |
|  | Załuski 44 |  | bi | W02 | 420 | 4620 | 3 |  |  |
|  | Załuski 45 |  | bi | W02 | 135 | 1485 | 3 |  |  |
|  | Załuski 48A |  | niezn.rodz.zab. |  | 65 | 715 |  | 2032 |  |
|  | Załuski 50B |  | niezn.rodz.zab. | W02 | 270 | 2970 | 2 | 2028 |  |
|  | Załuski 51 |  | bi | W02 | 200 | 2200 | 2 |  |  |
|  | Załuski 57 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 2 |  |  |
|  | Załuski 58 |  | bi | W02 | 220 | 2420 | 2 |  |  |
|  | Załuski 60 |  | bi | W02 | 196 | 2156 | 2 |  |  |
|  | Załuski 62b |  | bi | W02 | 300 | 3300 | 1 |  |  |
|  | Załuski 63 |  | bi | W02 | 20 | 220 | 3 |  |  |
|  | Załuski 69 |  | bi | W02 | 400 | 4400 | 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Załuski 70 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 2 |  |  |
|  | Załuski 73 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 2 |  |  |
|  | Załuski 74 |  | niezn.rodz.zab. |  | 168 | 1848 |  | 2030 |  |
|  | Załuski 76 |  | bi | W02 | 120 | 1320 | 3 |  |  |
|  | Załuski |  | niezn.rodz.zab. |  | 235 | 2585 | 2 | 2030 |  |
| Razem Załuski: ilość budynków ogółem: 45, w tym mieszkalnych 4, inwentarskich 30, garażowych 4, nieznany rodzaj zabudowy - 7. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 9027 m2; 99290kg. |
| ZDUNOWO |
|  | Zdunowo 2 |  | bi | W02 | 545 | 6000 | 2 |  |  |
|  | Zdunowo 3 |  | niezn.rodz.zab. |  | 465,5 | 5120 |  | 2014 |  |
|  | Zdunowo 4 | 35/1 | Bi, bm | W02 | 340 | 3740 | 3 | 2032 |  |
|  | Zdunowo 5 | 6 | bi | W02 | 200 | 2200 |  |  |  |
|  | Zdunowo 6 | 7/5 | Bi-2, bg | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Zdunowo 6a |  | bi | W02 | 140 | 1540 | 3 |  |  |
|  | Zdunowo 9 |  | niezn.rodz.zab. |  | 90 | 990 |  |  |  |
|  | Zdunowo 10 |  | 4 niezn.bud. | W01, W02 | 478,5 | 5263,5 | 3 | 2013 |  |
|  | Zdunowo 11 | 14 | bm | W02 | 100 | 1100 |  |  |  |
|  | Zdunowo 12 | 13/4 | bm | W02 | 70 | 770 | 3 | 2032 |  |
|  | Zdunowo 13 | 50/2 | bi | W02 | 126 | 1386 | 2 | 2015 |  |
|  | Zdunowo 13a | 15 | bm, bg | W02 | 280 | 3080 | 3 | 2030 |  |
|  | Zdunowo 14 | 16/4 | bi | W02 | 100 | 1100 | 3 | 2032 |  |
|  | Zdunowo 16 | 68 | bi | W02 | 483 | 5313 | 3 | 2012 |  |
|  | Zdunowo 19 |  | bi | W02 | 340 | 3740 | 3 |  |  |
|  | Zdunowo 23 |  | bi | W02 | 561 | 6171 | 3 |  |  |
|  | Zdunowo 25 |  | bi | W01 | 96 | 1056 | 3 |  |  |
|  | Zdunowo 25 |  | bi | W02 | 180 | 1980 | 3 |  |  |
|  | Zdunowo 26 | 64 | bm | W02 | 110 | 1210 | 3 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zdunowo 28 | 54 | bm. bi | W02 | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Zdunowo 30 | 34 | bm, bi | W02 | 230 | 2530 | 3 | 2025 |  |
|  | Zdunowo 31 | 46 | bi | W02 | 120 | 1320 | 1 | 2020 |  |
|  | Zdunowo 32a | 39 | bi – 3, bg | W02 | 300 | 3300 | 3 | 2032 |  |
|  | Zdunowo 35 | 33/1 | bi | W02 | 300 | 3300 | 2 | 2032 |  |
|  | Zdunowo 38 |  | bi | W02 | 220 | 2420 | 3 |  |  |
|  | Zdunowo 46 | 48/2 | bm | W02 | 150 | 1650 |  |  |  |
|  | Zdunowo 46 | 48/2 | bm | W02 | 150 | 1650 |  |  |  |
|  | Zdunowo | 52/4 | bi, bm | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2032 |  |
|  | Zdunowo | 27 | bi | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2020 |  |
| Razem Zdunowo: ilość budynków ogółem: 42, w tym mieszkalnych 10, inwentarskich 23, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 6. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02), płyty płaskie dla budownictwa (W01). Ilość: 7175 m2; 78929,5 kg. |
| ZŁOTOPOLICE |
|  | Złotopolice |  | bi | W02 | 364 | 4000 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 1 |  | bi | W02 | 450 | 4950 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 2a | 83 | bi | W02 | 138,7 | 1525,7 | 2 | 2013 |  |
|  | Złotopolice 4 | 80, 81 | bi, bg | W02 | 600 | 6600 | 3 | 2030 |  |
|  | Złotopolice 5 |  | niezn.rodz.zab. |  | 300 | 3300 |  |  |  |
|  | Złotopolice 9 |  | bi | W02 | 600 | 6600 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 11 | 73 | bi, bm | W02 | 230 | 2530 |  | 2020 |  |
|  | Złotopolice 12 |  | bi | W02 | 346 | 3806 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice13 |  | bi | W02 | 220 | 2420 | 1 |  |  |
|  | Złotopolice14 |  | bi | W02 | 450 | 4950 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice15 |  | bi | W02 | 390 | 4290 | 2 |  |  |
|  | Złotopolice 16 | 30/1 | bi, bm | W02 | 200 | 2200 | 3 | 2025 |  |
|  | Złotopolice 22 | 4/3 | bi-2 | W02 | 400 | 4400 | 3 | 2020 |  |
|  | Złotopolice 23 | 11/3 | bi | W02 | 380 | 4180 | 2 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Złotopolice 24 | 8 | bi | W02 | 315 | 3465 | 3 | 2020 |  |
|  | Złotopolice 27 |  | bg | W02 | 220 | 2420 | 1 |  |  |
|  | Złotopolice 28 | 9/4 | bi | W02 | 300 | 3300 | 2 | 2020 |  |
|  | Złotopolice 30 |  | bi | W02 | 360 | 3960 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 32 | 159 | bg | W02 | 100 | 1100 | 2 | 2020 |  |
|  | Złotopolice 34 |  | bi | W02 | 150 | 1650 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 35 |  | niezn.rodz.zab. |  | 220 | 2420 | 2 | 2030 |  |
|  | Złotopolice 36 |  | niezn.rodz.zab. |  | 500 | 5500 |  |  |  |
|  | Złotopolice 38 | 133/2 | bi, bm | W02 | 212 | 2332 | 3 | 2015 |  |
|  | Złotopolice 39 |  | niezn.rodz.zab. |  | 500 | 5500 | 3 | 2032 |  |
|  | Złotopolice 40 |  | niezn.rodz.zab. |  | 100 | 1100 | 2 | 2030 |  |
|  | Złotopolice 43 |  | bi | W02 | 160 | 1760 | 2 |  |  |
|  | Złotopolice 46 |  | bi | W02 | 223 | 2453 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 48 |  | bi | W02 | 300 | 3300 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 54 |  | bi | W02 | 450 | 4951 | 1 |  |  |
|  | Złotopolice 55 | 173/2 | bi | W02 | 297 | 3267 | 1 | 2020 |  |
|  | Złotopolice 56 | 191/2 | bi | W02 | 272 | 3000 | 1 | 2013 |  |
|  | Złotopolice 58 |  | bi | W02 | 250 | 2750 | 1 |  |  |
|  | Złotopolice 59a |  | bi | W02 | 260 | 2860 | 2 |  |  |
|  | Złotopolice 61 | 183 | bi | W02 | 270 | 2970 | 3 |  |  |
|  | Złotopolice 63 | 176 | bm | W02 | 105 | 1155 | 3 | 2020 |  |
| Razem Złotopolice: ilość budynków ogółem: 40, w tym mieszkalnych 4, inwentarskich 28, garażowych 3, nieznany rodzaj zabudowy - 5. Rodzaj wyrobu: płyty faliste dla budownictwa (W02). Ilość: 10632,7m2; 116964,7 kg. |

Dane z Urzędu Gminy Załuski i bazy azbestowej prowadzonej z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki.

Oznaczenie:

W01 – płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie.

W02 – płyty azbestowo – cementowe faliste stosowane w budownictwie.

bi – budynek inwentarski; bm – budynek mieszkalny; bg – budynek garażowy; niezn.rodz.zab. – nieznany rodzaj zabudowy.

Z inwentaryzacji danych wynika, iż w Gminie Załuski znajdują się wyroby zawierające azbest, w co najmniej 874 budynkach, w tym:

- 147 budynkach mieszkalnych,

- 559 budynkach inwentarskich,

- 74 budynkach garażowych,

- 1 przechowalni,

- 1 budynku parafialnym,

- 92 nieznanych rodzajach budynków.

Tabela Nr 5: Ogólne dane o ilości wyrobów zawierających azbest w sołectwach Gminy Załuski

| L.p. | Sołectwo | Dane o ilości wyrobów zawierających azbest | Ilość budynków zawierających azbest | Wskaźnik nagroma-dzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Mg | ogółem | w tym mieszkalnych | Mg/osobę |
|  | Falbogi Wielkie | 3315 | 36,465 | 9 | 2 | 0,810 |
|  | Gostolin | 1013 | 11,143 | 6 | 0 | 0,095 |
|  | Kamienica | 25754,5 | 283,2995 | 160 | 45 | 0,736 |
|  | Kamienica Wygoda | 7649 | 84,139 | 30 | 10 | 0,652 |
|  | Karolinowo | 9375 | 103,125 | 31 | 1 | 0,633 |
|  | Koryciska | 5545,26 | 60,99786 | 10 | 0 | 0,500 |
|  | Kroczewo | 3178 | 34,958 | 17 | 4 | 0,057 |
|  | Michałówek | 9822 | 108,042 | 25 | 2 | 0,783 |
|  | Naborowo Parcele | 4114,6 | 45,261 | 16 | 4 | 0,559 |
|  | Naborówiec | 10612,5 | 116,7375 | 43 | 6 | 0,578 |
|  | Naborowo | 9254,5 | 101,79925 | 44 | 8 | 0,592 |
|  | Nowe Wrońska | 9729 | 107,019 | 39 | 5 | 0,453 |
|  | Niepiekła | 4494,52 | 49,43972 | 17 | 0 | 0,334 |
|  | Nowe Olszyny | 4573,54 | 50,309 | 14 | 0 | 0,445 |
|  | Przyborowice Dolne | 4789 | 52,679 | 11 | 2 | 0,479 |
|  | Przyborowice Górne | 4686 | 51,547 | 16 | 4 | 0,566 |
|  | Sadówiec | 2478 | 27,258 | 11 | 2 | 0,384 |
|  | Smulska | 10378 | 114,158 | 32 | 8 | 0,792 |
|  | Słotwin | 8074,73 | 88,82203 | 28 | 5 | 0,545 |
|  | Sobole | 4770 | 52,463 | 19 | 2 | 0,416 |
|  | Stare Olszyny | 15095 | 166,045 | 29 | 2 | 1,051 |
|  | Stare Wrońska | 9507 | 104,577 | 37 | 4 | 0,707 |
|  | Stróżewo | 4683,5 | 51,5185 | 22 | 6 | 0,174 |
|  | Szczytniki | 4268,59 | 46,95449 | 16 | 4 | 0,373 |
|  | Szczytno | 12344,8 | 135,7928 | 34 | 3 | 0,476 |
|  | Wilamy | 7836 | 86,180 | 20 | 0 | 0,535 |
|  | Wojny | 5432 | 59,752 | 11 | 0 | 0,963 |
|  | Załuski | 9027 | 99,290 | 45 | 4 | 0,234 |
|  | Zdunowo | 7175 | 78,925 | 42 | 10 | 0,207 |
|  | Złotopolice | 10632,7 | 116,9647 | 40 | 4 | 0,433 |
| Razem: | 229607,7 | 2525,66135 (~2525,66Mg) | 874 | 147 | 0,44 |

Z danych (tabele Nr 4 i 5) uzyskanych z Urzędu Gminy Załuski wynika, że w co najmniej 874 budynkach występują wyroby zawierające azbest (płyty azbestowo-cementowe) o łącznej powierzchni 229607,7 m2 i masie 2525,66 Mg. Informacje z Urzędu Gminy dotyczą osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Z danych projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu woj. mazowieckiego”, wynika, że osoby fizyczne w Gminie zarządzają obiektami, w których znajduje się 219902 m2 wyrobów zawierających azbest (2418,9 Mg). Brak informacji o osobach prawnych.

Są to również niepełne informacje i nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji w Gminie Załuski, a wynika ona z nie wywiązania się podmiotów z przepisów prawa. PINB w Płońsku nie dysponuje danymi dotyczącymi oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, ponieważ – zgodnie z przepisami prawa - zarządca, użytkownik obiektu budowlanego zawierającego wyroby azbestowe nie jest zobowiązany do przesyłania informacji o obiektach do PINB.

Szczegółowe dane o ilości wyrobów zawierających azbest znajdują się w Urzędzie Gminy Załuski, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Departament Środowiska oraz bazie azbestowej prowadzonej na zlecenie Ministra Gospodarki.

Z danych uzyskanych z Urzędu Gminy Załuski wynika, że najwięcej wyrobów zawierających azbest (wykres nr 1) znajduje się w sołectwach: Kamienica (283,2995Mg), Stare Olszyny (166,045Mg), Szczytno (135,7928Mg), Złotopolice (116,9647Mg), Naborówiec (116,7375Mg).

Wykres nr 1: Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w sołectwach Gminy Załuski [Mg]

[Mg]

Brak danych o ewentualnie zmagazynowanych odpadach azbestowych. Porównując dane z bazy azbestowej dochodziliśmy do wniosku, iż w niektórych nieruchomościach jest mniej wyrobów zawierających azbest obecnie niż podczas poprzedniej inwentaryzacji (2011r.). Nie można precyzyjnie określić, w jakiego rodzaju budynkach znajdują się wyroby azbestowe, gdyż nie wszyscy podali dokładne informacje w tym zakresie (dotyczy to zwłaszcza danych z Bazy Azbestowej).

Z posiadanych danych wynika, że 16,8% zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych jest w budynkach mieszkalnych, 63,9% w budynkach inwentarskich, 8,5% w budynkach garażowych, 10,6% nieznany rodzaj zabudowy i w 1 domu parafialnym i 1 przechowalni (0,2%). Są to dane niepełne, ponieważ inwentaryzację przeprowadzono tylko dla części nieruchomości. Należy przyjąć, iż rzeczywista ilość wyrobów zawierających azbest w Gminie jest znacznie wyższa.

Nie ma wyrobów azbestowych w budynkach letniskowych, w obiektach inżynierii lądowej, sieci cieplnej.

Brak w Gminie Załuski czystego azbestu.

Powyższe dane nie odzwierciedlają stanu faktycznego w zakresie wyrobów zawierających azbest występujących w Gminie Załuski. Być może w Gminie są budynki, obiekty zarządzane przez osoby prawne, w których występują wyroby zawierające azbest (płyty azbestowo-cementowe); nie podano informacji o dzikich wysypiskach odpadów lub magazynowaniu odpadów zawierających azbest.

Z danych nie zawsze wynika także, jaki jest stan techniczny niektórych wyrobów, nie zawsze określono terminy ich usunięcia. Z inwentaryzacji wyrobów wynika, że w zinwentaryzowanych  874 budynkach stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest określono dla 794 budynków, w tym:

- 3,8% zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest wymaga wymiany lub bezzwłocznie naprawy (I stopień pilności),

- 17,5%  zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w czasie do 1. roku (II stopień pilności),

- 69,6% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w terminie do 5 lat (III stopień pilności),

- 9,1% nie określono stopnia pilności.

Prowadzący inwentaryzację zadeklarowali termin usunięcia wyrobów dla 502 budynków (57%). Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych płyt azbestowo – cementowych nastąpi w następujących przedziałach czasowych:

- w  2012 roku  – 22 budynkach,

- w latach 2013 – 2022 – 130 budynkach,

- w latach 2023 – 2032 –  350 budynkach.

Stan techniczny wyrobów zawierających azbest będzie omówiony w rozdziale 4. Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzanie spisu z natury, informacje o zastosowanych wyrobach zawierających azbestm, wyniki w/w inwentaryzacji do dnia 31 stycznia każdego roku wykorzystujący wyroby przekazują marszałkowi województwa (osoby prawne), a wójtowi gminy osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami. Inwentaryzacja musi być połączona z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

# 4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Załuski

Ustawa Prawo ochrony środowiska uznaje azbest za substancję stanowiącą szczególne zagrożenie dla środowiska, czego konsekwencją są wymogi dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Przede wszystkim substancje takie powinny być wykorzystywane, przemieszczane i sukcesywnie eliminowane przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Jednym z najistotniejszych punktów formularza służącego do składania informacji o wyrobach zawierających azbest jest informacja o stopniu pilności usunięcia wyrobów. Wyroby tzw. miękkie powinny być usunięte niezwłocznie. Z danych uzyskanych od Gminy, Urzędu Marszałkowskiego wynika, iż wyrobów azbestowych miękkich w Gminie Załuski nie zinwentaryzowano. Mogą one  występować w starych piecach c.o. i piecach akumulacyjnych, żelazkach itp.

W przypadku wyrobów twardych (tylko z tymi mamy do czynienia w Gminie Załuski) dalsza bezpieczna eksploatacja ich jest możliwa pod warunkiem uniemożliwienia emisji azbestu do atmosfery, co oznacza, że przepisy nie nakazują bezwarunkowego i natychmiastowego usunięcia wyrobów zawierających azbest. Decyduje o tym głównie stan techniczny, okres upływu gwarancji producenta. Biorąc pod uwagę względy organizacyjne i techniczne (trwałość płyt azbestowo-cementowych przy prawidłowej eksploatacji wynosi 25-35 lat), termin zakończenia usuwania wyrobów azbestowych w Polsce określono na 2032 r.

Przydatność wyrobów zawierających azbest do dalszej eksploatacji podaje się na podstawie kontroli okresowej nieruchomości, obiektu, urządzenia, instalacji lub miejsca zawierającego azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162 poz. 1089). Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów (zgodnie z przepisami termin wykonania oceny upłynął 6 listopada 2004 roku). Kolejne oceny należy wykonać zgodnie z wynikiem oceny poprzedniej. Z przeprowadzonej oceny sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Egzemplarz Oceny dołącza się do dokumentacji obiektu lub jako załącznik do książki obiektu budowlanego. Przegląd techniczny, jako ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest jest warunkiem koniecznym i decydującym, kiedy w danym miejscu zawierającym azbest istnieje ryzyko narażenia azbestem zdrowia ludzi. Ocena jest punktowa. Przekroczenie 120 punktów oznacza pilne usunięcie lub zabezpieczenie wyrobu azbestowego. Jeśli punktacja wynosi od 95 - 115 punktów to właściciel, zarządca musi powtarzać kontrole corocznie, jeśli poniżej 90 punktów – wymagana ocena ponowna do 5 lat.

Szczególne zagrożenie stwarzają wyroby „miękkie” o znacznym udziale azbestu w wyrobie oraz wyroby znajdujące się wewnątrz budynków, szczególnie przeznaczonych na pobyt ludzi.

W Gminie Załuski oceny możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dokonano dla 794 budynków (w stosunku, do co najmniej 874 zinwentaryzowanych budynkach, co stanowi 90,8%). Szczegółowe dane oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przedstawia tabela Nr 4, która opracowana została na podstawie przekazanych ankiet i bazy azbestowej. Oceny dotyczą budownictwa inwentarskiego, mieszkaniowego i budynków garażowych.

Na szczególną uwagę zasługują poddane ocenie budynki mieszkalne. Nie ma wyrobów azbestowych wewnątrz budynków mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej. Nie ma także wyrobów azbestowych w szkołach, przedszkolach, ośrodku zdrowia.

Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest są niekompletne, wymagają weryfikacji i muszą być wykonane dla wszystkich budynków.

Wykres nr 2: Stan techniczny wyrobów zawierających azbest

Z powyższego wynikają następujące wnioski:

- tylko w około  90,8% budynków, w których zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest, dokonano oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Część właścicieli, zarządców obiektów, w których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest nie dokonała takiej oceny; być może są tacy zarządzający, którzy dokonali oceny, ale nie przedłożyli stosownej informacji. Na ogół nie sporządzano oceny dla budynków osób prawnych.

- w trybie pilnym należy spowodować dopełnienie ww. obowiązków, gdyż w przypadku braku oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów osoby prawne stosowną informację o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska przedkładają marszałkowi województwa, a osoby fizyczne wójtowi gminy. Wójt okresową informację przedkłada marszałkowi. Informacja zawiera dane o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. W przypadku nie przedłożenia okresowej informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania grozi grzywna  (art. 346 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Grzywna może być wymierzona za brak odpowiedniej dokumentacji na temat rodzaju, ilości i miejsca występowania azbestu (art. 346 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

- wyroby zawierające azbest znajdują się na zewnątrz budynków. Są to wyroby „twarde” i przy prawidłowej ich eksploatacji można poczekać z terminem ich usunięcia. W ewidencji tylko w 33 przypadkach ustalono I stopień pilności  usuwania wyrobów zawierających azbest; dla 153 przypadków II stopień pilności, dla 608 przypadków – III stopień pilności,

- przy kolejnym przeglądzie obiektów zawierających wyroby z azbestu należy dokonać wnikliwej oceny ich stanu, a w sytuacjach wątpliwych korzystać  z pomocy specjalisty,

- przepisy prawne pozwalają na dalsze użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej >1000 kg/m3 pod warunkiem:

- braku widocznych uszkodzeń mogących stanowić warunki dla emisji pyłu azbestu do środowiska,

- zabezpieczenia wyrobów powłoką ochronną (szczelna powłoka z głęboko penetrujących środków wiążących azbest) posiadającą aprobatę techniczną lub szczelną zabudowę,

- przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska.

# 5. Mapa zagrożeń działania azbestu

Na terenie Gminy Załuski przeważa rozproszona zabudowa rolna, gdzie większość starszych budynków posiada pokrycie dachowe z elementami falistymi. Mapa przedstawia potencjalne zagrożenia działania azbestu i uwzględnia tylko dane będące w dyspozycji Urzędu Gminy Załuski. Z danych wynika, że najwięcej wyrobów zawierających azbest znajduje się w sołectwach: Kamienica (283,2995Mg), Stare Olszyny (166,045Mg), Szczytno (135,7928Mg), Złotopolice (116,9647Mg), Naborówiec (116,7375Mg).

Wykres nr 1 przedstawia ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest.

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest w Gminie Załuski wynosi 22,54 Mg/km2, 0,44 Mg/osobę tj. mniej niż średni wskaźnik nagromadzenia dla województwa mazowieckiego (27,73 Mg/km2, 0,188Mg/osobę) i więcej niż wskaźnik podany dla powiatu płońskiego w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (21,235Mg/km2, 0,335Mg/osobę).

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi prowadził w latach 2004-2010 badania zawartości włókien azbestowych w powietrzu, realizując program badawczy dotyczący wpływu włókien azbestowych występujących w powietrzu na zdrowie mieszkańców. 
Z Raportu badań „Zanieczyszczenia środowiska azbestem. Skutki zdrowotne” wynika, że w Karolinowie na terenie Gminy Załuski prowadzono badania stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym.  W miejscowości Karolinowo stężenie średnie wynosiło 525 włókien/m3  Średnie stężenia włókien azbestu w 1 m3 powietrza w województwie mazowieckim wynosi 609. Najniższe średnie stężenie odnotowano w Błoniu, Grodzisku Mazowieckim, Markach (191 włókien/m3), najwyższe zaś stężenie odnotowano w Warszawie (2179 włókien/m3) i Radomiu (1398włókien/m3). Nie badano stężenia włókien azbestu w innych sołectwach Gminy Załuski, w których nagromadzenie wyrobów zawierających azbest jest wyższe niż w Karolinowie.

Brak wiarygodnych danych dotyczących pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Załuski i brak wyników badań monitoringowych stężenia włókien azbestu w powietrzu w innych sołectwach uniemożliwia rzetelną ocenę zagrożeń działania azbestu  w Gminie Załuski.

Wykonawcy robót budowlanych będący wytwórcami odpadów zawierających azbest winni przekazywać sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów do Marszałka Województwa. W Bazie Danych o odpadach prowadzonej przez Marszałka oraz WIOŚ w Warszawie brak danych o wytworzonych odpadach zawierających azbest.

Należy pamiętać, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych wiąże się z wytwarzaniem odpadów o kodach 170601 i 170605, a jedyną metodą ich unieszkodliwiania jest składowanie. Nie ma odzysku tego rodzaju odpadów. Do 2032 r. odpadów tych zostanie wytworzonych co najmniej 2525,68 Mg. Będą one stanowiły znaczące zagrożenie środowiska i zdrowia ludzi, dlatego należy je unieszkodliwić zgodnie z wymogami prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest m. in. do:

- zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do organu nadzoru budowlanego, inspektorowi pracy i państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

- ustalenia niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

- przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest o gęstości mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit prawidłowość prowadzenia prac polegających na usuwaniu ww. wyrobów potwierdza się wynikiem badania jakości powietrza,

- pracodawca zatrudniający pracowników przy usuwaniu wyrobów z azbestu ma obowiązek wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,

- miejsca wykonywania prac muszą być oznakowane, izolowane od otoczenia,

- wartości oznaczone stężeń włókien azbestu nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (NDS) określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów.

Mapa zagrożenia azbestem

Rysunek Nr 1: Gmina Załuski z podziałem na sołectwa.

Wykorzystano mapę z Planu rozwoju lokalnego Gminy Załuski na lata 2008 – 2015 - mapa pochodzi z firmy IMAGIS, www.globe24.pl.

Na mapie zaznaczono punktowo ilość azbestu w poszczególnych sołectwach.

# 6. Możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe bezpiecznego gospodarowania wyrobami i odpadami azbestowymi

Wykorzystywanie wyrobów azbestowych w sposób umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest niedopuszczalne. Przy wykorzystaniu wyrobów należy uwzględnić wyniki kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania ich. Wyroby te wykorzystywać można w sposób niestwarzający zagrożeń dla środowiska do 31 grudnia 2032 roku.

## 6.1. Możliwości organizacyjne

Wyroby zawierające azbest mogą zabezpieczać i usuwać osoby mające odpowiednie przeszkolenie i zabezpieczenie dróg oddechowych, ubrania ochronne. W momencie usuwania wyrobów zawierających azbest wykonujący pracę jest wytwórcą odpadów zawierających azbest. Są to odpady niebezpieczne klasyfikowane jako substancje o udokumentowanym działaniu rakotwórczym I kategorii, stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe, a w niewielkim stopniu przez skórę. Dlatego też gospodarowanie odpadami azbestowymi należy zlecić firmom uprawnionym do tego.

Przepisy prawne określają warunki organizacyjne, techniczne i finansowe bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestu – zadania należą do wszystkich organów administracji publicznej.

Tabela Nr 6: Zadania samorządu gminy w zakresie gospodarowania azbestem, wyrobami zawierającymi azbest i odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawa.

| Samorząd gminy | Zadania |
| --- | --- |
| Wójt | Współpraca z firmami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych w budynkach będących własnością Gminy i dołączania oceny do książki obiektu budowlanego. Współpraca z mediami w celu rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach wywoływanych przez azbest oraz propagowanie inicjatyw społecznych zmierzających do właściwego gospodarowania wyrobami i odpadami azbestowymi. Inspirowanie właściwych postaw obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Współpraca z PINB, PPIS, WIOŚ, Inspekcją Pracy w zakresie usuwania wyrobów azbestowych i gospodarowania odpadami Inicjowanie związków gmin, przedsiębiorców do budowy składowisk odpadów azbestowych. Gromadzenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest, przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem bazy azbestowej. Organizowanie szkoleń w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm. Współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu. |
|  | Opiniowanie dla zarządu województwa planu gospodarki odpadami. Opracowywanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na okres do 2032 roku. Opracowywanie sprawozdań z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy organizacyjnej i finansowej dla właścicieli obiektów zawierających wyroby azbestowe, z wykorzystaniem środków krajowych i UE. Współpraca z gminami w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji składowisk odpadów i urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów azbestowych. |
| Rada Gminy | Uchwalanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest, sprawozdań z jego realizacji oraz aktualizacji tego dokumentu. |

## 6.2. Możliwości techniczne

System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest winien być prowadzony w oparciu o zapisy obowiązujących aktów prawnych dotyczących ww. problematyki. Szczegółowe procedury wynikające z tych przepisów i dotyczące zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przedstawiono poniżej.

Postępowanie zgodnie z procedurami bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest można podzielić na cztery grupy:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami 
                  lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1.     Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura 2.     	Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Grupa II .   Procedury obowiązujące wykonawców  prac  polegających na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura   3.  Postępowanie  przy  pracach  przygotowawczych do usuwania    wyrobów zawierających azbest.

Procedura  4. Prace  polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,   wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem  obiektu, terenu, instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura   5.    Przygotowanie   i     transport     odpadów    niebezpiecznych  zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura 6.  Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych                                         kwaterach  przeznaczonych  do wyłącznego składowania  odpadów zawierających azbest.

Szczegółowy opis procedur postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz odpadami azbestu przedstawiono w zał. Nr 1 do Programu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy Załuski SITA POLSKA SP. Z O.O. z Warszawy, ul. Zawodzie 5 posiada zezwolenie na transport odpadów.

Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonej działalności usługowej w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest posiadają 382 firmy mające swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego; uzyskały one decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami uwzględniające wytwarzanie odpadu o kodach 17 0601* i 17 0605*. Wyroby zawierające azbest mogą być usuwane także przez firmy mające swoją siedzibę poza województwem mazowieckim, mające także zatwierdzone programy gospodarki odpadami uwzględniające odpady o kodach 17 0601* i 17 0605*. Firmy z terenu powiatu płońskiego przedstawiono w tabeli Nr 7.

Tabela Nr 7: Wykaz firm posiadających decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi  zawierającymi azbest na terenie powiatu płońskiego

| Lp. | Nazwa przedsiębiorstwa | adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | „TOM-ETER-MET” Tomasz Soczewiński | Kroczewo 123 gmina Załuski |
| 2 | Andrzej Szymańki | ul. Postępu Rolniczego 4/3 09-100 Płońsk |
| 3 | Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Jechna | ul. Postępu Rolniczego 4/2 09-100 Płońsk |
| 4 | DACH-PLAST Waldemar Kulig | ul. Młodzieżowa 45 09-100 Płońsk |

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 
NA UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU

- Firma Handlowo –Usługowa „System-Dach” S.J.

Brody 6, 09-100 Płońsk.

- „Zoowet” Raciąż Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 8, 09-140 Raciąż

- Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 9, 00-908 Warszawa

- „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

- "Ekochem-Ekoservice" Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 99, 90-119 Łódź

- P.P.H.U. ABBA-EKOMED Sp. z o.o.

ul. Poznańska 152, 87-100 Toruń

- CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU I RECYKLINGU “CARO”

ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12, 22-400 Zamość

- PHU "Piotr" Piotr Jaczyński

ul. Warszawska 38 B, o5-084 Leszno

- NESCO-POLSKA Sp. z o. o.

ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno

- Hydropol sp. z o.o.

ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin

- Firma Usługowo-Handlowa WOD-PRZEM

ul. Sokola 34, 87-100 Toruń

Dane Urzędu Gminy Załuski

Starosta Płoński wydawał zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zawierających azbest.

Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, iż jest wystarczający potencjał techniczny firm do prowadzenia działalności w zakresie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska usunięcia wyrobów azbestowych. Zbieranie i transport do miejsc unieszkodliwiania odpadów firmy zlecają uprawnionym do tego transportującym odpady.

Organy administracji publicznej wydające ww. decyzje na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest są odpowiedzialne za wyegzekwowanie obowiązków nałożonych w decyzjach administracyjnych i wynikających z przepisów prawa. W razie niespełnienia obowiązków wynikających z wydanych decyzji lub przepisów prawa, właściwy organ może cofnąć wydaną decyzję bez odszkodowania. Odpady zawierające azbest nie mogą być odzyskiwane, muszą być unieszkodliwiane poprzez składowanie. Nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu powstawania, ponieważ powstają w wielu miejscach rozproszonych i nie ma urządzeń do ich przetwarzania.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego jest kwatera o powierzchni 1,9 ha i pojemności 45000m3 do składowania odpadów azbestowych o kodzie 170605 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest).

Jest ona na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rachocinie gm. Sierpc. Zarządzającym składowiskiem jest Dyrektor  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu.

W projekcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” planuje się wybudowanie dwóch kolejnych kwater do składowania odpadów azbestowych w miejscowości Oględa, gmina Przasnysz w celu pomieszczenia odpadów zawierających azbest, które będą wytworzone do 2032 roku o kodach: 170601 i 170605. Powierzchnia kwater: 5000m2, pojemność: 20000m3.

Należy zaznaczyć, iż lokalizacja składowisk zależy od decyzji samorządów gmin i miejscowej społeczności.

## 6.3. Możliwości finansowe

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań z polskich funduszy ekologicznych (Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mających osobowość prawną), Funduszy Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje preferencyjne kredyty ekologiczne 
na usuwanie wyrobów azbestowych. Szerzej ww. źródła finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest omawiane są w rozdziale 8 niniejszego Programu.

# 7. Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012-2032”

Jak wynika z danych przedstawionych w rozdziałach 3 i 4 na terenie Gminy Załuski według stanu na 15 maja 2012r. zinwentaryzowano:

- 2525,68 Mg (229607,7 m2)wyrobów zawierających azbest w co najmniej 874 budynkach (głównie płyt cementowo-azbestowych dla budownictwa),.

Wskaźnik nagromadzenia – 22,54Mg/km2; 0,44Mg/osobę.

Dane te odbiegają od szacunków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który przyjął w projekcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” ilość wyrobów azbestowych na 219902 m2. Rozbieżności te należy wyjaśnić podczas kolejnej inwentaryzacji.

Niepokojąco wygląda ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbestu. Wg danych z inwentaryzacji oceny takiej dokonano w stosunku do niespełna 90,8% zinwentaryzowanych obiektów. W danych dotyczących inwentaryzacji rodzaju, ilości i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest, którą przekazali właściciele nieruchomości do Wójta Gminy Załuski często brak informacji ile wyrobów znajduje się w poszczególnych rodzajach budynków i jaki jest ich stan techniczny. Nie określono w niektórych przypadkach terminów usunięcia wyrobów zawierających azbest.

W Gminie Załuski nie ma czystego azbestu, są jedynie wyroby zawierające azbest. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” proces usuwania tych wyrobów powinien być zakończony do 2032 roku.

W związku z tym, że na terenie Gminy Załuski brak jest azbestu, Program ograniczy się jedynie do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawowym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012 – 2032” jest usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu tej substancji na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Wójt Gminy zdeterminowany realizacją zadań ekorozwoju postanawia ten cel osiągnąć.

Cel ten jest celem długoterminowym. Aby go osiągnąć, należy zaplanować konkretne zadania, wiążące się z realizacją celów szczegółowych.

Okres usuwania wyrobów azbestowych podzielono na cztery przedziały czasowe, a w tych okresach szacuje się usunięcie wyrobów azbestowych:

- I 	2012 – 2015 – 13,3% wyrobów azbestowych,

- II	2016 – 2019 – 3,0 % wyrobów azbestowych,

- III	2020 – 2029 – 21,3% wyrobów azbestowych,

- IV       2030 – 3032 – 62,4% wyrobów azbestowych.

W każdym okresie czasowym uwzględniono zadania, wskazano odpowiedzialność jednostek  i podmiotów za wykonanie określonych działań.  Po każdym okresie zostanie oceniona realizacja Programu i dokonana jego aktualizacja.

Takie planowanie zgodne jest z opracowywaniem programów ochrony środowiska, określonym w Prawie ochrony środowiska i związane jest z uwarunkowaniami zewnętrznymi dotyczącymi częstej zmiany przepisów prawa ekologicznego.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r.  to priorytetowy cel dla władz Gminy Załuski

Cele szczegółowe

- pełna inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stanu technicznego i możliwości bezpiecznego ich użytkowania oraz informacją o terminie usunięcia wyrobów,

- oczyszczenie terenu Gminy z wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Gminy pyłem azbestowym,

- wysoka świadomość mieszkańców Gminy o zagrożeniu azbestem i o sposobach bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- dobra współpraca władz samorządowych Gminy z samorządami: powiatu płońskiego, samorządem województwa mazowieckiego, administracją rządową, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Pracy, społeczeństwem i dysponentami środków finansowych w zakresie działań związanych z realizacją celów Programu.

- doprowadzenie w horyzoncie czasowym do 2032r. do spełnienia wymogów ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Działania kierowane są do:

- mieszkańców Gminy, właścicieli, zarządzających obiektami, firm, instytucji będących właścicielami lub zarządcami nieruchomości zawierających wyroby azbestowe,

- szkół,

- administracji samorządowej Gminy Załuski, powiatu płońskiego, województwa mazowieckiego,

- organizacji społecznych, mediów,

- Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku, Okręgowego Inspektora Pracy, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku

- firm demontujących wyroby azbestowe i gospodarujących odpadami azbestowymi.

Dla Gminy Załuski ustala się następujący harmonogram zadań, który pozwoli na osiągnięcie ww. celów i realizację zadań w ramach planowanego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Tabela Nr 8: Harmonogram rzeczowo-finansowy usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Załuski do 2032 r.

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji lata | Realizator | Źródło finansowania Koszty [zł.] | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacja kampanii informacyjnej o: szkodliwości wyrobów zawierających azbest, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, oznakowaniu pomieszczeń, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, możliwości bezpiecznego usuwania, magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, monitoringu jakości powietrza, możliwych źródłach finansowania zadań związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych. | 2012-2015 | Wójt Gminy, PINB w Płońsku we współpracy z RCEE w Płocku WFOŚiGW w Warszawie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Uniijnych | Budżet Gminy 10 000,00 zł | Urzędnicy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych uświadomieni zostaną o zagrożeniach wywoływanych azbestem oraz przedstawione zostaną zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, pozyskanie środków na ten cel. |
| 2. | Przeprowadzenie inwentaryzacji dotyczących: rodzaju, ilości i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest w obiektach, przekazanie danych do Wójta Gminy, Marszałka Województwa Mazowieckiego (każdego roku do 31. marca) wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. | 2012-2015 2016-2019 2020-2029 2090-2032 | użytkownicy obiektów, Urząd Gminy Załuski | 10 000,00 zł | Pełna informacja o wyrobach zawierających azbest – baza danych o obiektach zawierających azbest w Gminie. Pełna informacja o stanie i bezpieczeństwie budynków zawierających azbest i możliwościach bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. |
| 3. | Systematyczne informowanie Starosty Płońskiego o demontażu wyrobów zawierających azbest – uzyskiwanie odpowiednich decyzji wg Prawa budowlanego, ustawy o odpadach | 2012-2015 2016-2019 2020-2029 2030-2032 | Użytkownicy obiektów, Starosta Płoński | Bez kosztów | Aktualna baza danych o wyrobach zawierających azbest |
| 4. | Systematyczne przekazywanie informacji do Marszałka Województwa, Wójta o wytworzonych odpadach azbestowych celem aktualizacji bazy danych dotyczącej gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. | 2012-2015 2016-2019 2020-2029 2030-2032 | Użytkownicy wyrobów zawierających azbest, Marszałek Wójt | Środki własne właścicieli budynków | Pełna informacja o usuniętych odpadach zawierających azbest. Baza danych o gospodarowaniu odpadami. Ocena efektów po każdym okresie czasowym. |
| 5. | Współdziałanie Wójta Gminy z Marszałkiem Województwa, WIOŚ w Warszawie w zakresie systematycznej wymiany informacji dotyczącej: aktualnej informacji o wyrobach zawierających azbest, stanie technicznym budynków zawierających wyroby azbestowe, usuwania wyrobów azbestowych, możliwości unieszkodliwiania odpadów azbestowych na terenie składowiska odpadów azbestowych w Rachocinie, gmina Sierpc. | 2012-2015 2016-2019 2020-2029 2030-2032 | Wójt, Marszałek Województwa ZGM w Sierpcu | Bez kosztów | Pełna informacja o wyrobach zawierających azbest, odpadach azbestowych i sposobach gospodarowania nimi. |
| 6. | Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu i pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym na wymianę pokryć dachowych: organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji finansowych, informacje w Internecie, ulotki. | 2012-2015 2016-2019 2020-2029 2030-2032 | Wójt we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, WFOŚiGW w Warszawie, Min. Gospod. | Fundusze ochrony środowiska, Fundusze UE, Min. Gospod. Bez kosztów | Środki finansowe na usunięcie wyrobów azbestowych i ich unieszkodliwienie |
| 7. | Wspieranie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski. | 2012-2015 2016-2019 2020-2029 2030-2032 | Wójt | Środki budżetu | Usunięcie wyrobów zawierających azbest z domów właścicieli i zarządców obiektów. Właściwe respektowanie przepisów prawa. |
| 8. | Oczyszczanie obiektów budownictwa mieszkaniowego, budynków inwentarskich, gospodarczych z wyrobów zawierających azbest i usunięcie powstałych odpadów. Założenie nowych dachów. | 2012-2015 2016-2019 2020-2029 2030-2032 | Właściciele i zarządcy budynków i obiektów | Środki właścicieli i zarządców budynków i obiektów Koszt usunięcia wyrobów: 3788527,05 Nowe pokrycie dachowe: 18368616,00 | Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów – są to koszty szacunkowe, ponieważ brak pełnej inwentaryzacji o wyrobach zawierających azbest. |
| 9. | Szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie przepisów i procedur związanych z usuwaniem azbestu. | 2012-2032 na bieżąco przez cały okres realizacji Programu | Wójt | 10 000,00 zł. Budżet Gminy | Właściwe respektowanie przepisów prawa. |
| 10. | Monitoring w zakresie występowania włókien azbestowych | 2012-2032 | Przedsiębiorcy zajmujący się usuwaniem wyrobów zawierających azbest | środki przedsiębiorców 200 000,00 zł. | Informacja o stężeniu włókien azbestowych podczas usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 11. | Bieżący monitoring realizacji Programu. Okresowe raportowanie z realizacji Programu Radzie Gminy i mieszkańcom oraz aktualizacja Programu, przekazywanie raportów samorządowi województwa mazowieckiego. | 2012 – 2032 Raportowanie co 2 lata, aktualizacja w 2016r., 2020r., 2030r. | Wójt | Bez kosztów | Informacja o efektach realizacji Programu i konieczności jego aktualizacji. |

Razem koszty realizacji Programu: 22387143,05 tyś. zł. Gro środków na usunięcie wyrobów azbestowych i unieszkodliwienie odpadów muszą zabezpieczyć właściciele i zarządzający obiektami. Koszt założenia nowych pokryć dachowych stanowi 82%.

Są to szacunkowe koszty realizacji Programu, adekwatne do informacji o zasobach azbestowych w Gminie Załuski.

Uwarunkowania realizacji Programu

Skuteczność realizacji ww. Programu gwarantuje:

- system usuwania wyrobów zawierających azbest, na który składają się opisane wcześniej:

- sposób prowadzenia diagnozy stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest i prowadzenie bazy danych przez Urząd Gminy  (na terenie gminy przeprowadzono niepełną inwentaryzację istniejących wyrobów zawierających azbest w oparciu o ankiety i wizję lokalną, a częściowo dokonano oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, określając stopień pilności usunięcia tych wyrobów). Działania te muszą kontynuować użytkownicy obiektów, a egzekucja zadań wynikających z mocy prawa należy do wójta, Marszałka Województwa. Analiza bazy danych będzie służyć do aktualizacji Programu,

- sposób usuwania wyrobów zawierających azbest - demontaż wyrobów zawierających azbest jest ściśle regulowany przepisami prawa, a procedury zostały omówione w załączniku Nr 1. do niniejszego Programu. Wykonawcy prac muszą posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne oraz dysponować wyszkoloną specjalistyczną kadrą i odpowiednim potencjałem technicznym, zabezpieczeniem dróg oddechowych i odzieżą ochronną,

- sposób zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (określony przepisami prawa, procedury te zostały szczegółowo omówione  
w załączniku Nr 1 do niniejszego Programu),

- współpraca władz Gminy Załuski z organami administracji publicznej (Marszałkiem Województwa, Okręgowym Inspektorem Pracy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska), firmami i instytucjami niezbędnymi do pełnej realizacji Programu (fundusze ekologiczne, fundusze UE, BOŚ, firmy gospodarujące odpadami zawierającymi azbest).

- sposób edukacji i informacji społeczeństwa w zakresie problematyki azbestowej (działania edukacyjne i informacyjne w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wpływu ich na zdrowie ludzi  realizować we współpracy 
z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi i innymi instytucjami),

- sposób wdrażania Programu (organizacja i wdrażanie Programu leży w gestii Wójta Gminy),

- sposób i źródła finansowania zostały opisane w rozdziale 8.

# 8. Finansowanie realizacji Programu

Specjalne procedury konieczne do wdrożenia przy pracach z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest wymagają znaczących środków finansowych.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest przyjęto dane uśrednione z listy firm uprawnionych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych na terenie województwa mazowieckiego:

  - średni koszt usunięcia, demontażu, transportu i składowania 1 m2 płyt azbestowo – cementowych – 16,50zł.

  - średni koszt 1 m2 nowego pokrycia – 80 zł. (z blachodachówki) – dane od producentów i firm dekarskich.

Szacunkowy średni koszt usunięcia 1 kg rury azbestowo-cementowej wynosi 5 zł/kg oraz koszt zastąpienia tego wyrobu np. nowym rurociągiem to 10 zł/kg. Daje to łącznie 210 złotych na wymianę 1 metra bieżącego uśrednionego rurociągu z rur azbestowo-cementowych. W Gminie Załuski nie ma rur azbestowo – cementowych.

Tabela Nr 9: Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z ich wymianą na pokrycia nowe w latach 2012-2032

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość m2 | Koszt jednostkowy zł./Mg lub zł./m2 | Koszty (zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usunięcie płyt azbestowo-cementowych [Mg} | 229607,7 | 16,50 | 3788527,05 |
| 2. | Nowe pokrycie [m2] | 229607,7 | 80,00 | 18368616,00 |
| Łącznie |  |  | 22157143,05 |

Prognozowane koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycie wynoszą 22157143,05tyś. zł., z czego 82% stanowią koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Środki na finansowanie zadań związanych z Programem pochodzić mogą 
z różnych źródeł:

- środków własnych właścicieli i zarządców budynków i obiektów zawierających azbest,

- budżetu Państwa,

- środków własnych samorządu terytorialnego,

- środków prywatno-publicznych,

- Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Funduszy Unii Europejskiej,

- kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach,

- komercyjnych kredytów bankowych.

### Możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działania związane z usuwaniem azbestu

W wyniku analizy dostępnych środków finansowania ochrony środowiska omówiono instrumenty, które mogą zostać wykorzystane w celu dofinansowania realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski

Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski uzależnione jest głównie od dostępności środków finansowych.

Do podstawowych źródeł finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest zalicza się:

- środki własne właścicieli obiektów budowlanych,

- środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ),

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”. Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych. Bezpośrednio wspierane są działania polegające m. in. na opracowaniu programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych tj. ulotki, plakaty, poradniki i inne działania edukacyjne.

Informacje na temat konkursu są szczegółowo przedstawiane w I kwartale danego roku na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki - http://www.mg.gov.pl/.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a (www.nfosigw.gov.pl)

NFOŚiGW uruchomił program priorytetowy na lata 2010 – 2013, w ramach którego przekazuje środki do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dotacja udzielana jest przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Szczegółowe kryteria udzielania dotacji określają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2 (www.wfosigw.pl)

WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu Ochrona Ziemi i Powietrza udziela dofinansowania na realizację działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Warunkiem do uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego jest przedłożenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

- koszt demontażu wyrobów azbestowych,

- koszt transportu odpadów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia,

- koszt unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,

- koszt zbiórki odpadów zawierających azbest.

Środki pochodzące z WFOŚiGW nie mogą być przeznaczone na wykonywanie nowych pokryć dachowych.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył marszałkowi lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania

instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

Beneficjentami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej, a także związki celowe tych osób. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie, natomiast osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej składają wnioski za pośrednictwem gmin. Gmina może złożyć jeden wniosek obejmujący jednocześnie obiekty stanowiące własność osób fizycznych jak i obiekty będące własnością gminy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej. Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Po zakończeniu prac beneficjent przedkłada rozliczenie końcowe. Jako potwierdzenie wykonania zadania oraz osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych i rzeczowych beneficjent przedkłada kserokopię kart przekazania odpadów na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych oraz pozostałe rachunki/faktury wraz z kopiami przelewów, jeżeli nie były dołączone do rozliczenia transz dofinansowania.

Dofinansowanie udzielane jest także w trybie nadzwyczajnym. Tryb ten jest stosowany dla zadań z zakresu unieszkodliwiania azbestu związanych z usuwaniem skutków działania żywiołów. Pomoc udzielana jest w formie dotacji na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach trybu nadzwyczajnego zobowiązany jest do przedstawienia protokołu poświadczającego poniesienie szkód wywołanych działaniem żywiołu potwierdzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starostę właściwego dla obszaru, na którym realizowane jest przedmiotowe zadanie. O dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym można ubiegać się w okresie 6 miesięcy od daty wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia spowodowanego działaniem żywiołu.

Poza wymienionym wyżej programem WFOŚiGW w Warszawie oferuje pożyczki na preferencyjnych warunkach na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia. Wysokość pożyczki może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych. Pożyczki oprocentowane są w zależności od podmiotu i charakteru realizowanego przedsięwzięcia, w wysokości od 2 do 3,5% w stosunku rocznym. Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat, a okres karencji wynosi do 12 miesięcy.

Fundusz udziela również dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz na zadania nieinwestycyjne z zakresu m.in. edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, monitoringu środowiska. Wysokość dofinansowania na zadania inwestycyjne i modernizacyjne wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a na proekologiczne zadania nieinwestycyjne do 100% kosztów kwalifikowanych.

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż w/w fundusze udzielają dofinansowania jeśli przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której jest prowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, gmina posiada program usuwania wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z programem zgodne.

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział BOS S.A. w Warszawie, Al. Wilanowska 372, II Oddział BOŚ S.A. w Warszawie, Al. Solidarności 104; www.bosbank.pl

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu oferuje szeroką gamę kredytów.

Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów we współpracy z WFOŚiGW na realizację zadania – Usuwanie i unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych, w tym zgromadzonych w mogilnikach oraz wyrobów zawierających azbest. Kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), osób prowadzących gospodarstwa rolne, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Kredyt udzielany jest do 80%

kosztów zadania, na okres 8 lat z możliwością karencji w spłacie do 12 miesięcy. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M pomniejszony o 1,5 punktu procentowego. BOŚ udziela dotacji na częściową dopłatę do bieżących odsetek od kredytu otrzymanego przez kredytobiorcę w banku i na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – wyłącznie dla osób

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i dla jednostek samorządu terytorialnego do 30 % kwoty kredytu. Przedmiotem kredytowania są koszty: demontażu, transportu, unieszkodliwiania azbestu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (Instytucja zarządzająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 74); www.mazowia.eu

W RPO Województwa Mazowieckiego możliwość sfinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu istnieje w ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi oraz w ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast, w którym wymiana elementów zawierających azbest traktowana jest jako element projektu.

Ochrona powierzchni ziemi:

W ramach działania przewidziane jest sfinansowanie m.in. przedsięwzięć mających na celu kompleksowe oczyszczenie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków administracji publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów azbestowych.

Beneficjentami działania mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- podmioty działające w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,

- podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz jednostki, dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym,

- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ.

W ramach RPO Województwa Mazowieckiego możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana będzie w formie zaliczek lub refundacji wydatków.

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi:

- 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,

- 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.

W 2012 roku nie przewidziano naboru wniosków na to działanie.

Rewitalizacja miast:

W ramach działania przewidziane jest wsparcie przedsięwzięć, realizowanych w ramach zintegrowanych projektów odnowy obszarów miejskich, w których wymiana elementów zawierających azbest traktowana jest jako element projektu.

Beneficjentami mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- spółki z większościowym udziałem JST,

- instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- organy administracji rządowej.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji, która beneficjentowi będzie przekazywana w formie zaliczek lub refundacji wydatków. Projekty muszą być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd.

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi:

- 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,

- 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis,

- na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej.

W 2012 roku nie przewidziano naboru wniosków na to działanie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program nie obejmuje instrumentów finansowych przeznaczonych do bezpośredniego wsparcia usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Działania takie mogą być realizowane jako część następujących działań:

- działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych,

- działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych:

Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Wspierane są inwestycje materialne polegające na budowie lub remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 300 tys. PLN. Wysokość pomocy zależy od rodzaju beneficjenta i wynosi od 40 do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Beneficjentami mogą być rolnicy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego lub ich domownicy. W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i unieszkodliwiania materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. W przypadku projektów związanych z turystyką wiejską (w tym agroturystyką) koszty rozbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących z rozbiórki będą także kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Działania 313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Beneficjentami mogą być:

gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany jest wkład własny beneficjenta w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych.

# 9. Wdrażanie i monitoring Programu

Rozpowszechnienie i wdrażanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, bowiem od niego zależeć będzie, czy ten Program realizowany będzie zgodnie  z harmonogramem działań, czy będzie dokumentem „żywym”, ocenianym  i aktualizowanym w zależności od warunków jego realizacji .

Wdrażanie programu powinno być spójne z „Programem ochrony środowiska Gminy Załuski na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku” oraz z:

- „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (2010r.),

- projektem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” (2012r.).

Zasadami wdrażania Programu są:

- spójność z programami i planami na poziomie kraju, województwa i gmin,

- zasada uaktualniania Programu,

- zasada współpracy w realizacji Programu oparta na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego,

- zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu społeczeństwa do informacji 
o realizacji Programu.

Ważnym jest, iż projekt Programu przygotowany został we współpracy z Gminą i przedstawiony do konsultacji społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby społeczność Gminy Załuski, mieszkańców, radnych, firmy i organizacje pozarządowe włączyć do realizacji Programu.

Podniesie to nie tylko świadomość ekologiczną społeczeństwa, ale przede wszystkim zaktywizuje mieszkańców , grupy społeczne do działań prośrodowiskowych.

Harmonogram zadaniowy służy osiągnięciu celu strategicznego, a tym samym poprawie jakości życia mieszkańców i gości Gminy Załuski.  Dzięki temu harmonogramowi Wójt będzie starał się o środki zewnętrzne, Rada Gminy będzie przeznaczała w budżecie środki na realizację Programu. Gmina Załuski będzie mogła też ubiegać się o środki z polskich funduszy ochrony środowiska i Unii Europejskiej na realizację zadań Programu. Mogła będzie brać udział  w konkursach na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych organizowanych przez Ministra Gospodarki. Program usuwania wyrobów zawierających azbest wymaga koordynacji działań podejmowanych przez wszystkie jednostki odpowiedzialne.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być uważany za żywy dokument podlegający aktualizacji. Wynika to z obowiązku właścicieli i użytkowników budynków i obiektów do przedkładania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich występowania do Wójta, Marszałka Województwa z uwzględnieniem:

- oceny stanu i bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 
w okresie co roku lub co 5 lat (w zależności od stanu technicznego wyrobów zawierających azbest).

Rysunek Nr 2: Schemat zarządzania Programem.

Sposób monitorowania gospodarki odpadami, w tym odpadami zawierającymi azbest, został określony w ustawie o odpadach (Art. 37). Podstawowe informacje o odpadach będą gromadzone w bazach prowadzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. System stanowi podstawowe źródło informacji o odpadach przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planu gospodarki odpadami.

Monitoring ilości, przepływu i zagospodarowania odpadów opiera się generalnie na ich ilościowej i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg ewidencjonowania odpadów, został określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1245 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych od starostów, wójtów, burmistrzów, marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami wraz  z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki, który przekazuje Ministrowi Środowiska, prowadzącemu centralną bazę danych dotyczących wytwarzania  i gospodarowania odpadami.

Jedną z najefektywniejszych metod monitorowania Programu jest kontrola zmian wybranych wskaźników realizacji Programu. Lista wskaźników do oceny wdrażania Programu będzie przedmiotem aktualizacji w zależności od danych zebranych w trakcie realizacji zadań.

Tabela Nr 10: Wskaźniki monitorowania realizacji „Programu...”

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Lata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Liczba, jakość i skuteczność wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest | ilość/opis |  |  |  |
| 2. | Liczba szkół uczestniczących w kampaniach związanych z usuwaniem azbestu | ilość/opis |  |  |  |
| 3. | Szkolenia pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, radnych gminy w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |  |  |  |
| 4. | Inicjatywy Wójta Gminy w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |  |  |  |
| 5. | Inicjatywy społeczności lokalnej w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |  |  |  |
| 6. | Ilość obiektów, instalacji z wyrobami zawierającymi azbest: - pokryć dachowych (ogółem), w tym: osób fizycznych osób prawnych | szt szt. szt |  |  |  |
| 7. | Ilość wyrobów azbestowych na terenie gminy, (ogółem), | Mg |  |  |  |
|  | w tym:- pokryć dachowych: osoby fizyczne osoby prawne | Mg Mg Mg |  |  |  |
|  | - rury z azbestocementu | Mg |  |  |  |
| 8. | Stopień pilności w usuwaniu wyrobów zawierających azbest |  |  |  |  |
|  | stopień I | szt. % |  |  |  |
|  | stopień II | szt. % |  |  |  |
|  | stopień III | szt. % |  |  |  |
| 9. | Ilość wytworzonych odpadów azbestowych, (ogółem), | Mg/rok |  |  |  |
|  | w tym: - pokryć dachowych - innych | Mg/rok mb, Mg/rok |  |  |  |
|  | - odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym (rury z azbestocementu) - innych (jakich) | mb Mg/rok |  |  |  |
| 10. | Procentowy udział usuniętych wyrobów azbestowych w zinwentaryzowanej masie wyrobów | % |  |  |  |
| 11. | Środki finansowe przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest(ogółem), w tym: - własne - zewnętrzne | zł./rok zł./rok zł./rok |  |  |  |
| 12. | Środki finansowe wykorzystane na realizację Programu w danym roku ogółem) w tym: - własne - zewnętrzne | zł./rok zł./rok |  |  |  |
| 13. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku: - własne - zewnętrzne | % % |  |  |  |
| 14. | Ilość odpadów azbestowych deponowanych na składowisku w …….. | Mg/rok |  |  |  |
| 15. | Wskaźnik nagromadzenia wyrobów azbestowych | Mg/km2 |  |  |  |

# 10. Wnioski z Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012-2032”

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wynika z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (2010r.). Niniejszy Program stanowi wypełnienie realizacji zadania zapisanego w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019roku”. Wyroby zawierające azbest są potencjalnym źródłem odpadów niebezpiecznych, które będą wytwarzane sukcesywnie do 2032 roku i mogą stanowić poważne źródło zagrożenia środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie wyrobów zawierających azbest 
i gospodarki odpadami zawierającymi azbest w Gminie Załuski określono problemy dotyczące wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wyrobów zawierających azbest w Gminie Załuski. Są one następujące:

- nie wszyscy właściciele, zarządzający obiektami zawierającymi wyroby azbestowe przeprowadzili inwentaryzację tych wyrobów,

- nie określono w części przypadków terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- tylko w 794 zinwentaryzowanych obiektów oceniono stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zinwentaryzowano co najmniej 874 obiekty, ocenę możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dokonano jedynie dla 90,8% obiektów),

- porównując dane bazy azbestowej, dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wykorzystane do opracowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” (2012r.) obserwuje się różnice w tych danych. Należy ten problem zidentyfikować.

- w woj. mazowieckim istnieje obecnie składowisko do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w Rachocinie, gmina Sierpc. Planowana jest budowa składowiska odpadów azbestowych w gminie Przasnysz.

- stężenie włókien azbestu w miejscowości Karolinowo badane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wynosiło 525 włókna/m3 i mieściło się w zakresie stężeń umiarkowanych (400-1000 włókien), brak informacji o stężeniu włókien azbestu w środowisku pracy (np. podczas demontażu wyrobów azbestowych),

- w Gminie Załuski nieznane są przypadki zachorowań na choroby, których przyczyną może być wdychanie włókien azbestowych.

Wyroby zawierające azbest występują w Gminie Załuski w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i garażowych i są w różnym stanie technicznym. Nie ma wyrobów zawierających azbest w budynkach użyteczności publicznej. Większość wyrobów zawierających azbest ma czas życia kilkudziesięcioletni, a najmłodsze mają już co najmniej 15 lat (od 1997r. wprowadzono w Polsce zakaz stosowania wyrobów azbestowych, Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu funkcjonuje od 2002r.). Okres użytkowania wyrobów azbestowych określa się na 25-30 lat. Niektórzy właściciele i zarządcy obiektów określają stan techniczny wyrobów zawierających azbest, jako zły (I stopień pilności usuwania wyrobów – 3,8%). W 17,5% obiektach określono II stopień pilności, 69,6% - III stopień pilności. Znaczna część wyrobów jest popękana, część jest niczym niezabezpieczona. Taka sytuacja powoduje emisję włókien azbestu do środowiska, zanieczyszczenie powietrza, gleb i negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Ważne jest, aby zarządcy i właściciele obiektów wiedzieli o tych negatywnych skutkach, znali procedury postępowania z wyrobami oraz odpadami zawierającymi azbest.

Aktualna sytuacja w zakresie występowania wyrobów zawierających azbest jest nie do przyjęcia i wymaga podjęcia realizacji zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu.

Planowany w Programie harmonogram działań, przypisanie konkretnego zadania do realizacji odpowiedniej osobie, instytucji, firmom, organom administracji publicznej spowoduje:

- właściwe postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest, ich usuwanie zgodnie z przepisami prawa,

- prawidłowe postępowanie z odpadami zawierającymi azbest w zakresie magazynowania, zbierania, transportu i unieszkodliwiania ich,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Załuski i ich aktywności do działań prośrodowiskowych.

Realizacja zaplanowanych działań wpłynie na poprawę jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców:

- poprawi się stan czystości powietrza w Gminie Załuski i na stanowiskach pracy związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem i transportem odpadów azbestowych,

- ograniczy się proces degradacji gleby w związku z niedopuszczeniem 
do lokalizacji „dzikich składowisk odpadów”,

- poprawi się krajobraz Gminy Załuski na skutek: niedopuszczenia do tworzenia „dzikich składowisk odpadów azbestu”, wymiany pokryć dachowych na inne materiały przyjazne dla środowiska i zdrowia ludzi,

- chronione będą tereny nadrzeczne, leśne, zadrzewienia na skutek niedopuszczenia do lokalizacji „dzikich składowisk” odpadów,

- zmniejszy się bezrobocie, ponieważ firmy pracujące przy demontażu wyrobów zawierających azbest mogą zatrudnić mieszkańców Gminy Załuski, po uprzednim ich przeszkoleniu,

- pomiary stężeń włókien azbestowych w powietrzu i w środowisku pracy podawane do publicznej wiadomości zwiększą informację społeczeństwa o stanie środowiska,

- Gmina Załuski może być inicjatorem działań gmin w celu wspólnej realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i gospodarowaniem wyrobami azbestowymi, pozyskiwaniem na ten cel środków finansowych zewnętrznych, budowę składowiska odpadów azbestowych. Jest to bezpieczne składowisko, ponieważ składowane odpady muszą być opakowane i przykryte 2 m. warstwą ziemi. Gmina miałaby wpływy do budżetu z tytułu opłat za składowanie odpadów. Ze względu na budowę składowiska zmniejszyłby się koszt transportu odpadów do unieszkodliwiania, co zmniejszyłoby koszty realizacji Programu.

W wyniku realizacji Programu możliwe jest także występowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska jest:

- nieterminowe realizowanie zadań,

- brak aktywności właścicieli  i zarządców obiektów w realizacji zadań, w tym zwłaszcza pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,  ocenie stanu technicznego wyrobów zawierających azbest,

- nie stosowanie się firm zajmujących się demontażem wyrobów azbestowych oraz transportem powstałych odpadów do procedur związanych z demontażem wyrobów, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest,

- brak środków finansowych na realizację zadań.

Na jakość środowiska mogą także wpływać:

- niesolidni wykonawcy demontujący wyroby zawierające azbest,

- niewłaściwe postępowanie firm zbierających i transportujących odpady azbestu, co szczególnie może pogarszać:

- jakość powietrza,

- wzrost poziomu hałasu.

Aby ograniczyć negatywny wpływ realizacji Programu na środowisko i zdrowie ludzi należy:

- konsekwentnie stosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i wyrobami zawierającymi azbest. W razie nieprzestrzegania przepisów stosować przepisy o odpowiedzialności administracyjnej i karnej w ochronie środowiska. Konieczna jest kontrola i ścisła współpraca organów administracji publicznej, sądu, prokuratury, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy,

- prowadzić akcję informacyjno-edukacyjną poza przewidzianym prawem dostępem do informacji o środowisku, ukierunkowaną na pozyskiwanie aktywności mediów dla informacji społeczeństwa. Konieczna jest permanentna, szeroka edukacja ekologiczna społeczeństwa, ukierunkowana na kreowanie pozytywnych zachowań dla wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Z przeprowadzonej prognozy oddziaływania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski na środowisko wynikają następujące wnioski:

- cele przyjęte w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Załuski są zbieżne z celami przyjętymi w Programie ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r. Wskazane w Programie ochrony środowiska problemy środowiskowe znajdują rozwiązania w zaproponowanych celach i zadaniach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

- cele Programu usuwania wyrobów zawierających azbest są zgodne z:

- celami strategicznymi określonymi w:

- dokumentach międzynarodowych (Deklaracji z RIO w sprawie środowiska i rozwoju, podpisanych i ratyfikowanych konwencjach),

- Szóstym Wspólnotowym Programem Działań na Rzecz Środowiska: Nasza Przyszłość. Nasz Wybór,

- Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

- Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

- celami określonymi w:

- Programie ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r.

- Projekcie Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2032 (2012),

- Projekcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego (2012).

Wymienione wyżej cele znajdują rozwiązania w zaproponowanych w projekcie Programu działaniach i zadaniach. Zadania Programu na skutek realizacji nie będą negatywnie oddziaływać na elementy środowiska: bioróżnorodność, ludzi, rośliny, zwierzęta, wody, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zabytki, zasoby surowcowe, dobra naturalne. Negatywne oddziaływanie na niektóre elementy środowiska może wystąpić w przypadku:

- demontażu wyrobów zawierających azbest (emisja włókien azbestu, hałas),

- zakładania nowych elementów dachu (hałas),

- transportu odpadów azbestowych na składowisko odpadów (hałas, emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych do środowiska),

- okresowego magazynowania odpadów azbestowych, dzikie składowiska (zajęcie powierzchni ziemi).

Poprawie ulegnie:

- jakość krajobrazu (znikną stare, szpecące krajobraz dachy),

- jakość powietrza (wyeliminowana zostanie emisja włókien azbestu do powietrza, znikną włókna azbestu w powietrzu).

Nie będzie realizacja Programu wpływać na jakość wód, życie zwierząt, świat roślin, bioróżnorodność, obszary cenne przyrodniczo, zabytki, zasoby surowcowe.

Wszystkie zadania logistyczne, organizacyjne, edukacyjne będą mieć pozytywny wpływ na środowisko, wzrośnie stan świadomości ekologicznej mieszkańców, wykształcone będą postawy sprzyjające ochronie środowiska.

Nie ma potrzeby proponować rozwiązań alternatywnych. Wyroby zawierające azbest muszą być usunięte do 2032 roku. Termin ich usunięcia w wielu przypadkach może być przyśpieszony, jeśli uda się pozyskać środki finansowe na demontaż wyrobów, transport  i unieszkodliwianie odpadów azbestowych.

Realizacja Programu musi być monitorowana. Należy po każdym okresie realizacji sporządzać  raport z realizacji Programu, biorąc pod uwagę proponowane mierniki oceny realizacji Programu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012-2032 r. przyczyni się do wyeliminowania niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest, poprawy jakości powietrza, powierzchni ziemi i krajobrazu w Gminie Załuski.

# 11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Opracowanie” Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012 - 2032” związane jest z realizacją zapisów zawartych  w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, który został przyjęty przez Radę Ministrów RP w 2010 roku oraz „Programu ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku”.

Realizacja krajowego programu założona jest na lata 2009 - 2032. W programie przewidziano zadania realizowane na poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym.

W Programie, w rozdziale poświęconym szczegółowemu zakresowi zadań realizowanych na poszczególnych poziomach administracji, określono zadania dla samorządu gminy, w tym opracowanie i aktualizację programów usuwania azbestu i wyrobów azbestowych, organizowanie szkoleń w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem, propagowania inicjatyw społecznych dotyczących usuwania tych wyrobów, gromadzenie danych o ilości i rozmieszczeniu, rodzaju wyrobów zawierających azbest, przekazywanie tych danych do marszałka, współpracę z marszałkiem dotyczącą lokalizacji składowisk odpadów, urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów azbestu, ustalenie rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu, przygotowywanie informacji w zakresie realizacji zadań „Programu…” oraz ich przekazanie Samorządowi Województwa, organizowanie i inicjowanie pomocy dla mieszkańców przy usuwania wyrobów azbestowych, współpracę z organizacjami społecznymi wspierającymi Program oraz Państwowym Inspektoratem Sanitarnym, Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, nadzorem budowalnym.

W związku z powyższym oraz ze względu na dużą szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzi i środowiska, rozwój zrównoważony Gminy Załuski – Wójt Gminy postanowił opracować „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012-2032”.

Głównym celem Programu jest wskazanie działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski. Realizacja Programu planowana jest w horyzoncie czasowym lat 2012-2032.

Głównym celem Programu jest doprowadzenie do usunięcia do 2032 roku wyrobów zawierających azbest, wskazanie działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski. Realizacja Programu planowana jest w horyzoncie czasowym na lata 2012 – 2032, co jest zgodne z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” (2010r. ) oraz projektem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” (2012r.)

Realizacja przyjętych w/w celów wymaga podjęcia następujących zadań, które zostały uwzględnione w Programie:

- oszacowanie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenia  na terenie Gminy Załuski,

- dokonanie oceny stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania 
oraz usuwania wyrobów zawierających azbest w perspektywie do 2032 roku,

- oszacowanie jednostkowych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie możliwości technicznych, organizacyjnych, finansowych bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestowymi,

- organizacja kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest i odpadami azbestowymi,

- określenie źródeł finansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw,

- współpraca władz Gminy Załuski z innymi organami administracji publicznej, firmami, mediami i organizacjami w zakresie usuwania azbestu,

- prowadzenie monitoringu realizacji Programu.

Przystępując do opracowywania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012 – 2032” podjęto działania zmierzające do uzyskania jak najpełniejszej informacji o obiektach zawierających azbest. Ustalenie rzeczywistej ilości wyrobów, określenie stanu technicznego i rozmieszczenia jest podstawą opracowania Programu zmierzającego do określenia konkretnych działań.  W wyniku podjętych działań zinwentaryzowano:

- 874 obiekty o łącznej powierzchni 229607,7 m2 i masie 2525,66 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest w Gminie Załuski wynosi 22,54 Mg/km2; 0,44Mg/osobę, tj. mniej niż średni wskaźnik nagromadzenia dla województwa mazowieckiego (27,73 Mg/km2) i więcej niż wskaźnik podany dla powiatu płońskiego w projekcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (21,235 Mg/km2, 0,335 Mg/osobę).

Z danych uzyskanych z Urzędu Gminy Załuski, bazy azbestowej Ministerstwa Gospodarki wynika, że najwięcej wyrobów zawierających azbest znajduje się w sołectwach: Kamienica (283,2995Mg), Stare Olszyny (166,045Mg), Szczytno (135,7928Mg), Złotopolice (116,9647Mg), Naborówiec (116,7375Mg).

W Rachocinie gmina Sierpc na składowisku w wydzielonej kwaterze są składowane odpady azbestowe.

Wyroby zawierające azbest wg danych z Urzędu Gminy dotyczą głównie budownictwa mieszkaniowego, inwentarskiego i garażowego osób fizycznych. Tylko w 1 obiekcie parafii znajdują się wyroby azbestowe. Nie ma ich w obiektach użyteczności publicznej.

Brak w Gminie czystego azbestu. Powyższe dane nie odzwierciedlają pełnego stanu faktycznego w zakresie wyrobów zawierających azbest występujących w Gminie Załuski, co związane jest z brakiem pełnej inwentaryzacji o ilości i lokalizacji tych wyrobów, ich stanie technicznym, sposobie i terminie usuwania mimo przeprowadzonego szkolenia dla sołtysów i radnych. Niepełna jest inwentaryzacja obiektów zarządzanych przez osoby prawne.

Z przeprowadzonej analizy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wynikają następujące wnioski:

- zaledwie w 90,8% obiektów w stosunku do tych, w których zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest, dokonano oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, co jest  niepokojącym zjawiskiem. Część właścicieli, zarządców obiektów, w których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest, nie dokonała takiej oceny.

- w trybie pilnym należy spowodować dopełnienie ww. obowiązków. Pamiętać należy, iż w przypadku nie przedłożenia okresowej informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach jego wykorzystywania grozi grzywna  (art. 346 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Grzywna może być wymierzona za brak odpowiedniej dokumentacji na temat rodzaju , ilości i miejsca występowania azbestu (art. 346 ust.2 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

- Wyroby zawierające azbest znajdują się na zewnątrz budynków. Są to wyroby „twarde” i przy dobrym stanie technicznym,  prawidłowej ich eksploatacji, zabezpieczeniu przed emisją azbestu,  można poczekać z terminem ich usunięcia. Przepisy prawne pozwalają na dalsze użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej >1000 kg/m3 pod warunkiem:

- braku widocznych uszkodzeń mogących stanowić warunki dla emisji pyłu azbestu do środowiska,

- zabezpieczenia wyrobów powłoką ochronną posiadającą aprobatę techniczną lub szczelną zabudową,

W 3,8% przypadkach ustalono I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest. II stopień pilności ustalono dla 17,5% obiektów.  69,6% obiektów zakwalifikowano do III klasy pilności.

- przy kolejnym przeglądzie obiektów zawierających wyroby z azbestu należy dokonać wnikliwej oceny ich stanu, a w sytuacjach wątpliwych korzystać  z pomocy specjalisty,

- przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Możliwości bezpiecznego usuwania azbestu i gospodarowania odpadami azbestowymi uzależnione są od możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Programie w rozdziale 6. Wskazano tutaj niezbędne działania i procedury wynikające z wymogów prawa, które zapewnią prawidłowe postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Wskazano również firmy zajmujące się usuwaniem wyrobów  i gospodarką odpadami zawierającymi azbest. W województwie mazowieckim 382 firmy posiadają zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Są firmy posiadające zezwolenie na zbieranie i transport do miejsca unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wytwórcy odpadów korzystają z usług tych firm. Jest zabezpieczony potencjał techniczny do usuwania wyrobów azbestowych, zbiórki i transportu odpadów z nich powstałych. W Rachocinie, powiat sierpecki jest kwatera do składowania odpadów azbestowych. Planowana jest w przyszłości budowa kolejnej kwatery składowiska odpadów w gminie Przasnysz.

Jednym z elementów niezbędnych do realizacji Programu jest opracowanie harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji przyjętych zadań.

Okres do 2032 r. podzielono na cztery przedziały czasowe obejmujące lata, a w nich zaplanowano usunięcia:

- I 	2012 – 2015 – 13,3% wyrobów azbestowych,

- II	2016 – 2019 – 3,0 % wyrobów azbestowych,

- III	2020 – 2029 – 21,3% wyrobów azbestowych,

- IV       2030 – 3032 – 62,4% wyrobów azbestowych.

W Programie uwzględniono zadania, wskazano odpowiedzialność jednostek
i podmiotów za wykonanie określonych zadań. Po każdym okresie zostanie oceniona realizacja Programu i dokonana jego aktualizacja. Harmonogram realizacji zadań został przedstawiony w rozdziale 7 i w tabeli 10. Realizacja Programu wymaga środków w wysokości co najmniej 22387143,05 zł. Kwota ta obejmuje koszty nowych pokryć dachowych. Na realizację tych zadań zarządzający obiektami muszą zabezpieczyć środki w wysokości co najmniej 18368616,00 zł.

Środki na finansowanie zadań związanych z Programem pochodzić mogą z następujących źródeł:

- środków własnych właścicieli i zarządców budynków i obiektów zawierających azbest,

- budżetu Państwa, którymi dysponuje Min. Gospodarki,

- środków własnych samorządu terytorialnego,

- Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),

- Funduszy Unii Europejskiej,

- kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach,

- komercyjnych kredytów bankowych.

Wdrażanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, bowiem od niego zależeć będzie, czy zostaną zrealizowane zakładane cele.

Zasadami wdrażania Programu są:

- odpowiedzialność za wdrażanie Programu tj. wybór osoby odpowiedzialnej 
za realizację Programu,

- spójność z programami i planami na poziomie kraju, województwa i powiatu,

- zasada uaktualniania Programu,

- współpraca w realizacji Programu oparta na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego,

- ciągła edukacja ekologiczna i dostęp społeczeństwa do informacji o realizacji Programu.

Niezbędnym elementem „Programu...” jest powołanie Głównego Koordynatora jako osoby odpowiedzialnej za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu.

W celu kontroli efektów realizacji „Programu” prowadzony będzie systematyczny monitoring  oparty m.in. o sprawozdawczość prowadzoną przez posiadaczy wyrobów zawierających azbest oraz wytwórców odpadów azbestowych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Jedną z najefektywniejszych metod monitorowania Programu jest kontrola zmian wybranych wskaźników realizacji Programu. Lista wskaźników do oceny wdrażania Programu będzie przedmiotem aktualizacji w zależności od danych zebranych w trakcie realizacji zadań.

Stały nadzór i kontrola nad realizacją Programu pozwolą na zrealizowanie celu nadrzędnego: usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski.

Wzmóc należy informację społeczeństwa o problemach związanych z dalszymi losami płyt azbestowych w budynkach. Ze szkolenia dla sołtysów, radnych Gminy wynika, że nie wszyscy wiedzą o zagrożeniach zdrowia ludzi i jakości powietrza, jakie stanowią wyroby zawierające azbest i konieczności ich usunięcia a następnie unieszkodliwienia odpadów (dane dotyczą pomiarów stężeń włókien azbestu w Karolinowie prowadzoych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – stężenie 525 włókien/m3 przy średnim w województwie mazowieckim 606 włókien/m3). Należy pomóc mieszkańcom w usuwaniu wyrobów azbestowych, w tym także uzyskaniu środków finansowych. W całym Programie chodzi nie tylko o poprawę stanu środowiska, ale także o zdrowie ludzi.

WFOŚiGW w Warszawie przygotował procedury pomocy finansowej ze swoich środków bezpośrednio i za pośrednictwem BOŚ S.A.

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie prowadzi konkurs „Polska wolna od azbestu”. Celem konkursu jest poruszenie problemu szkodliwości azbestu, negatywnego wpływu i skutków ubocznych jego występowania oraz bezpośredniego usuwania. Konkursy prowadzi też Ministerstwo Gospodarki.

Liczą się inicjatywy podjęte na rzecz usuwania azbestu. Najlepsi otrzymają nagrody finansowe, które powinny być wykorzystane na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, budowę składowisk, akcje informacyjne. Realizacja Programu przyczyni się do tego, że Gmina Załuski będzie wolna od azbestu.

Załącznik Nr 1

Procedury postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

(opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki)

GRUPA I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura nr 1. Obowiązki i zadania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów, gdzie występuje azbest lub wyroby zawierające azbest. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest ma obowiązek kontroli okresowej i  sporządzenia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” , tzn.:

- po pięciu latach, – jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone do 90 pkt,

- po jednym roku, – jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” uzyskano 95 – 115 punktów.

Wyroby, które posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte. Kartę oceny dołącza się do książki obiektu. Ponadto każdy, kto wykorzystuje wyroby azbestowe zobowiązany jest do corocznego sporządzania „Informacji o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest” - załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają wypełniony formularz informacji wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na lokalizację tego wyrobu.

Osoby prawne wykorzystujące azbest składają powyższą informację do marszałka województwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższą informację należy przekazywać do organu właściwego corocznie tj. do dnia 31 stycznia, w celu wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest. Instalacje lub urządzenia, gdzie występują wyroby zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe należy oznakować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Natomiast drogi utwardzone

odpadami zawierającymi azbest należy oznakować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. W pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest sporządza się coroczny plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia pyłów zawierających azbest.

Procedura nr 2. Obowiązki i zasady postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, posiadający odpowiednie informacje lub dokumenty mogące służyć do identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wykorzystywanych wyrobach, powinien przedstawić je wykonawcy jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Posiadane przez właściciela wyrobu wyniki identyfikacji powinny być uwzględniane przy:

• sporządzaniu „Oceny...”,

• sporządzaniu „Informacji…” dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub marszałka województwa, zawieraniu umowy z wykonawcą prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest tj. z wytwórcą odpadów niebezpiecznych.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia planowanych prac – na 30 dni przed ich rozpoczęciem - do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac i zawiera umowę na wykonanie zabezpieczenia lub usunięcia wyrobów zawierających azbest.

W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania zleconych prac. Niezależnie od obowiązków wykonawcy, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska i ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac pisemne oświadczenie o prawidłowości ich wykonania oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

GRUPA II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura nr 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz zasady postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i/lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest do:

- uzyskania – decyzji marszałka województwa zatwierdzającej program gospodarki odpadami wytwarzanymi w związku z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie remontów,

- przeszkolenia pracowników (w tym osób kierujących lub nadzorujących prace) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- skompletowania środków ochrony pracowników tj. odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania zleconych prac oraz oczyszczania terenu z pyłu azbestowego po ich zakończeniu,

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Plan winien obejmować identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach (np. na podstawie informacji uzyskanej od właściciela lub zarządcy obiektu lub badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium). W planie powinny być zawarte informacje o metodach wykonywania prac, zakresie niezbędnych zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na emisję włókien azbestu oraz monitoringu powietrza.

• zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Ważne jest przygotowanie na placu remontowym właściwego miejsca i sposobu magazynowania wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, a miejsce magazynowania i obszar prac powinien być izolowane od otoczenia(osłony zabezpieczające) oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Ważne jest skompletowanie narzędzi do usuwania wyrobów azbestowych, także do owinięcia odpadów w folię, zabezpieczenia środków ochrony osobistej dla pracowników i zaplecza socjalnego.

Przed przeprowadzeniem prac wytwórca odpadów zawierających azbest powinien zawrzeć umowę z zarządzającym składowiskiem przyjmującym tego rodzaju odpady do unieszkodliwienia.

Procedura nr 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu/terenu/instalacji.

Zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.).

Należy zapoznać pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z planem prac, w tym z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie ich wykonywania. Dokonać odpowiedniego zabezpieczenia obiektu będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed ewentualną emisją pyłu azbestu.

Zabezpieczenie obiektu

Teren prac należy ogrodzić, oznakować taśmami ostrzegawczymi i tablicami ostrzegawczymi z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”. Obszar prac należy odizolować od otoczenia przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska (ogrodzenie terenu prac od traktów komunikacyjnych dla pieszych – w odległości nie mniejszej niż 1 m). Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną powinien być wyłożony gruba folią, dla łatwego oczyszczania z azbestu po każdej zmianie roboczej.

Do najważniejszych sposobów ograniczających emisję azbestu do środowiska należą:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- prowadzenia monitoringu powietrza,

- składowanie na tej samej zmianie roboczej usuniętych wyrobów zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu magazynowania odpadów,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99%) lub na mokro.

Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

Wszystkie zdemontowane odpady zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folię z polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Wyroby azbestowe o gęstości <1000kg/m3, pył azbestowy powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywicy syntetycznej, a po związaniu szczelnie zapakowane w folię o grubości co najmniej 0,2mm.

Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nie ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia terenu z odpadów zawierających azbest i oczyszczenie go z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający emisję do środowiska (przy zastosowaniu urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro). Zobowiązany jest również do przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania zleconych prac. Oświadczenie przechowuje się przez 5 lat.

GRUPA III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura nr 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Obowiązek odpowiedniego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest spoczywa na wytwórcy odpadów.

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się zarówno wytwórca odpadów jak i inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych – ADR zaliczone zostały do klasy 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie. Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu zobowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach zagwarantowania bezpieczeństwa pracowników i unikania zagrożeń środowiska należy uniemożliwić emisję włókien azbestu do środowiska podczas transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, w szczególności przez:

- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3,

- zestalenie przy użyciu cementu, a następnie, po utwardzeniu, szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3,

- szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie,

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu, oznakowanie opakowań, magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Prowadzący transport odpadów zawierających azbest musi mieć:

- kartę przekazania odpadów,

- dokument przewozowy z opisem odpadów niebezpiecznych, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- kierowca – zaświadczenie ADR o kursie dokształcającym dla przewożenia towarów niebezpiecznych,

- oznakowanie pojazdów odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi.

Transportujący odpady ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada odpowiedniego oznakowania oraz, w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku.

Odpady zawierające azbest powinny być odpowiednio przymocowane, aby w czasie transportu nie były narażone na wstrząsy, przewracanie lub uszkodzenie opakowań. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką. Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów - zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na „Karcie przekazania odpadu”.

Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzającego składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura nr 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

Składowiska odpadów lub wydzielone kwatery na terenie innych składowisk buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Powierzchnia kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych nie powinna przekraczać 2500 m2. Na składowisku posiadającym wydzielone kwatery, odpady zawierające azbest powinny być składowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający kontakt tych odpadów z innymi odpadami. Miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska.

Czynności związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed emisją włókien i pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska zgodnie z technologią zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów, kompaktowanie odpadów zawierających azbest ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów. Po zakończeniu składowania odpadów na poziomie 2 m poniżej

terenu otoczenia, wypełnienia się 2 m warstwą ziemi. Warstwa zdeponowanych pakietów odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5 cm. Zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części. Na koronie składowisk, w tym odpadów niebezpiecznych nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31).

1.   Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.   Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3.   Rodzaj zabudowy3): .......................................................................................................................................................

4.   Numer działki ewidencyjnej4): .......................................................................................................................................................

5.   Numer obrębu ewidencyjnego4): .......................................................................................................................................................

6.   Nazwa, rodzaj wyrobu5): .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7.   Ilość posiadanych wyrobów6): .......................................................................................................................................................

8.   Stopień pilności7): .......................................................................................................................................................

9.   Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a)  nazwa i numer dokumentu: .....................................................................................

b)  data ostatniej aktualizacji: .......................................................................................

10.  Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ........................................................................................................................................ ..............

11.  Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):

........................................................................................................................................ ..............

.....................................

(podpis)

data .......................................

___

- Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

- Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

- Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-   płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

-   rury i złącza azbestowo-cementowe,

-   rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

-   izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-   przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-   szczeliwa azbestowe,

-   taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-   papier, tektura,

-   drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

-   drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

- Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

- Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

- Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

- oznakowanie miejsc występowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo – cementowych, dróg zabezpieczonych oraz dróg niezabezpieczonych trwale ( wg wzoru zgodnego z załącznikiem Nr 1 lub Nr 2).

Załącznik nr 1

WZÓR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest.

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być oznakowane w następujący sposób:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

2) oznakowanie powinno składać się z:

a) części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

b) części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny;

3) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski”.

Załącznik nr 2

WZÓR OZNAKOWANIA DRÓG UTWARDZONYCH ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 19 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ALE NIEZABEZPIECZONYCH TRWALE

PRZED EMISJĄ WŁÓKIEN AZBESTU

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone
 trwale przed emisją włókien azbestu, powinny być oznakowane w następujący sposób:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 30 cm wysokości (H) 
i ½ H szerokości;

2) oznakowanie powinno składać się z:

a) części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

b) części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny.

Ponadto miejsca w\w muszą być zaznaczone we planach sytuacyjnych oraz w dokumentacji technicznej.

- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów – „OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (zgodnie z załącznikiem nr1 do rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649) ze zmianą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Załącznik do rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki

z dnia 6 sierpnia 2010 roku

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...........................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...........................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): .........................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): .........................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ......................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ..................................................................................................

Ilość wyrobów4): ..............................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ..........................................................................

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................................	.................................................

Oceniający	Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię)	(podpis)

....................................................	................................................

(miejscowość, data)	(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)	Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Literatura:

      - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (2010r.).

      - Informacja o realizacji w latach 2009 – 2010 „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2010” (2011r.).

      - Zanieczyszczenia środowiska azbestem. Skutki zdrowotne Raport z badań (2010r.).

      - Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” (2012r.).

      - Projekt Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2032 (2012r.).

      - Program ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019roku (2012r.).

      - Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2009 – 2013 (2009r.).

      - Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych (2008r.).

      - Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2010r. (2011r.).

      - Obowiązujące ustawy:

- Prawo ochrony środowiska,

- o odpadach,

- o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

- Prawo budowlane,

- o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych,

- Prawo o ruchu drogowy.

      - Rozporządzania wykonawcze do w/w ustaw.